Sp.zn.: KÚ-03297/2023-300-02000

# č.j. KÚ-01704/2024-300-02000

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 29.12.2023

(dále jen „dodatek“)

Objednatel: 	Česká republika  - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána

Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH

ID datové schránky: zcqadtt

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:     ZDRAVSTAV s.r.o.

se sídlem: Na Kůskovci 236, 391 37 Chotoviny

IČO: 09514317

DIČ: CZ09514317

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-2556880217/0100

Zastoupený: Ing. Martinem Huškem – jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava Ceny za dílo v souvislosti se schválením změnového listu č.1 až 4.

Cena víceprací celkem dle změnových listů č.1 až 4 činí 375.927,29 Kč bez DPH (454.872,02 Kč s DPH), cena méněprací celkem dle změnových listů č.1 až 4 činí 516.583,43 Kč bez DPH (625.065,95 s DPH).

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## Předmět dodatku smlouvy

Změna celkové ceny za provedení díla z důvodu méněprací a víceprací dle ustanovení článku IV. odstavce 1. uzavřené smlouvy o dílo.

- Změna celkové ceny za provedení díla

Článek IV. odstavec 1. se nahrazuje takto:

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy byla stanovena na základě výsledku výběrového řízení takto: 1.620.000 Kč bez DPH (1.960.200 Kč vč. DPH). Na základě změnových listů č.1 až 4 byla v průběhu stavby stanovena takto: 1.479.343,86 Kč bez DPH (1.790.006,07 Kč vč. DPH). Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna. DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností.

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis přebírá zhotovitel a jeden je určen pro objednatele.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním

v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha: Změnový list č.1 až 4

Objednatel: 					          Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 15.4.2024                       V Táboře dne 15.4.2024

…………………………………………….. 		……………………………….

Ing. Jiří Vrána                                                                    Ing. Martin Hušek

Ředitel Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj                 Jednatel