SMLOUVA O DÍLO NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ VÝTAHU

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany tuto Smlouvu 
o dílo č. ….…………..

KONE, a.s.

Se sídlem: 		Evropská 423/178, PSČ 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zastoupení:		, Head of Service and Modernization Sales Czech Republic

Bankovní spojení:	Citibank Europe plc, organizační složka,

číslo účtu: 		2015980207/2600

IČ:		 	00176842

DIČ: 			CZ00176842

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 775

(dále jen „Zhotovitel“) - na straně jedné –

a

Krajské státní zastupitelství v Brně

Se sídlem: 		Mozartova 18/3, 602 00, Brno

Zastoupení:		JUDr. Jan Sladký, krajský státní zástupce

Bankovní spojení:	Česká Národní Banka, pobočka Brno

číslo účtu: 		4226621/0710

IČ:		 	00026069

DIČ:                                nejsou plátci

325 - Organizační složka státu

(dále jen „Objednatel“)  - na straně druhé -

(společně dále též jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo na demontáž, výrobu, dodávku a montáž výtahu (dále též jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1	Zhotovitel se zavazuje, že zrealizuje předmět plnění dle níže uvedeného článku 2 a Objednatel se zavazuje, že odebere a zaplatí dílo ve lhůtách a za podmínek uvedených níže v této Smlouvě.

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1	Předmětem plnění je demontáž, výroba, dodávka a montáž 1ks. osobního výtahu, ocelové konstrukce výtahové šachty a souvisejících stavebních prací 

Typ výtahu: PW 09/10-19 KONE MonoSpace500DX

umístěného v nové konstrukci výtahové šachty. Zhotovitel odpovídá za demontáž a ekologickou likvidaci 1ks. stávajícího výtahu, výrobu, dodávku a montáž 1ks. nového výtahu, 1ks. OCK výtahové šachty a provedení všech souvisejících stavebních prací dle:

a) obchodně technické specifikace, která je Přílohou č. 2 této Smlouvy a

b) dispozičních výkresů výtahu vypracovaných Zhotovitelem, jež tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy (dále jen „dílo“ nebo „výtah“). Typ budovy: „veřejně přístupná“

  - Montáž je ukončena provedením posouzení shody pro uvedení výtahu do provozu dle příslušných ČSN a Nařízení vlády 122/2016 Sb a odstraněním případných vad a nedodělků nebránících provozu sepsaných v předávacím protokolu.

  - Součástí dodávky Zhotovitele je realizace dle Obchodně technické specifikace a po provedení všech předepsaných zkoušek před uvedením výtahu do provozu dle platných technických norem, zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.

3 DOBA PLNĚNÍ

    - Výtah dle bodu 2.1 této Smlouvy bude dodán, instalován a Smlouva splněna v termínu uvedeném v tomto bodě 3.1 Smlouvy za předpokladu podpisu této Smlouvy dle závazných termínů uvedených v článku 4.5. Při splnění podmínek dle předešlé věty budou práce na díle Zhotovitelem zahájeny a ukončeny dle níže uvedeného plánu realizace:

| TYP VÝTAHU / ADRESA | PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A ZAHÁJENÍ PRACÍ | 1 milník - UKONČENÍ PRACÍ 2 milník - PROTOKOLÁRNÍ PŘEDÁNÍ DÍLA |
| --- | --- | --- |
| PW 09/10-19 KONE MonoSpace500DX Mozartova 18/3, 602 00, Brno | 04.07.2024 | 23.08.2024 30.08.2024 |

  - Termíny uvedené shora v článku 3.1, 3.2.1 a 3.2.2 jsou pro Zhotovitele závazné za předpokladu, že Objednatel zajistí v termínu dle výše uvedené tabulky stavební připravenost a poskytne veškerou potřebnou součinnost v rozsahu dle Přílohy č. 1 - " STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST - ROZSAH ČINNOSTÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉ MONTÁŽE VÝTAHŮ ", která je nedílnou součástí této Smlouvy. Nebude-li tato podmínka, či podmínky stanovené v článku 3.1 ze strany Objednatele splněny, posouvají se termíny uvedené shora v článku 3.1 a nové termíny budou stanoveny dle aktuální montážní kapacity Zhotovitele a dle dohody s Objednatelem.

    - Zhotovitel je povinen o přesném termínu zahájení a dokončení prací dostatečně včas písemně informovat Objednatele, nejpozději však 5 pracovních dnů před předběžným termínem dle bodu č. 3.1 této Smlouvy o dílo.

    - Obě smluvní strany se dohodly, že předběžné termíny dle bodu 3.1 této Smlouvy o dílo můžou být změněny dle vytížení montážních kapacit Zhotovitele, a to maximálně o 20 dnů. Veškeré případné změny či posunutí Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli. Průběh provádění díla bude průběžně zaznamenáván ve stavebním/montážním deníku.

  - Objednatel umožní Zhotoviteli zpřístupnění a zaměření všech částí domu, které se týkají předmětu plnění této Smlouvy. Zhotovitel vypracoval jednotlivé dispoziční výkresy výtahu. V případě, že při zahájení realizace díla bude Zhotovitelem zjištěno, že realita na stavbě, zejména ve výtahové šachtě, bez zavinění Zhotovitele neodpovídá odsouhlasené specifikaci výtahu, prodlužuje se termín dodání díla stanovený v článku 3.1 shora a nový termín bude stanoven dle aktuální montážní kapacity Zhotovitele a dle dohody s Objednatelem v návaznosti na termínu odstranění rozdílů mezi skutečným stavem a Objednatelem odsouhlasenou projektovou dokumentací. Důvodem k prodloužení termínu dle předchozí věty nemůže být chyba Zhotovitele v chybném vypracování dispozičních výkresů. V době zaměření nebyl zjištěn nesoulad.

4 CENA A FAKTURACE

4.1    Obě strany se dohodly na smluvní ceně díla v následující výši:

| TYP VÝTAHU 1ks / ADRESA | CENA CELKEM BEZ DPH | DPH21% | CENA CELKEM S DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| PW 09/10-19 KONE MonoSpace500DX Mozartova 18/3, 602 00, Brno | 2 613 000,00 Kč | 548 730,00 Kč | 3 161 730,00 Kč |

(DPH jednotlivých dílčích daňových dokladů bude účtována v zákonné výši a dle typu objektu)

4.2	Cena dle článku 4.1 je kalkulována v nákladech roku 2024 a platí do termínu realizace díla uvedeném v této Smlouvě. Cena díla zahrnuje mimo jiné vlastní výtahové zařízení, tj. jeho dodávka, montáž, potřebné obaly, doprava na staveniště, před předáním díla odstranění ochranných fólií, 2 tištěné paré kompletní provozní dokumentace k výtahu a posouzení shody. Dále je v ceně díla zahrnuto rozebrání, odvezení, ekologická likvidace a výkupní cena ocelového materiálu z původního výtahu včetně veškerých jeho součástí a příslušenství v šachtě i v původní strojovně. Rozsah stavebních prací dle přiložené specifikace nebo položkového rozpočtu V příloze č.1 této Smlouvy "Stavební připravenost - rozsah činností pro zajištění úspěšné montáže výtahů“ jsou stanoveny povinnosti Objednatele k zajištění montáže.

4.3 	Splatnost faktury je 30 dnů ode dne vystavení, není-li v článku 4.5 dohodnuto jinak. Konečný daňový doklad zašle Zhotovitel Objednateli bez prodlení po vystavení.

4.4	Cenu díla uhradí Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Splatností faktury se rozumí den převedení finančních prostředků na účet Zhotovitele.

4.5	Cena díla je splatná v následujících splátkách:

Po uvedení výtahu do provozu bude vystaven daňový doklad na celou cenu díla, ve výši - viz uvedená tabulka níže (včetně vyčíslení DPH v zákonné výši) z ceny díla. Objednatel nabývá vlastnického práva k dílu úplným zaplacením sjednané ceny díla dle článku 4.1 Smlouvy

| TYP VÝTAHU / ADRESA | CELKEM BEZ DPH | CELKEM S DPH 21% | SPLATNOST FAKTURY |
| --- | --- | --- | --- |
| PW 09/10-19 KONE MonoSpace500DX Mozartova 18/3, 602 00, Brno | 2 613 000,00 Kč | 3 161 730,00 Kč | 30 dnů |

Jeli předmětem této Smlouvy dodávka více výtahů, pro vyloučení pochybností se sjednává, že každý výtah je pro účely fakturace a splatnosti jednotlivých splátek považován za samostatné plnění, kdy ukončení montáže konkrétního výtahu opravňuje Zhotovitele k vystavení konečného daňového dokladu ve výši ceny konkrétního výtahu.

4.6	Neobsazeno

4.7	Neobsazeno

4.8	Pokud dojde k přerušení montáže a/nebo k prodlení s plněním z důvodů na straně Objednatele, vyhrazuje si Zhotovitel právo vyúčtovat náklady, které mu prokazatelně vzniknou přerušením, popř. pozdržením, provádění díla.

4.9	Cena díla v sobě zahrnuje Smlouvou a jejími přílohami specifikované náklady Zhotovitele spojené s prováděným dílem na uvedeném výtahu a může být změněna pouze písemným dodatkem k této Smlouvě. Sazba daně z přidané hodnoty se řídí platným zákonem. O provedení případných víceprací, na nichž se smluvní strany dohodnou, bude vyhotoven písemný dodatek k této Smlouvě o dílo s cenovým ujednáním, podepsaným oprávněnými osobami obou smluvních stran. Dopravu výtahů na staveniště zajišťuje na své náklady Zhotovitel.

4.10	Objednatel prohlašuje, že bude disponovat finančním krytím pro úhradu ceny díla dle stanovených podmínek uvedených v článku 4.5 této Smlouvy.

4.11 	Bude-li Objednatel v prodlení se zajištěním stavební připravenosti dle části článku 3.2 Smlouvy o více než 14 dní, vznikne Zhotoviteli oprávnění nárokovat zaplacení části ceny díla do výše nákladů dodávky bez montáže. Náklady dodávky bez montáže se pro účely této Smlouvy rozumí 80 % ceny díla a budou Objednatelem zaplaceny do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

4.12	Bude-li Objednatel v prodlení se zajištěním stavební připravenosti dle článku 3.2 Smlouvy o více než 14 dnů, může Zhotovitel účtovat Objednateli skladovací poplatky ve výši 600 Kč za výtah a den bez DPH, pokud Objednatel na vlastní náklady neuskladní předmět plnění vhodným způsobem a současně nepřevezme odpovědnost za škodu na předmětu plnění po dobu uskladnění. Faktury na skladovací poplatky budou vystavovány měsíčně a budou splatné do 14 dní ode dne vystavení. V případě uskladnění dle tohoto bodu v prostorách Objednatele, je Zhotovitel oprávněn fakturovat dle článku 4.5 b) v plné výši.

4.13	Objednatel nabývá vlastnického práva k dílu úplným zaplacením sjednané ceny díla dle článku 4.1 Smlouvy. Uplatnění ustanovení § 2133 Občanského zákoníku se vylučuje.

4.14 	Objednatel zajistí definitivní osvětlení nástupišť v min. intenzitě 50 luxů - měřeno na prahu šachetních dveří a CO hasící přístroj s platnou revizí (stávající osvětlení i hasící přístroj může vyhovovat)

4.15	Zhotovitel po předání díla bez vad a nedodělků, který nebrání bezpečnému provozu předá Objednateli certifikát prohlášení o shodě.

5 ZÁRUKA

5.1	Zhotovitel poskytuje na dílo dodané podle této Smlouvy záruku v rozsahu a době trvání, dle níže uvedených podmínek. Na výtah jako celek se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování, které by za normálních provozních podmínek znemožňovaly normální fungování výtahu, a to po dobu: DVACETIČTYŘ (24) měsíců na výtah jako celek ode dne skutečného předání díla Zhotovitelem. V případě, že dojde k uzavření servisní smlouvy se Zhotovitelem, prodlužuje se předmětná záruka na dobu ŠEDESÁTI (60) měsíců na výtah jako celek.

    - Tato záruka je platná na jakoukoliv specifikovanou součástku, ať již se jednalo o její výměnu či opravu, vždy však skončí nejdříve po uplynutí záruční lhůty počítané od původního počátku běhu záruční doby na výtahy jako celek. Pokud dojde k odstavení výtahů z viny záruční opravy, pak se záruka automaticky prodlužuje o dobu odstavení výtahů z provozu. Případné reklamace v rámci záruky je nutno uplatnit písemně a bez prodlení a ve lhůtě do 1 měsíce od projevení vady u výtahu, jež je důvodem příslušné reklamace.

    - Záruka se nevztahuje na závady způsobené v důsledku vandalismu, nesprávného používání, nedbalosti, nesprávného provozování, abnormálních teplotních nebo vlhkostních podmínek, poškození z důvodu vyšší moci nebo práce, opravy, změny, opravy nebo výměny jakýchkoliv součástí jinými osobami bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele, nebo z jakékoliv jiné vnější příčiny mimo kontrolu Zhotovitele. Výtah a veškeré jeho součásti budou vždy uloženy, provozovány a udržovány řádně a v souladu s pokyny Zhotovitele, jinak bude záruka považována za neplatnou. Odpovědnost Zhotovitele dle této záruky je omezená na výměnu nebo opravu, a to výhradně dle uvážení Zhotovitele. Na spotřební materiál jako jsou pojistky, žárovky, baterie/akumulátorů, lanka pohonu dveří, vodící silony kabiny, silony protiváhy a silony dveří se vztahuje záruka po dobu DVACETIČTYŘ (24) měsíců.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že výtah bude mít vlastnosti stanovené technickými podmínkami a technickými normami za předpokladu dodržení technických podmínek dle Přílohy č.1.

6 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1	Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost (např. vyšší moc), kvůli kterým nebude Zhotovitel moci plnit svoje závazky z této Smlouvy, prodlouží se tomu úměrně termín splnění Smlouvy dle článku 3.1 této Smlouvy. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost se rozumí jakékoliv okolnosti mimo rozumnou kontrolu Zhotovitele zejména války, živelné pohromy, epidemie, občanské nepokoje, stávky, embarga, změny vyžádané stavebním úřadem či jiným dotčeným orgánem státní správy a pod.

6.2	Zjistí-li Zhotovitel překážky v místě, které v době místního šetření a/nebo po zaměření stavby mu nebyly známy, oznámí to písemně /zápis do montážního i stavebního deníku. O dobu přerušení plnění závazků Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele se prodlouží termíny splnění jednotlivých dodávek montáží, přičemž nové termíny montáží budou přizpůsobeny montážním kapacitám Zhotovitele.

6.2.1.	Nastanou-li okolnosti/překážky v podobě nevydání stavebního povolení s nabytím právní moci příslušným Stavebním úřadem včas a před dohodnutým termínem zahájení prací Zhotovitelem dle bodu 3.1 této Smlouvy o dílo, není ta smluvní strana, která je odpovědná zajistit vydání tohoto stavebního povolení s nabytím právní moci, v prodlení. Druhé smluvní straně, v takovém to případě, nevzniká nárok na smluvní pokutu či úrok z prodlení a náhradu škody.  Smluvní strany se dohodnou na novém termínu zahájení prací formou písemného dodatku. Toto ustanovení není aplikováno na případy kdy prodlení bylo způsobeno vadami žádosti o jeho vydání.

6.3		Zhotovitel zaručuje, že technické provedení výtahu odpovídá zákonům, předpisům a normám účinným v době uvedení výtahu do provozu.

6.4 	V případě nutnosti dodatečných prací/víceprací nepředvídatelných oběma stranami v době uzavření Smlouvy, nebo po uzavření Smlouvy, které nemohl předpovídat ani Zhotovitel při řádné prohlídce místa plnění se smluvní strany dohodnou, jestli je bude zajišťovat Zhotovitel a případně, že ano smluvní strany si dohodnou i cenu těchto prací. Pro vyloučení pochybností se za mimořádné práce považuje náhlý výskyt spodní vody, průsaky kanalizace, skrytá vedení jednotlivých sítí jako je plyn, voda, topení a kanalizace, případně jiné předem neznámé skutečnosti. O tyto částky bude navýšena cena díla formou dodatku ke Smlouvě. Pokud se smluvní strany nedohodnou na ceně těchto prací, zajišťuje tyto práce Objednatel na své náklady. O dobu provádění prací se prodlouží termín splnění dodávky montáže, přičemž nový termín montáže bude přizpůsoben montážním kapacitám Zhotovitele.

6.5	Neobsazeno.

6.6 	Zhotovitel si vyhrazuje právo změny designové specifikace výtahů v souvislosti s modernizací výrobního programu. V takovémto případě bude Zhotovitel v předstihu před zahájením výroby kontaktovat Objednatele a nabídne mu k výběru adekvátní náhradu prvků, u kterých k obměně došlo, a to bez nároku na změny ceny.

6.7 	V případě zahájení insolvenčního řízení vůči Objednateli se celá cena díla, respektive část ceny díla odpovídající aktuální rozpracovanosti ke dni prohlášení úpadku, stává splatnou okamžikem, kdy insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Objednatele, přičemž ustanovení této Smlouvy o zádržném nebude v tomto případě aplikováno.

6.8	Smluvní strany ve věcech spojených s plněním této Smlouvy sjednávají následující kontaktní osoby:

| ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI ZA ZHOTOVITELE: |
| --- |
| ve věcech smluvních: |  |
| ve věcech obchodních: |  |
| ve věcech montážních: |  |
| ve věcech montážních: |  |
| ve věcech servisních: |  |
| ve věcech servisních: |  |

| ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ZA OBJEDNATELE: |
| --- |
| ve věcech smluvních: |  |
|  | e-mail: |
| ve věcech technických a převzetí díla: |  |
|  | telefon: |
|  | e-mail: |

## 6.9 	Zhotovitel je majitelem nebo vlastní licenci k užití veškerých práv duševního vlastnictví týkajících se přímo či nepřímo předmětu plnění poskytnutého Zhotovitelem, a to zejména, ale nikoli pouze softwaru, programového vybavení, návrhů a / nebo plánů, technické dokumentace a / nebo jakýchkoli dalších technických informací. Objednatel není oprávněn užívat či činit kopie návrhů a / nebo plánů, technické dokumentace a / nebo jakýkoliv dalších technických informací s výjimkou jejich užití nebo rozmnožování výlučně v souladu s účelem vyplývajícím z této Smlouvy a / nebo k užívání a údržbě předmětu plnění. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli nevýhradní a nepřenosnou licenci k užití softwaru a programového vybavení, jež je součástí díla, a to za účelem užívání, provozování předmětu díla po celou dobu jeho životnosti, a to i případnému servisnímu nástupci. Objednatel není oprávněn v jakékoli podobě činit kopie, modifikovat či měnit software a / nebo umožnit třetí straně činit kopie, modifikovat či měnit software.

6.10 		Další dohodnuté podmínky Zhotovitele pro celkovou realizaci díla:

- pracovníci mají zakázáno v celém objektu kouřit;

- musí vést řádně montážní deník případně stavební deník (stavební deník je veden v případě, že jsou součástí předmětu díla rozsáhlé stavební práce), který bude na předem určeném daném místě;

- pracovníci jsou povinni po sobě provádět každý den hrubý úklid suchou cestou a udržovat pořádek a zajistit bezpečnost na pracovišti;

- pracovníci Zhotovitele provádějící montážní práce budou vždy viditelně označeni;

- pracovníci jsou povinni za sebou nechávat uzavřené domovní dveře a nepouštět do domu cizí osoby;

- při předání stavební připravenosti a zahájení prací budou, po dohodě se zástupcem Objednatele, dohodnuté termíny provádění pravidelných kontrolních dnů;

- nehlučné a bezprašné práce budou prováděny v pracovních dnech v době od 08.00 - 16.00 hod., nebo dle dohody, mimo uvedenou dobu mohou být prováděny i hlučné a prašné práce a to v souladu s platným řádem daného objektu a po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Přesné rozpracování samotné rekonstrukce bude zapsáno a odsouhlaseno oběma smluvními stranami po dodávce materiálu a samotném začátku prací v montážním deníku.

6.11 	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění k odpovědnosti za škodu pro případ způsobení škody svou činností třetím osobám. Zhotovitel ručí za škody způsobené Objednateli nebo třetím osobám vzniklé v důsledku jeho činnosti v objektu a jeho okolí, případně způsobené škody Objednateli nebo vlastníkům jednotek v domě.

6.12 	Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva Zhotovitele plynoucí z této Smlouvy se promlčují v promlčecí lhůtě v trvání 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

6.13	Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemná plnění dle této Smlouvy jsou vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru.

6.14	Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá ujednání v rámci smluvního vztahu založeného touto Smlouvou odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.

## 7 SPLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

7. 1 	Po ukončení montážních prací zajistí Zhotovitel provedení posouzení shody dle příslušných ČSN a Nařízení vlády 122/2016Sb. a vydá „Protokol posouzení shody“. O termínu posouzení Zhotovitel včas informuje Objednatele, který je povinen se k posouzení dostavit a dílo hned po protokolárním předání převzít i v případě, že dílo bude vykazovat drobné vady či nedodělky nebránící provozu a tyto vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu s termínem odstranění. Dílo je dokončeno předáním díla bez vad a nedodělků nebo odstraněním poslední vady či nedodělku z předávacího protokolu.

7.2	Závazky Zhotovitele z této Smlouvy jsou splněny a nárok na úhradu ceny díla vzniká i v případě, že uvedení výtahů do provozu a posouzení shody nemohlo být úspěšně provedeno výhradně z důvodů na straně Objednatele. V takovémto případě je Objednatel povinen dílo převzít a Zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad po předání výtahu předávacím protokolem pouze bez vad a nedodělků. Uvedení do provozu a posouzení shody bude provedeno následně v termínu dle vzájemné dohody.

8 SANKCE

8.1	Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH vždy za výtah a za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, přičemž celková smluvní pokuta nepřesáhne částku rovnající se 5% z ceny díla bez DPH.

8.2	V případě opožděné úhrady dílčí faktury nebo konečného daňového dokladu uhradí Objednatel 	Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž celková smluvní pokuta nepřesáhne částku rovnající se 5% z ceny díla bez DPH za každou takto zpožděnou platbu a výtah.

8.3 	Pokud se na předávaném díle vyskytnou vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozu a řádnému

užívání díla, Objednatel převezme výtah s těmito vadami a nedodělky, které budou v předávacím protokolu uvedeny i s dohodnutým termínem odstranění.

8.4 	Zhotovitel je zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení.

9 ODESÍLACÍ DISPOZICE

| Adresa pro zaslání výrobku: | Krajské státní zastupitelství v Brně Mozartova 18/3, 602 00, Brno |
| --- | --- |
| Adresa pro odeslání faktur: | Krajské státní zastupitelství v Brně Mozartova 18/3, 602 00, Brno |
|  | e-mail: |

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1	Smluvní strany se zavazují se vzájemně informovat o všech událostech významných pro splnění této Smlouvy a zavazují se, že si při plnění této Smlouvy poskytnou maximální součinnost.

## 10.2	Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů smírnou cestou. V případě, že se nepodaří vyřešit spory z této Smlouvy smírnou cestou dle předchozí věty, pak všechny případné spory z této Smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením, platností, jakož i spory týkající se práv a povinností smluvních stran, které by se nepodařilo vyřešit smírnou, budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení věcně příslušným soudem České republiky s místní příslušností dle sídla Zhotovitele.

10.3 	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami.

10.4	Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních této Smlouvy.

10.5	Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.

10.6	Vztahy, které nejsou výslovně mezi oběma smluvními stranami řešeny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy v mezích jejich působnosti.

10.7	Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje 	veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

10.8	Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

| Příloha č. 1 | - | Stavební připravenost - rozsah činností pro zajištění úspěšné montáže výtahů. |
| --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | - | Obchodně technická specifikace – dle nabídky č: 0014566432-LSM-FRB-2024 |
| Příloha č. 3 | - | Kopie výpisu z obchodního rejstříku Objednatele. |
| Příloha č. 4 | - | Kopie výpisu z obchodního rejstříku Zhotovitele. |
| Příloha č. 5 | - | Kopie certifikátu ISO Zhotovitele. |
| Příloha č. 6 | - | Dispoziční výkres výtahu. |
| Příloha č. 7 | - | Čestné prohlášení Objednatele ke stanovení oprávněnosti uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních nebo montážních prací dle §92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.. |
| Příloha č. 8 | - | Plná moc zhotovitele k podepisování smluv. |
| Příloha č. 9 | - | Kopie pojistného certifikátu Zhotovitele. |
| Příloha č.10 | - | Prohlášení Objednatele ve vztahu k Mezinárodním sankcím |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že její obsah představuje jejich pravou a svobodnou vůli, že Smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují své podpisy:

| ZA OBJEDNATELE: |  | ZA ZHOTOVITELE: |
| --- | --- | --- |
| …………………………………. |  | Head of Service and Modernization Sales Czech Republic |
| V Brně____ / ____ 2024 |  | V Brně ____ / ____ 2024 |

PŘÍLOHA č. 1     STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST - ROZSAH ČINNOSTÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉ MONTÁŽE VÝTAHŮ

Objednatel stanoví svého koordinátora prací, který bude s montérem provádět zápisy v montážním deníku.

| Požadavek | Zajistí | Neuplatňuje se |
| --- | --- | --- |
|  | Objednatel | Zhotovitel |  |
| Minimálně 1 týden před zahájením demontáže/montáže: |  |
|  | vyhotovit projekt pro stavební povolení, PBŘ, statické posouzení atd. | x |  |  |
|  | vyhotovit projekt pro stavební povolení, PBŘ, statické posouzení atd., komunikace s dotčenými orgány a vyřízení stavebního povolení (popř. stavebního ohlášení stavby či realizace dle §103 SZ) | x |  |  |
|  | zajistit prováděcí dokumentaci pro realizaci zcela nové ocelové konstrukce výtahové šachty | x |  |  |
|  | zajistit vyjádření dotčených orgánů pro kolaudaci díla (HZS, hygiena atd.). Podat žádost o termín kolaudace na stavebním úřadě a samotné řízení kolaudace | x |  |  |
|  | zajistit k převzetí šachtu připravenou pro instalaci výtahu vč. instalovaných montážních nosníků/háků |  | x |  |
|  | u ocelových konstrukcí nutné správné plné celoplošné opláštění konstrukce po dobu celé výstavby šachty tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob proti pádu do šachty a ochrana před pádem předmětu mimo prostor šachty |  | x |  |
|  | pokud je společná šachta více výtahů, nutné osazení dělících příček se správnou polohou nosníků (včetně kotevních bodů např. halfenů) pro kotvení vodítek a zajištění výplně mezi příčkami (v souladu s bezpečnostními, požárními předpisy a dispozičními výkresy) |  |  | x |
|  | zajistit, že v prostoru šachty nesmí být žádné zařízení nebo instalováno vedení a potrubí, které nemá přímou souvislost s výtahem. Zhotovitel povedl prohlídku a v době prohlídky nebyl zjištěn nesoulad s normou ČSN EN 81- 20 | x |  |  |
|  | v případě zjištěných problémů s vodou v prohlubni zajistit prohlubeň proti vnikání vody. Zhotovitel povedl prohlídku a v době prohlídky nebyl zjištěn nesoulad s normou ČSN EN 81- 20 | x |  |  |
|  | zajistit vstupy do šachty výtahu proti vstupu nepovolaných osob a proti pádu do šachty – původními šachetními dveřmi Pracovníci Zhotovitele, kteří vstup používají, jsou povinni je vždy zajistit bezpečným uzavřením“ |  | x |  |
|  | zajistit montážní pracoviště a bezpečnou přístupovou cestu zbavené stavebního materiálu, odpadu z jiných stavebních činností nesouvisející s realizací výtahu. Zhotovitel povedl prohlídku a v době prohlídky nebyl zjištěn nesoulad s normou ČSN EN 81- 20 | x |  |  |
|  | zajistit sklady/skladovací prostory a jejich rozmístění sklad volně ložených dílů cca 15 - 20m2 Sklady ve vzdálenosti do 30 metrů od nejnižšího nástupiště výtahu; v základním prostředí, uzamykatelné, větratelné, suché a osvětlené, v blízkosti montážní zóny. Zhotovitel je povinen zkontrolovat nabídnuté skladovací prostory před podpisem této smlouvy. Tzn. podpis této smlouvy je zároveň potvrzením toho, že nabídnuté skladovací prostory jsou vyhovující. | x |  |  |
|  | zajistit úpravu stávajícího přívod el. proudu. |  | x |  |
|  | zhotovení nového hlavního přívodu v „bezhalogenovém“ provedení včetně dodání/ případné výměny jističe dimenzované pro výtah včetně výchozí revize. |  |  | x |
|  | zajistit stabilní osvětlení nástupišť, montážní zóny - min. intenzita 50 luxů na prahu šachetních dveří stabilní osvětlení skladu a přístupových cest - min. intenzita 50 luxů | x |  |  |
|  | zajistit sociální zázemí na stavbě (WC, popřípadě jen přístup ke zdroji vody) | x |  |  |
|  | zajistit místo pro parkování ve vzdálenosti do 50 metrů od hlavního vstupu do budovy (vůz velikosti například Ford Transit) |  |  | x |
|  | zajistit prostor pro vykládku materiálu včetně přístupové cest k montážní zóně a skladu | x |  |  |
|  | zajistit vstup do objektu (čipové karty/klíče) a vstup na staveniště atd. | x |  |  |
| V průběhu montáže, minimálně však 1 týden před zkouškou: |  |
|  | osadit montážní oka pod stropem výtahové šachty/montážní nosník s háky dle disp. výkresu Včetně statického výpočtu montážních ok nebo protokol ze zkoušky a označení nosnosti montážních ok ve výtahové šachtě. |  | x |  |
|  | začištění dveřních otvorů po montáži šachetních dveří |  | x |  |
|  | podbetonování prahů šachetních dveří po montáži |  | x |  |
|  | zajistit funkční kabeláž pro připojení systému E-Link dle požadavků KONE specifikovaných v podrobné výkresové dokumentaci |  |  | x |
|  | zajistit funkční kabeláž dle dispozičních výkresů pro připojení systému DA/UPS, případně sekvencérů |  |  | x |
|  | zajistit funkční kabeláž dle dispozičních výkresů pro připojení systému EPS |  |  | x |
|  | zajistit funkční kabeláž pro připojení dalších systému APF (více ve specializovaných požadavcích na stavební připravenosti pro APF) |  |  | x |
|  | zajistit CO hasící přístroj s platnou revizí (případně dle PBŘS) | x |  |  |
|  | zajistit revizi stávajícího el. hlavního přívodního kabelu / přeložení (prodloužení) kabelu + revize již dodávka KONE | x |  |  |
|  | zajistit požární ucpávky prostupů kabeláže v souladu s PBŘS |  |  | x |
|  | zajistit definitivní osvětlení nástupišť min. intenzita 50 luxů na prahu šachetních dveří | x |  |  |
| Obecné |  |
|  | zajištění přípojného bodu elektrické energie pro demontážní, montážní práce a realizaci celého díla (bude využit přípojný bod ze stávajícího hlavního vypínače umístěného ve stávající strojovně výtahu) | x |  |  |
|  | provedení hlukové zkoušky vč. protokolu z měření |  |  | x |

PŘÍLOHA č. 2                                  OBCHODNĚ TECHNICKÁ SPECIFIKACE - dle nabídky č: 0014566432-LSM-FRB-2024

| Nabídka č. 0014566432-LSM-FRB-2024 Číslo kalkulace: T-0006624811 |  |
| --- | --- |

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za pozvání k účasti na výběrovém řízení výše uvedeného projektu. Jsme hrdí, že Vám můžeme nabídnout produkty patřící do světové špičky, které jsou přesně šité na míru Vaší budově. 

KONE je globální lídr ve výtahovém a eskalátorovém odvětví. Naším cílem je vytvořit z měst lepší místo pro život. Naše univerzální portfolio produktů zahrnuje širokou škálu inovativních produktů včetně výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků, automatických dveří pro budovy, monitorovacích, přístupových a cílových systémů řízení.

Práce s KONE znamená efektivní, bezpečný a bezproblémový projekt od začátku do konce - naším úkolem je usnadnit vaši práci:

Rozsáhlé odborné znalosti o People Flow a inovativní řešení pro optimalizaci využití prostoru v budově, jakož i hodnoty a uživatelského dojmu. Dodržování nejnovějších norem a bezpečnostních předpisů. Odborná podpora v celém projektu s cílem nalézt nejlepší řešení a rychle vyřešit jakékoli problémy. Nejflexibilnější a nejvšestrannější nabídka atraktivních interiérů tohoto odvětví. Zajištění kvality s přísnými kritérii pro každou fázi instalace a důkladné testování kvality jízdy každého výtahu před předáním. Spolehlivé zařízení s průměrnou mírou provozní spolehlivosti více než 99%. Udržitelnost a efektivita nákladů díky energeticky efektivním řešením. Pokud požadujete jakoukoliv další informaci či vysvětlení, neváhejte nás kontaktovat S pozdravem

Obsah

1.       Vaše řešení	4

MATERIÁLY A PROVEDENÍ	5

Výtah 232 - MonoSpace 500 DX R22.2-1	5

2.       Cenová nabídka	10

Platební podmínky	11

Záruka	11

3.       Instalace	12

4.       Vaše údržba KONE Care™	12

# 1.       Vaše řešení

|  | 232 - MonoSpace 500 DX R22.2-1 |
| --- | --- |
| Základní nabídka |
| Typ výtahu | Osobní výtah |
| Produkt | KONE MonoSpace® 500DX |
| Nosné prostředky | Ocelová vysokopevnostní lana |
| Digitální služby (KONE Flow Connectivity) | Zařízení vybavené API zabudovanou konektivitou pro službu KONE API Zařízení připravené pro servisní službu KONE 24/7 Connected services Služba KONE API (KONE Flow Connectivity) umožňuje interakci mezi softwarovými aplikacemi a výtahy KONE prostřednictvím KONE Digital Platform (Cloud). Spojení lze použít k umožnění interakce mezi aktuálně dostupnými digitálními službami (např. KONE Residential Flow) a všemi budoucími službami s výtahy KONE, které mají aktivovanou službu API. |
| Umístění výtahového stroje | Horní část šachty |
| Nosnost (kg/osob) | 680 / 9 |
| Rychlost (m/s) | 1 |
| Počet startů (1/h) | 180 |
| Zdvih (m) | 19.25 |
| Počet stanic | 6 |
| Přední vstupy | 6 |
| Zadní vstupy | 0 |
| Typ řízení | FC - obousměrné sběrné řízení řídící systém s 1 výtahem (Simplex). |
| Předpisy | EN 81-20 ed. 2:2021 EN 81-21:2018 2022 |
| Konstrukce šachty |
| Rozměry šachty (mm) | 1770 x 1770 |
| Hloubka prohlubně (mm) | 900 |
| Výška horního přejezdu (mm) | 3400 (po spodní hranu montážních ok, které jsou dodávkou KONE) |
| Zařízení pro nízkou prohlubeň | Zařízení pro nízké prohlubně |
| Zařízení pro nízký horní přejezd | Zařízení pro nízký horní přejezd |
| Uspořádání bezpečného prostoru | RBE; SSA, nízká prohlubeň + horní část, EN81-21 |
| Materiál šachty | Ocelová zcela nová montovaná celoprosklená konstrukce (dle parametrů zadávací dokumentace). Kotvení pomocí C-profilů HM40/22, které dodává dodavatel ocelové konstrukce. Jejich umístění dle dispozičních výkresů. Montážní háky OCTE (sada 6ks, nosnost 20kN) - včetně montáže z plošiny a certifikátu (plošina dodávkou KONE) |
| Mechanické komponenty a stroj |
| Pohon | Bezpřevodový |
| Jmenovitý výkon motoru | 4,2 kW (maximální výstupní výkon při plném zatížení) |
| Jmenovitý proud s osvětlením šachty (A) | 11 |
| Záběrový proud včetně osvětlení šachty (A) | 14 |
| Typ osvětlení šachty | LED osvětlení šachty (bezhalogenové) |
| Hlavní pojistky v rozvaděči (A) | 10 |
| Přívod proudu k výtahu (V / Hz) | 3 x 400 / 50 |
| Typ napájení | 3 fázový TN-S/MSW 5 - rozměry viz dispoziční výkresy výtahu |
| Speciální požadavky na výplň protiváhy | Bez speciálních požadavků |
| Vodítka a příslušenství | Kotevní šroub Typ vodících čelistí rámu kabiny SLG20 |
| Kabina a dveře |
| Rozměry kabiny (ŠxHxV) (mm) | 1300 x 1350 (+ 40mm. tzv. zádveří) x 2200 |
| Rozměr dveří (ŠxV) (mm) | 800 x 2000 |
| Výška dveřního otvoru (Přední / Zadní vstup) (mm) | 2180 mm |
| Servisní panel MAP pro údržbu a nouzové vyproštění | MAP umístěn v 6. podlaží Servisní panel MAP je zabudován v rámu šachetních dveří (verze DMAP) Servisní panel MAP je bez požární odolnosti Materiál provedení MAP: Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel |

## MATERIÁLY A PROVEDENÍ – návrh dle zadávací dokumentace

### Výtah 232 - MonoSpace 500 DX R22.2-1

| Interiér |
| --- |
| Stěny |
| Orientace stěnových panelů | Vertikální panely |
| Boční stěna B (pravá) | L235; Bíle laminovaný jasan |
| Zadní stěna | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel |
| Boční stěna D (levá) | L235; Bíle laminovaný jasan |
| Čelní stěna | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel |
| Dodatečné volby | Sklopné sedátko nerez (v souladu s normou ČSN EN 81-70) |
| Strop |
| Typ a materiál | CL82; Přímé osvětlení, LED, barva Bílá Cottongrass White (P63), barvená ocel, bílá barva (9003) |
| Podlaha |
| Materiál a barva | Beige Grey (RC32). protiskluzový povrch |
| Příslušenství |
| Zrcadlo | PW/MH Částečná šířka/Střední výška Umístění: na zadní stěně (strana C) |
| Madlo | HR64, trubkový profil D38/zakulacené zakončení Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel Umístění: na zadní a boční stěně (strana C a strana D) |
| Okopová lišta | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel |
| Design Group 1 - 232 - MonoSpace 500 DX R22.2-1 Chcete vidět design ve 3D zobrazení? Klikněte níže Zadní a boční stěna Přední a boční stěna Zkopírujte níže uvedenou adresu URL do webového prohlížeče: https://cardesigner.kone.cz/#/doc/0373ad04-cf57-4d35-8160-3592a31a5347 |
| Dveře Typ dveří KES202 1C, dvoupanelové centrální Standardní balíček dveří Materiál kabinových dveří Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel Panel 1.5 Rám dveří Standardní rám Materiál šachetních dveří Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel | Hlavní stanice: podlaží 1 2 |

| Číslo nástupiště | Značení | Hlavní nástupiště (A) | Vzdálenost mezi patry | Provedení dveří | Požární odolnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | X |  | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel | ne |
| 5 | 3 | X | 3900 | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel | ne |
| 4 | 4 | X | 3900 | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel | ne |
| 3 | 2 | X | 3900 | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel | ne |
| 2 | 1 | M | 4200 | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel | ne |
| 1 | -1 | X | 3350 | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel | ne |

| Uživatelské rozhraní Ovládací prvky kabiny Počet ovládacích panelů v kabině (COP) Počet COP: 1 |
| --- |
| Typ a provedení panelu | KSC737 LCD displej barevný Plná výška (FH) CB; Carbon Black broušená nerez ocel s úpravou proti otiskům prstů Plně grafický displej Tlačítka: kulatá (obrázek je ilustrativní, počet a rozmístění tlačítek závisí na konkrétní konfiguraci) Podsvětlení tlačítek: bílá barva Reliéfní značení Standardní zapuštění Zelené tlačítko hlavní stanice Štítky s Braille znaky vedle tlačítek IP20 |  |
| Další funkce | Funkce DCB - tlačítko pro zavření dveří Funkce DOB - tlačítko pro otevření dveří Funkce PRC K - klíčkový přepínač pro přednostní jízdu z kabiny |  |
| Ovládací prvky v nástupišti |
|  | KSS D |  |
| Kombinace přivolávačů Typ přivolávače: KSL D20, osazený na povrchu (obrázek je ilustrativní, osazení tlačítky příp. klíčky závisí na konkrétní výbavě výtahu) Umístění: na dveřním rámu Materiál krycí desky: nerezový rámeček + polykarbonát 41; Carbon Black, černá barva Kruhový Podsvětlení tlačítek: bílá barva IP20 |  |
| Signalizační prvky v nástupišti |
| Kombinace indikátorů Ukazatel polohy a směru KSI/KSA ve všech nástupištích Typ signalizace: KSID43/KSHD20 Typ signalizace: KSID43 Materiál krycí desky: nerezový rámeček + polykarbonát 41; Carbon Black, černá barva Displej Dot-matrix rolující Umístění: na dveřním rámu |  |
| People Flow doplňky řízení výtahu |
| Předotevírání dveří ve dveřní zóně (před zastavením výtahu) | Funkce ADO - před-otevírání dveří |
| Funkce nezastavení ve stanici (při naplněné kabině, bypass) | Funkce BLF - kontrola naplnění kabiny |
| Funkce párování přivolání z nástupiště, časově závislá | Funkce LCC - časové zpoždění současného přivolání obou směrů z jednoho podlaží |
| Bezbariérovost a bezpečnost |
| Zabezpečení vstupu do kabiny | Světelná clona (CF) Zajišťuje maximální bezpečnost při vstupu do kabiny výtahu. Pomocí senzorových paprsků detekuje prostor dveří a zabrání jejich uzavření v případě, že se ve vstupu stále nalézá osoba nebo předmět. |
| Zvonek ALARM | Funkce ABE MD - zvonek alarmu v hlavní stanici, zpožděný signál |
| Nouzový vypínač STOP | Funkce EMH T - nouzový STOP v šachtě se dvěma bezpečnostními spínači |
| Zrušení falešného přivolání kabiny | Funkce FCC C - Počítáním stanic |
| Akustická podpora pro handicapované | Funkce HAN C - zvuková signalizace v kabině při průjezdu stanicemi, určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, nepřetržitý provoz |
| Nouzový interkom | Funkce ISE M - nouzový intercom mezi kabinou a rozváděčem výtahu |
| Automatické zamykání šachetních dveří | Funkce LOA MO - zámek automatických dveří, mechanický zámek se zařízením nouzového otevření |
| Doplňky uživatelského ovládání výtahu |
| Prioritní volba v kabině | K; Kontinuální |
| Povinné zastavení v hlavním patře | Funkce CSM - nucené zastavení kabiny v hlavní stanici ve směru jízdy nahoru |
| Doplňky preventivní ochrany |
| Automatické vyrovnávání polohy kabiny | Funkce ACL B - automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici |
| Nouzové osvětlení kabiny | Funkce CEL S - nouzové osvětlení kabiny, separátní osvětlení |
| Nouzový bateriový pohon | Funkce EBD IB - nouzový dojezd na baterie do nejbližší stanice v případě výpadku el. energie vč. baterií |
| Detekce požáru | Funkce FID - příprava na připojení signálu z EPS (EPS není součástí dodávky KONE) |
| Nehořlavá kabeláž (bezhalogenová) | Funkce LSH A - bezhalogenová kabeláž elektroinstalace v šachtě, týká se zapojení v šachtě a kabině. |
| Osvětlení šachty | Funkce SHL CH - osvětlení šachty výtahu, bezhalogenová kabeláž |
| Obousměrný komunikátor | Funkce KRM - KONE obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu (GSM brána) |
| Eco-efektivita |
| Provoz osvětlení kabiny | Funkce OCL A - ovládání osvětlení v kabině, automatické |
| Rezistorové brždění / Rekuperační pohon | Funkce BMV M - systém pohonu s rekuperací |
| Pohotovostní režim | Funkce SBM F - standby režim ovládacího panelu, pohonné jednotky a signalizace |

2.       Cenová nabídka včetně garančních servisních služeb - dle požadavků zadávací a projektové dokumentace / Příloha č.4: Stavební práce

| Výtah |
| --- |
|  | Název zařízení | Název řešení | Normy/Legislativa | Nosnost (kg/os) | Cena za položku (Kč) |
|  | 232 - MonoSpace 500 DX R22.2-1 | 1 x KONE MonoSpace® 500 | EN 81-20 ed. 2:2021 EN 81-21:2018 2022 | 680 / 9 | Kč 2 613 000,00 |
| DPH 21% | Kč 548 730,00 |

| Celková cena včetně DPH 21% | Kč 3 161 730,00 |
| --- | --- |

…………………………………………...

# KONE, a.s.

Head of Service and Modernization Sales Czech Republic

DPH bude účtována v zákonné výši dle typu objektu.
Kalkulace je založena na obsahu specifikovaném v základní části nabídky a dodatcích, které jsou její nedílnou součástí.
Konkrétní podoba obchodních podmínek (vč. platebních) bude v případě dohody smluvních stran uvedena ve smlouvě o dílo.
Veškeré obrázky a fotografie použité v této nabídce mají informační charakter a jsou ilustrativní.

Tato nabídka je platná při uzavření Smlouvy o dílo do 60 dní ode dne vyhotovení a se zahájením realizace dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací.

Zahrnutá lokální výbava

| 232 - MonoSpace 500 DX R22.2-1 |
| --- |
|  | Zkouška za účasti technika KONE |
|  | Vyvážení výtahu |
|  | Likvidace odpadu z obalů |
|  | Standardní doplňky výtahu |
|  | Technická dokumentace výtahu |
|  | Ocelová konstrukce, elektro a stavební práce dle zadávací a projektové dokumentace |

## Platební podmínky – dle zadávací dokumentace

## Záruka

Na dodávku a montáž poskytuje zhotovitel objednateli záruku po dobu 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu a předání jednotlivých výtahů do provozu. Prodloužená záruka 60 měsíců bude poskytnuta při uzavření smlouvy na servis výtahů s KONE a.s. po celou dobu prodloužené záruky. V rámci této záruky jsou prováděny bezplatně opravy poruch jednotlivých výtahů vzniklé vadou dodávky nebo montáže. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé úmyslným poškozením nebo nepovoleným užitím a neodborným zásahem do zařízení. Případné nedostatky v kvalitě dodávky a montáže budou řešeny dle platných a účinných zákonů a dalších právních předpisů. Pokud dojde k výměně nebo opravě dílu, díl zachovává záruku celého díla jako celek. 
Pokud dojde k odstavení výtahů z důvodu záruční opravy, pak se záruka automaticky prodlužuje o dobu odstavení výtahů z provozu. Případné reklamace v rámci záruky je nutno uplatnit písemně, bez prodlení a to ve lhůtě  do 1 měsíce od projevení vady u výtahů, jež jsou důvodem příslušné reklamace. Záruka se nevztahuje na výměnu součástí s ukončenou dobou jejich životnosti, mmj. pojistek žárovek, baterií/akumulátorů, lanek pohonu dveří, vodící silony kabiny, silony protiváhy a silony dveří nebo škod či vad na výtazích nebo jejich součástech v důsledku nadměrného opotřebení, vandalismu, nesprávného používání, nedbalosti, nesprávného provozování, abnormálních teplotních nebo vlhkostních podmínek, poškození z důvodu vyšší moci nebo práce, opravy, změny, opravy nebo výměny jakýchkoliv součástí jinými osobami bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele, nebo z jakékoliv jiné vnější příčiny mimo kontrolu zhotovitele. Jednotlivé výtahy a veškeré jejich součásti budou vždy uloženy, provozovány a udržovány řádně a v souladu s pokyny zhotovitele, jinak bude záruka považována za neplatnou. Zhotovitel odpovídá za to, že samostatné výtahy budou mít vlastnosti stanovené technickými podmínkami a technickými normami.

Využití zařízení pro stavební účely

Využití zařízení pro stavební účely není součástí naší nabídky a použití pro stavební účely je předmětem dodatečného jednání a podléhá schválení firmy KONE. Toto je rovněž předmětem podpisu servisní smlouvy o využití zařízení pro stavební účely, která může být v případě potřeby poskytnuta naším obchodním oddělením.
Vezměte prosím na vědomí, že používání našich produktů před předáním není možné, aniž by obě strany podepsaly smlouvu o využití zařízení pro stavební účely.
Chcete-li tuto příležitost dále projednat, kontaktujte nás prosím.

# 3.       Instalace

- Unikátní systém montáže bez lešení, nabízející bezkonkurenční časové úspory;

- Minimální omezení ostatních profesí vzhledem k instalaci zařízení na stavbě;

- Standardní komponenty výtahu potřebné pro instalaci jsou dodány na stavbu jako kompletní balík;

- Přísná kritéria kvality pro každou fázi instalace - zajištění principu "vždy napoprvé správně";

- Maximální bezpečnost na stavbě díky pravidelným školením, kontrolám stavby, instalačním průkazům bezpečnosti a osvědčeným instalačním metodám;

- Eko-efektivní instalační procesy maximalizující recyklaci odpadu a minimalizující použití rozpouštědel;

- Dodávka materiálu a příjezd montážních techniků na stavbu dle předem odsouhlaseného harmonogramu;

- Zkušený vedoucí montér koordinující celý montážní proces od počátku až do konce;

- Hloubkové testování jízdního komfortu každého zařízení před předáním -  unikátní servis pouze v KONE.

# 4.       Vaše údržba KONE Care™

V rámci konceptu KONE CareTM Vám můžeme nabídnout několik balíčků servisních činností, které byly navrženy na nabídnuté řešení. Pro zajištění bezproblémového chodu zařízení, jeho dlouhodobou spolehlivost a úsporný provoz doporučujeme, aby na tyto činnosti byla uzavřena smlouva se společností KONE. Bližší informace a samotnou nabídku na tuto službu vám rádi připravíme.

Celkem Vám nabízíme 3 hlavní typy KONE CareTM řešení, ze kterých si vyberete to, které bude nejvíce vyhovovat Vaším potřebám. Každé z nich lze rozšířit o další servisní činnosti z našeho portfolia.

Příloha č.1: Legislativa

Navrhované řešení odpovídá Vaší specifikaci a následujícím zákonům, nařízením vlády a normám:

NV 122/2016 Sb. v platném znění, o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (odpovídá Směrnici 2014/33/EU)
NV 117/2016 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici 2004/108/ES)
NV 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení

ČSN EN 81–20 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. 
ČSN EN 81- 28 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 28 : Dálková nouzová signalizace u výtahu určených pro dopravu osob a nákladů
ČSN 27 4210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

Zákazník zajistí prostředí v šachtě a v nástupištích:

Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, požadovaná teplota + 5º až + 40º.

Příloha č.2: Návrh harmonogramu dodávky – orientační

Řádné naplánování projektu a harmonogram prací umožňuje bezproblémovou a včasnou montáž výtahu. Dodání a následné dodržování návrhu harmonogramu dodávky je založeno na předpokladu, že budou aplikovány standardní metody instalace.

| Příprava smlouvy a dispozičních výkresů | 2 týdny | Projektová dokumentace pro Vás bude připravena během 2 týdnů, za předpokladu splnění následujících podmínek. |
| --- | --- | --- |
| Výroba a dodání | 10-14 týdnů | Období vyžadované pro výrobu výtahu na základě odsouhlasení dispozičních výkresů, obchodně-technické specifikace výtahu a úhrady 1. dílčí faktury bude potřeba pro výrobu zařízení 10 - 14 týdnů (podle typu výtahu). |
| Kontrola stavební připravenosti | 1 týden | Firma KONE provede kontrolu stavební připravenosti |
| Demontáž, stavební práce montáž výtahu | 6-8 týdnů | Bude upřesněno odsouhlaseným realizačním harmonogramem. Zohledněna práce o víkendu a odpoledních hodinách v případě hlučných prací |
| Zkouška a uvedení do provozu | 1 týden | dokončení zakázky a bezvýhradného převzetí dokončeného díla zadavatelem: nejpozději do 30.9.2024 |

Veškeré práce budou realizovány při zajištění provozu budovy, za přísného dodržení bezpečnosti práce a to dle platných předpisů a norem. Při konečném předání zařízení do provozu doloží zhotovitel příslušné atesty, revizní zprávy a potřebné certifikáty v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Harmonogram prací je po dohodě se zákazníkem realizován s maximálním ohledem k provozu budovy. V případě, že do uvedeného harmonogramu zasáhnou státní svátky, úměrně se o tuto dobu termíny prodlužují. 

Podmínkou pro uzavření Smlouvy o dílo na dodávku výtahů a zahájení přípravných prací:

- Je schválena a podepsána obchodně technická specifikace vycházející z této nabídky;

- Jsou odsouhlaseny všechny požadavky objednavatele a kapacitní možnosti zhotovitele, byly vzájemně dohodnuty termíny dodávky a její klíčové milníky;

- Byly nám poskytnuty všechny potřebné informace a podklady pro zpracování dispozičních výkresů.

Podmínkou pro zahájení výroby a následnou montáž je obdržení platby za 1. dílčí fakturu.

V případě požadavku na úpravu tohoto harmonogramu, prosím, kontaktujte odpovědného zástupce společnosti KONE.

Příloha č.3: Zajištění úspěchu projektu

Přehled projektu

Zodpovědnost KONE Zodpovědnost zákazníka KONE a ZÁKAZNÍK

Základní požadavky na stavební připravenost

Před zahájením prací zajistí objednatel splnění následujících podmínek tak, aby technici KONE mohli včas dodržet odsouhlasený harmonogram prací a bezpečnost na stavbě:

|  | Upozorní uživatele v předstihu na odstavení výtahu z provozu. |
| --- | --- |
|  | Zajištění veřejnoprávního projednání (stavební ohlášení včetně oznámení užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu objednatelem), pokud není dohodnuto jinak. (STAVEBNÍ POVOLENÍ VYDÁNO) |
|  | Udržování přístupů a příjezdů k pracovišti tak, aby odpovídaly podmínkám bezpečnosti práce a ochrany zdraví podle obecných předpisů a norem. |
|  | Uzamykatelnou a čistou místnost pro montéry zhotovitele v blízkosti výtahové šachty k uskladnění montážních pomůcek a k převlečení a skladování materiálu minimálně o rozloze 15m2. |
|  | Objednatel případně vymezí mimo obytný dům prostor pro skladování demontovaného materiálu před ekologickou likvidací v rozloze cca 10m2. |
|  | Základní sociální podmínky (umývání, WC) pro pracovníky zhotovitele - bezplatný přístup k vodě a k hlavnímu jističi od výtahů včetně zajištění elektrické energie pro demontáž a montáž výtahu (není součástí cenové nabídky). |
|  | Revizi přívodu elektrického proudu k jednotlivým výtahům nebo případně zajištění nových hlavních přívodů k výtahům včetně dílčích revizí dle dispozice KONE - zde bychom doporučovali variantu nových přívodů tak, aby odpovídali platným normám, a to i z úsporných důvodů - možno za úplatu zajistit zhotovitelem. (prodloužení el kabelu včetně revize dodávka KONE) |
|  | Intenzitu osvětlení ostatních nástupišť u šachetních dveří na podlaze 50 lx. (stávající může vyhovovat prověříme intenzitu) |

Příloha č.4: Stavební práce

V ceně díla je dále zahrnuto:

- Demontáž výtahové technologie, ekologická likvidace

- Demontáž rámů nad zábradlím, ekologická likvidace

- Demontáž pletiva u zábradlí, ekologická likvidace

- Demontáž výtahových portálů, ekologická likvidace

- Vybourání dosedů a pilířů ve výtahové prohlubni, ekologická likvidace

- Rozšíření a prodloužení stávající prohlubně včetně nové základové desky dle statiky

- Zapravení výtahové prohlubně, výmalba barvou primalex – bílá

- Zapravení a výmalba podest barvou primalex – bílá

- Zaměření šachty na místě

- Kompletní technická dokumentace

- Statické posouzení a projekt výtahové šachty

- Dodávka a montáž nové výtahové šachty – barva prášková vypalovaná RAL dle výběru, hrubá struktura

- Uchycovací body pro vodítka kabiny a protiváhy, kotevní vodítek (pásovina se šroubovicí)

- Uchycovací body pro uchycení šachetních dveří (pásovina se šroubovicí)

- Montážní nosníky s oky

- Opláštění výtahové šachty bezpečnostním sklem 44.1, kouřově šedá

- Hliníkové lišty – barva prášková vypalovaná RAL dle výběru, hrubá struktura

- Oplechování šachetních dveří – barva prášková vypalovaná RAL dle výběru, hrubá struktura

- Napojení na podlahy – přešlapový nerez plech

- Zednické zapravení šachetních dveří v nejnižším patře včetně posunu případně výměny překladů, výmalba barvou primalex – bílá

- Nové napojení stávajících mříží v přízemí na šachtu

- Oprava nátěrů zábradlí v místě napojení odstraněných konstrukcí

- Dodávka a montáž nového zábradlí včetně madla v místě čelního portálu 10ks

- Úprava nadezdívky dle šířky nového otvoru dveří

- Zhotovení prodloužení přívodu el. energie k rozvaděči

- SDK podhled včetně vaty v místě nerez stropu

- Ochrana podlah proti poškození

- Zohledněna práce o víkendu a odpoledních hodinách (hlučné práce)

- Doprava na místo realizace

- Přesun hmot

Cena neobsahuje:

- Celkový nátěr stávajících portálů a zábradlí

- Zednické zapravení a výmalba strojovny

- Výmalba ramen schodiště

Hlavní výhody:

- Certifikováno dle EN 81-20

- Žádné svařování, broušení, nátěry

Příloha č.5: Historie revizí

| Verze | Datum | Iniciály | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.4.2024 | D.D. | CN dle zadávací a projektové dokumentace |

PŘÍLOHA č. 3                               KOPIE VÝPISU Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU OBJEDNATELE

PŘÍLOHA č. 4                               KOPIE VÝPISU Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ZHOTOVITELE

PŘÍLOHA č. 5                                             KOPIE CERTIFIKÁTU ISO ZHOTOVITELE

PŘÍLOHA č. 6                             DISPOZIČNÍ VÝKRES VÝTAHU – dle nabídky č: 0014566432-LSM-FRB-2024

PŘÍLOHA č. 7				ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Toto prohlášení slouží jako podklad ke stanovení oprávněnosti uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních nebo montážních prací dle §92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p..

Krajské státní zastupitelství v Brně

Se sídlem: 		Mozartova 18/3, 602 00, Brno

Zastoupení:	JUDr. Jan Sladký, krajský státní zástupce

Bankovní spojení:	Česká Národní Banka, pobočka Brno

číslo účtu: 		4226621/0710

IČ:		 	00026069

DIČ:                                nejsou plátci

325 - Organizační složka státu

Prosím označte správnou variantu:

Plátce DPH:            			  ANO                        Registrační číslo k DPH:  --------------

Čestně prohlašuji, že přijaté plnění od společnosti KONE, a.s.

BUDE                      NEBUDE

použito zcela nebo z části pro ekonomickou činnost společnosti, tedy jako plnění, které je předmětem daně a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

NE

| ZA OBJEDNATELE: |  |
| --- | --- |
| V Brně ____ / ____ 2024 |  |  |

Poučení:

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze mezi plátci DPH a to při poskytnutí plnění v tuzemsku (místo plnění je v ČR). Uvedený režim je tedy povinen použít plátce (poskytovatel plnění), který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud plátce poskytuje stavební nebo montážní práce příjemci plnění, který není plátcem DPH. Jde-li o podmínku plnění mezi plátci, předpokladem pro povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti je skutečnost, že tyto osoby při uskutečnění daného plnění vystupují jako osoby povinné k dani, tj. v rámci své ekonomické činnosti. U stavebních prací jde pak zejména o to, že osoba, která zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani. Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně, není v postavení osoby povinné k dani a v tom případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti - to znamená, že plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu. Obdobně se neuplatní režim přenesení daňové povinnost, pokud např. obec pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s její činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Pokud je plnění třeba i jen z části přijímáno pro více účelů, například pro soukromou potřebu plátce a pro jeho ekonomickou činnost nebo pro smíšené účely veřejnoprávních a neziskových subjektů, přičemž část je pro účely, kdy příjemce vystupuje jako osoba povinná k dani, půjde o plnění podléhající celkově režimu přenesení daňové povinnosti. Pro případy, kdy příjemce stavebních a montážních prací poskytnutých v tuzemsku je sice český neplátce, ale jde o osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobu, je nutné upozornit na ust. § 94 odst. 16 zákona o DPH. Podle tohoto platí, že takováto osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, se coby příjemce tuzemských plnění zahrnovaných pod režim přenesení daňové povinnosti stává ze zákona českým plátcem a to již dnem poskytnutí předmětného plnění.

PŘÍLOHA č. 8                               PLNÁ MOC ZHOTOVITELE K PODEPISOVÁNÍ SMLUV

PŘÍLOHA č. 9                                        KOPIE POJISTNÉHO CERTIFIKÁTU ZHOTOVITELE

PŘÍLOHA č. 10                                       PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Prohlášení Objednatele ve vztahu k Mezinárodním sankcím

Objednatel tímto prohlašuje a zaručuje, že se na něj, ani na žádného jeho společníka, příp. vlastníka podílů společnosti, členy statutárního orgánu, vedoucího pracovníka, zástupce nebo skutečným majitelem Objednatele nevztahují mezinárodní obchodní omezení nebo obchodní sankce nebo jiná podobná omezující opatření, mimo jiné včetně těch, které zavedla Organizace spojených národů, Evropská unie a/nebo Spojené státy americké ("Mezinárodní sankce").

Pokud se na Objednatele, jeho společníka, příp. vlastníka podílů společnosti, člena statutárního orgánu, vedoucího pracovníka, zástupce nebo skutečného majitele nebo jakoukoli jinou třetí stranu (např. finanční instituci, pojišťovnu), se kterou Objednatel spolupracuje v souvislosti s touto Smlouvou, vztahují Mezinárodní sankce v průběhu platnosti této Smlouvy, je Objednatel povinen o tom neprodleně informovat společnost KONE. Pokud se na jakýkoli takový subjekt začnou vztahovat Mezinárodní sankce, má společnost KONE právo s okamžitou účinností a bez jakékoli odpovědnosti za škodu ukončit tuto Smlouvu a jakékoliv její další smluvní závazky vůči Objednateli zanikají.

Objednatel potvrzuje, že

nejedná jako zprostředkovatel pro třetí stranu nebo jejím jménem, ať už jde o fyzickou nebo právnickou osobu, na kterou se vztahují Mezinárodní sankce,

výrobky zakoupené od společnosti KONE nebudou prodávány nebo dodávány stranám, na které se vztahují Mezinárodní sankce,

nebude dodávat náhradní díly KONE do Severní Koreje, na Kubu, do Sýrie, Íránu, Ruska, Běloruska, na Krym a/nebo do částí Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti na Ukrajině a

nebude jinak jednat způsobem, který by obcházel platné Mezinárodní sankce.

Společnost KONE nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody, náklady nebo výdaje, které mohou Objednateli nebo jiné straně vzniknout v důsledku toho, že společnost KONE nemůže dodávat výrobky z důvodu jakýchkoli Mezinárodních sankcí.

Objednatel je povinen nahradit společnosti KONE veškeré nároky, náklady nebo škody vzniklé v důsledku porušení tohoto prohlášení.

V ____________________, dne __. __. ____

Za Objednatele

________________________________

# Text boxes

Smlouva podepsána

Design odsouhlasen

Staveniště připraveno podle předchozích pokynů

Připraven skladovací prostor a připravenost místa instalace potvrzena

Místo instalace bylo předáno zodpovědnému pracovníkovi KONE za daný projekt

Bezpečnostní kontrola, řízení dalších kroků

Dokončení prací. Byla zajištěna potřebná povolení a inspekce třetích stran

Zařízení v používání pro stavební účely během stavby

Zařízení je připraveno k použití a předáno zákazníkovi

Zahájení projektu

Materiály objednané ve výrobním závodě KONE; bod odkud není návratu

Kontrola stavební připravenosti a časového plánu

Materiál je na místě instalace; zahájení instalačních prací

Mechanická instalace dokončena; začíná testování a uvedení do provozu

Obnova výtahu po období, kdy byl používán pro stavební účely

X