| Krycí list rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: |  | Havarijní opravné a údržbové práce v rámci venkovního plaveckého bazénu (brodítka/sprchy) |  | Objednatel: | Sportovní zařízení města Příbram, p.o. |  | IČ/DIČ | 71217975 |
|  |  |  |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ |  |
| Lokalita: |  | Plavecký bazén Příbram |  | Zhotovitel: | INDLU ONE s.r.o. |  | IČ/DIČ | 17320950 |
| Začátek výstavby: |  | 26.04.-12.05.2024 |  | Konec výstavby: | Nesmí přesáhnout datum 12.05.2024 |  | Položek: |  |
| JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Mgr. Jan Slaba |  | Datum: | 25.04.2024 |
| Rozpočtové náklady v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
| HSV | Dodávky |  | Práce přesčas |  |  | Zařízení staveniště |  | 1 328,68 Kč |
|  | Montáž |  | Bez pevné podl. |  |  | Mimostav. doprava |  | 9 300,77 Kč |
| PSV | Dodávky |  | Kulturní památka |  |  | Územní vlivy |  | 1 328,68 Kč |
|  | Montáž |  |  |  |  | Provozní vlivy |  | 1 328,68 Kč |
| "M" | Dodávky |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montáž |  |  |  |  | NUS z rozpočtu |  |  |
| Ostatní materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 265 736,22 Kč |  |  |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  |  | DN celkem |  |  | NUS celkem |  | 13 286,81 Kč |
|  |  |  | DN celkem z obj. |  |  | NUS celkem z obj. |  |  |
| Základ 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ 15% |  |  | DPH 15% |  |  | Celkem bez DPH |  |  |
| Základ 21% |  | 279 023,03 Kč | DPH 21% |  | 58 594,84 Kč | Celkem včetně DPH |  | 337 617,87 Kč |
| Projektant: |  |  | Objednatel: |  |  | Zhotovitel: |  |  |
| Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Stavební rozpočet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt: Oprava dětského bazénu - venkovní bazén |  |  |  | 265 736,22 Kč |
| Č. p. | Položky | Množství | MJ | JC bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| 1 | Oklepání dlažeb a obkladů | 52 | m2 | 121,00 Kč | 6 292,00 Kč |
| 2 | Obroušení starého lepidla | 52 | m2 | 44,00 Kč | 2 288,00 Kč |
| 3 | Pomocné bourací práce pro napojení kanalizace a vody | 7 | hod | 257,00 Kč | 1 799,00 Kč |
| 4 | Ruční přesun suti do 50 m | 4,16 | t | 679,00 Kč | 2 824,64 Kč |
| 5 | Naložení suti do kontajneru | 4,16 | t | 272,00 Kč | 1 131,52 Kč |
| 6 | Odvoz a likvidace kontajneru 3,5t | 4,16 | t | 2 114,00 Kč | 8 794,24 Kč |
| 7 | Vyrovnání stěn a podlah cementovou stěrkou | 52 | m2 | 119,00 Kč | 6 188,00 Kč |
| 8 | RAKO LE21 - vyrovnávací stěrka betonových konstrukcí (průměrná tlouštka 5mm) | 1144 | kg | 24,00 Kč | 27 456,00 Kč |
| 9 | Provedení hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 81 | m2 | 109,00 Kč | 8 829,00 Kč |
| 10 | RAKO SE2 - hydroizolační elastomerová vodovzdorná dvousložková membrána | 24,3 | kus | 1 624,00 Kč | 39 463,20 Kč |
| 11 | Provedení výztuh rohů páskou hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 62 | bm | 63,00 Kč | 3 906,00 Kč |
| 12 | RAKO SE5 - Těsnící pásky 80 | 71 | bm | 43,00 Kč | 3 053,00 Kč |
| 13 | Penetrace povrchu před pokládkou obkladů a dlažeb | 52 | m2 | 42,00 Kč | 2 184,00 Kč |
| 14 | Hloubková penetrace SE2 | 1,3 | ks | 1 095,00 Kč | 1 423,50 Kč |
| 15 | Montáž dlažeb včetně řezání bez spárování | 52 | m2 | 740,00 Kč | 38 480,00 Kč |
| 16 | Color Two, GRS1K623, dlaždice, 20 x 20 cm, bílá | 62,4 | m2 | 786,00 Kč | 49 046,40 Kč |
| 17 | RAKO AD531 MAX News (C2T) - Mrazuvzdorné modifikované lepidlo, typ C2TE S1 | 10,4 | ks | 410,00 Kč | 4 264,00 Kč |
| 18 | Silikonování | 53 | bm | 28,00 Kč | 1 484,00 Kč |
| 19 | RAKO SAB 121 - Jednosložkový polyuretanový tmel | 7 | ks | 209,00 Kč | 1 463,00 Kč |
| 20 | Spárování stávající dlažby 100x100mm epoxidovou spárovačkou | 52 | m2 | 238,00 Kč | 12 376,00 Kč |
| 21 | RAKO GEASY - Flexibilní vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota - dvojsložková epoxidová | 6,76 | ks | 2 272,00 Kč | 15 358,72 Kč |
| 22 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | 19 832,00 Kč | 19 832,00 Kč |
| 23 | Zakrytí zařízení před poškozením - podlaha, osttaní | 50 | m2 | 112,00 Kč | 5 600,00 Kč |
| 24 | Průběžný úklid stavby | 50 | m2 | 44,00 Kč | 2 200,00 Kč |