DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 3/2023 ze dne 21.9.2023

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:			Městské lesy Opava, p. o.

Adresa:				Skřipov 110, 747 45 Skřipov

Zastoupená: 				Ing. Radomír Drašák

E-mail:					xxx

Ve věcech technických:		xxx

Bankovní spojení:			ČSOB Opava č.ú.xxx

IČ:					00849669

DIČ: 					CZ00849669

Zapsán pod sp. zn.	Pr 5317 vedená u Krajského soudu v Ostravě

ID datová schránky:			xkvxfjc

dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: 	Lesprojekt Krnov s.r.o.

Adresa:	Revoluční 1138/76; 794 01 Krnov

K smluvnímu jednání oprávněn: 	Ing. Ladislav Řehka

V technických záležitostech: 	Ing. Ladislav Řehka

E-mail:	xxx

Bankovní spojení:	KB KRNOV č.ú. xxx

IČ: 	47976250

DIČ:	CZ47976250

Plátce DPH:				 ano

Zapsán pod značkou                          KS Ostrava, odd. C, vložka 5803

ID datová schránky:			 4v3iazh

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21.9.2023 Smlouvu o dílo č. 3/2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) na vyhotovení Projektové dokumentace „Revitalizace 2 malých vodních nádrží v oblasti bývalého Muničního prostoru na pozemku parc. č. 727/2 k. ú. Lesní Albrechtice“.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, a to úprava Doby plnění článku III. „Inženýrská činnost“ tj. vyřízení ohlášení stavby se prodlužuje z 30.4.2024 do 30.6.2024.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

- Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je jevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz tohoto připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Ve Skřipově, dne 24.4.2024			V Krnově, dne

………………………………………..                            ………………………………………..

Ing. Radomír Drašák				           Za zhotovitele

Ředitel Městské lesy Opava, p.o.

.