DODATEK č. 2 k dílčí smlouvě č. 1

o poskytování poradenských služeb

Smluvní strany:

**Objednatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO: 00551023

zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 19-2229001/0710

ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MPSV**“)

a

**Poskytovatel: Konsorcium KPMG a Tekies**

**KPMG Česká republika, s.r.o.**

se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

IČO: 00553115

DIČ: CZ00553115

bankovní spojení: *neveřejný údaj*

č. účtu: *neveřejný údaj*

zastoupen: Ing. Martinem Hladíkem Ph.D., MBA, prokuristou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326

a

**Tekies s.r.o.**

se sídlem: U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 07241127

DIČ: CZ07241127

bankovní spojení: *neveřejný údaj*

č. účtu: *neveřejný údaj*

zastoupen: Ing. Pavlem Wimmerem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297415

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „**Smluvní strany**“ a/nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 1 o poskytování poradenských služeb uzavřené dne 19. 12. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:

1. PREAMBULE
   1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2023 Dílčí smlouvu č. 1 o poskytování poradenských služeb (dále jen „**Dílčí smlouva č. 1**“) na základě Minitendru s názvem „*Poskytování poradenských služeb pro projekt Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (M-01)“.* Poskytovatel se Dílčí smlouvou č. 1 zavazuje poskytnout plnění spočívající v zajištění kapacit IT odborníků na poskytování odborných poradenských služeb pro projekt Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (dále jen „**projekt JMHZ**“).
   2. Dílčí smlouva č. 1 navazuje na Rámcovou dohodu na poskytování poradenských služeb uzavřenou dne 20.7.2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*Strategické poradenství v ICT II*“. Podpisem Rámcové dohody se Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v Dílčí smlouvě č. 1 a v Rámcové dohodě.
   3. Dne 27. 3. 2024 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 1 upravující dobu účinnosti Dílčí smlouvy č. 1.
   4. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je potřeba dodatečného navýšení rozsahu služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku z Dílčí smlouvy č. 1, avšak jsou nezbytné, přičemž změna v osobě dodavatele není zejména z technických důvodů možná.
      1. Vzhledem ke komplexitě smluvních vztahů a modelů spolupráce s dodavateli na ČSSZ se po uzavření Dílčí smlouvy č. 1 projevila potřeba přípravy detailní procesní a architekturní dokumentace, která bude využita jako podklad pro zajištění zdrojů na straně ČSSZ. Tato aktivita nebyla zahrnuta do původního rozsahu analytické fáze sjednané Dílčí smlouvou č. 1. V rámci Poskytovatelem zpracovávané analýzy bylo rovněž zjištěno, že pro efektivní fungování celého systému bude nutné zavedení jednotného identifikátoru osob skrz celý resort. Tvorba požadavků na tento identifikátor, způsoby řešení konfliktů a sjednocení procesu ztotožnění má za následek navýšení pracnosti na straně analytického týmu Poskytovatele. V době zadávání minitendru na uzavření Dílčí smlouvy č. 1 nebyla výše uvedená pracnost reflektována, jelikož nebyla Smluvním stranám předmětná potřeba známa. Vzhledem ke skutečnosti, že Dílčí smlouvou č. 1 sjednaný rozsah prací analytického týmu Poskytovatele není dostatečný pro zajištění potřeb Objednatele, Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem č. 2 dodatečné navýšení rozsahu služeb, které spočívá zejména v přípravě následujících analytických artefaktů:

* detailního modelu správy a výměny dat mezi ČSSZ a MPSV, včetně popisu rozhraní,
* definice funkčních a nefunkčních požadavků na přidělování jednotného resortního identifikátoru (IK MPSV),
* model logických kontrol datové konzistence vyžadovaný ze strany ČSSZ,
* konsolidace studie proveditelnosti ze strany ČSSZ a jejích dodavatelů včetně revize dílčích vstupů.

Tyto výstupy budou ze strany Poskytovatele zajištěny následujícími kapacitami realizačního týmu:

* Partner – 17 MD
* Senior Manager – 71 MD
* Manager – 142 MD
  + 1. Dodatečné zajištění služeb sjednané tímto Dodatkem č. 2 je nezbytné pro řádné fungování systému Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů v rozsahu, se kterým je uvažováno v rámci novelizace zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Vzhledem k požadovanému harmonogramu prací a časově náročnosti analýzy systémové integrace obou orgánů veřejné moci (ČSSZ a MPSV) je nutné pokračovat v započatých pracích bez dalšího odkladu. Specifikované výstupy jsou nezbytným předpokladem pro zahájení prací obou orgánů veřejné moci a navazují na harmonogram dohodnutý s GFŘ a ČSU. Pokud by implementační práce započaly bez těchto výstupů, hrozí zásadní riziko následných změnových požadavků v rámci integračních testů, případně nefunkčnost celého řešení a zmaření cílů sledovaných Objednatelem.
    2. Dodatečně sjednávané služby jsou od současných činností analytického týmu neoddělitelné, doplňují původní scope zadání v rámci Dílčí smlouvy č. 1, a nelze je objektivně poskytnout jiným realizačním týmem než týmem Poskytovatele, a to vzhledem ke skutečnosti, že zachování realizačního týmu Poskytovatele při poskytování předmětných specifických služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 1 a tímto Dodatkem č. 2, je klíčové pro zajištění jednotné odpovědnosti Poskytovatele. V případě, že by služby sjednané tímto Dodatkem č. 2 byly poskytovány jiným poskytovatelem hrozí Objednateli bezpečnostní rizika, organizační rizika a v konečném důsledku i vícenáklady. Vzhledem k výše uvedenému je uzavření tohoto Dodatku č. 2 jediným efektivním, účelným   
       a hospodárným řešením a je zcela v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
  1. S ohledem na výše uvedené, se Smluvní strany dohodly na úpravě odst. 2.3, odst. 3.2 a odst. 4.1 Dílčí smlouvy č. 1, a to způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2.
  2. Dále vzhledem ke skutečnosti, že již v období od zahájení jednání o Dodatku č. 2, tj. od dubna roku 2024, do nabytí účinnosti Dodatku č. 2 vznikla na straně Objednatele objektivní potřeba a nezbytnost čerpat od Poskytovatele Služby v rozsahu Služeb dle tohoto Dodatku č. 2, a to z důvodu zajištění nepřetržité kontinuity poskytování Služeb nezbytných pro řádné fungování systému Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, dohodly se Smluvní strany na úpravě Smlouvy, a to způsobem uvedeným dále v tomto Dodatku č. 2.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2
   1. Smluvní strany sjednávají dodatečné navýšení rozsahu služeb, a to formou rozšíření předpokládaného rozsahučlověkodnů (dále jen „**MD**“) v rámci realizačního týmu.

Odst. 2.3 Dílčí smlouvy č. 1 se upravuje následovně:

*„Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout plnění spočívající v plnění osob pro výše uvedené plnění na následujících pozicích s následujícím předpokládaným rozsahem člověkodnů (MD) pro jednotlivé pozice:*

* 1. *Partner/Ředitel – předpokládaný rozsah je 67 MD.*
  2. *Senior manager I. – předpokládaný rozsah je 141 MD.*
  3. *Senior manager II. – předpokládaný rozsah je 130 MD.*
  4. *Manager I. – předpokládaný rozsah je 135 MD.*
  5. *Manager II. – předpokládaný rozsah je 135 MD.*
  6. *Manager III. – předpokládaný rozsah je 135 MD.*
  7. *Manager IV. – předpokládaný rozsah je 137 MD.*

*(dále jen „****Služby****“)“.*

Smluvní strany prohlašují, že odst. 2.4 Dílčí smlouvy č. 1 zůstává beze změny a Objednatel je oprávněn poptávat Služby v rámci jednotlivých rolí dle svých aktuálních potřeb (tj. poptávat jednotlivé role v nižším či vyšším rozsahu, než je stanovený předpokládaný počet MD).

* 1. V důsledku aktualizace předpokládaného rozsahu MD dle odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 je dále odpovídajícím způsobem prosloužena doba trvání Dílčí smlouvy č. 1 a navyšován celkový finanční limit pro Služby dle Dílčí smlouvy č. 1 viz níže:

Původní hodnota závazku: 9 450 000,- Kč bez DPH

Navýšení dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 944 999,- Kč bez DPH

Navýšení dle § 222 odst. 5 ZZVZ: 2 405 001,- Kč bez DPH

Celkem: 12 800 000,- Kč bez DPH

Odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 1 se upravuje následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění dle čl. 2 této Dílčí smlouvy nepřesáhne částku* ***12 800 000,- Kč bez DPH“***.

Smluvní strany prohlašují, že cena za poskytování Služeb dle odst. 3.1 Dílčí smlouvy č. 1   
za jeden MD s ohledem na požadovaný typ dílčího plnění v rámci objednané Služby v Kč   
bez DPH zůstává beze změny.

Odst. 4.1 Dílčí smlouvy č. 1 se upravuje následovně:

*„Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2024, případně do vyčerpání stanovené maximální částky uvedené v odst. 3.2 této Dílčí smlouvy, podle toho, která z uváděných skutečností nastane dříve.“*

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Dílčí smlouva č. 1, ve znění Dodatku č. 1, zůstává mimo ujednání výslovně sjednaná tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
   2. Znění tohoto Dodatku č. 2 tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu a rozsahu změny Dílčí smlouvy č. 1. Smluvní strany činí nesporným, že poskytování služeb odpovídajících svou povahou Službám dle tohoto Dodatku č. 2 v období do nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 se považuje za poskytování Služeb podle tohoto Dodatku č. 2 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Dílčí smlouvou č. 1, ve znění tohoto Dodatku č. 2.
   3. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ s tím, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 není podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ. Navýšení celkového finančního limitu Dílčí smlouvy č. 1 je stanoveno v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ (tj. navýšení je nižší než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku), jakož i dále v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ (tj. navýšení nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku u změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ).
   4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon   
      o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
   5. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel**  V Praze dne elektronického podpisu | **Poskytovatel**  V Praze dne elektronického podpisu |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Karel Trpkoš  vrchní ředitel sekce informačních technologií  **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Martin Hladík Ph.D., MBA  prokurista  **KPMG Česká republika, s.r.o.** |
|  | V Praze dne elektronického podpisu |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Pavel Wimmer  jednatel společnosti  **Tekies s.r.o.** |