DODATEK Č.2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dne 3.1.2022 ve věci vypracování projektu „Hasičské zbrojnice, Brno –Jehnice“ mezi následujícími smluvními stranami:

1.	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

zapsaná u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 64320,

se sídlem:	 Kalvodova 114/13, Brno, PSČ 602 00, CZ

IČ: 		291 89 187

DIČ: 		CZ291 89 187

Zastoupená:

ve věcech smluvních		ing.arch. Gustavem Křivinou

(dále jen „Architekt“)

a

2.  Statutární město Brno, městská část Brno – Jehnice

Náměstí 3.května 221/5, Brno

IČO: 0044992785

DIČ: CZ0044992785

osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech: starosta MUDr. Oto Rinchenbach

(dále jen „Klient“)

I.

Smlouva se mění v těchto bodech:

ADD

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

  - Fáze druhá: Dokumentace pro vydání společného povolení

Architekt se zavazuje:

    - Získat stavební povolení do			cca				15.2.2025

1.3 Fáze třetí: Dokumentace pro provedení stavby

1.3.1 předat Klientovi dokumentaci potřebnou pro provedení stavby nejpozději do 		30.6.2025

8. odstavec dodatku SOD č 1 se mění takto: Získání potřebných vyjádření pro podání žádosti o stavebního povolení bude zahájeno před nabytím platnosti změny ÚP MMB. Žádost o stavební povolení bude podána do 30.6.2024. Vyjádření OÚPR bude doloženo po nabytí platnosti změny ÚP MMB – předpoklad 9/2024.

IV.

Cena

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy se zvýší o 16.254,-Kč a činí 1,426.000,- + 16.254,-Kč = 1,442.254,- bez DPH.

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

2.2   Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 (Dokumentace pro společné povolení) je 630.000,- 16.254,- 	646.254,-Kč  bez DPH

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy č.2 se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem   č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

2. Tento dodatek smlouvy č.2 představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

3. Stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku č.2 smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

5. Tento dodatek smlouvy č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

6. Tento dodatek smlouvy č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

8. Tento dodatek smlouvy č.2 byl schválen v bodě 21 na 10. zasedání zastupitelstva městské části Brno-Jehnice dne 3. 4. 2024.

V Brně,  dne 8.4.2024

Klient:										Architekt:

MČ Brno-Jehnice							Architektonická kancelář

MUDr. Oto Rinchenbach						Burian-Křivinka s.r.o.

starosta