DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ na provoz a rozvoj ISND 2019+

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 6015-1226001/0710

zastoupená: ředitelem odboru ICT Ing. Miroslavem Rychtaříkem

(dále jen „Objednatel“ nebo „MZe“)

číslo smlouvy Objednatele : S2024-0034, DMS: 679-2019-12120/3, čj. MZE-28166/2024-12120

a

**O2 IT Services s.r.o.**

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 028 19 678, DIČ: CZ02819678, Je plátcem DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 223566

bankovní spojení: PPF banka, a. s., číslo účtu: 2019110006/6000

zastoupená: xxx, jednatelem a xxx, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě na provoz a rozvoj ISND 2019 ze dne 18.12.2019 (dále jen „Dodatek“).

prodeje pro veřejnou správu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2019 Smlouvu na provoz a rozvoj ISND 2019+ (dále jen „**Původní** **smlouva**“), která byla smluvními stranami změněna dodatkem č. 1 číslo (DMS): 679-2019-11150/1 ze dne 11. 6. 2020 a dále byla změněna dodatkem č. 2 číslo (DMS): 679-2019-12120/2 ze dne 19.1.2024 ( Původní smlouva ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy uvedených v tomto Dodatku.
   2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je prodloužení Smlouvy za účelem zajištění bezvýpadkového provozu ISND a realizace nezbytných rozvojových a Ad hoc požadavků po dobu do ukončení probíhající veřejné zakázky na provoz a rozvoj ISND 2024+ včetně následné inicializace smlouvy s vybraným dodavatelem. K posunu termínu splnění dochází z objektivních důvodů, kdy v rámci nového probíhajícího zadávacího řízení je aktuálně posuzována mimořádně nízká nabídková cena dále jen „MNNC“ jedné z podaných nabídek.
   3. Otevřené zadávací řízení na novou Smlouvu bylo zahájeno 7.2.2024 a zatím není ukončeno (probíhá posouzení kvalifikace jednotlivých nabídek, včetně prokazování MNNC u jedné z posuzovaných nabídek.. Vzhledem k tomu, že Smlouva má dostatečný finanční limit umožňující čerpání Paušálních služeb, nedochází Dodatkem k žádnému navýšení ceny za Paušální služby. .

Dále je také třeba zajistit rozvoj informačního systému národních dotací v oblasti genetických úprav a lesního hospodářství a zajištění analytických činností pro přípravu rozvoje v rámci modulu CESNaP o část, která zajistí naplnění požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023, o dodávání na trh Unie a vývozu z trhu Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010. Tato legislativa EU bude adaptována do českého právního řádu novelou zákona č. 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh na zákon o dodávání na trh a vývozu dřeva, dřevařských výrobků a některých dalších komodit, která je aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení. Provedení výše uvedených analytických činností (realizace technické analýzy, která popíše návrh vlastního vývoje IS zohledňujícího požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115) je nezbytně nutné z důvodu dodržení závazku ČR vůči EU. Dále budou do ISND v nezbytně nutném rozsahu implementovány dotační programy pro rok 2024 v oblasti genetických úprav a lesního hospodářství.

Tím dojde k navýšení ad-hoc činností uvedených v příloze č. 6 Smlouvy o 700 člověkodnů z 5700 těchto člověkodnů na 6400, tj. o 6 845 300,00 Kč bez DPH, a tím k navýšení (i) celkové maximální ceny za Ad hoc služby z 55 740 300,00 Kč bez DPH na 62 585 600,00 Kč bez DPH a (ii) celkové ceny Smlouvy z 102 660 239,40 Kč bez DPH na 109 505 539,40 Kč bez DPH.

* 1. Jednotlivé pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem stanoveným   
     ve Smlouvě.
  2. Tento Dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy uvedených v následujících odstavcích tohoto článku Dodatku, přičemž nově upravená ustanovení Smlouvy jsou vyznačena zvýrazněným tučným textem.
  2. V odst. 16.1 Smlouvy se v první a druhé větě u doby trvání smlouvy uvádí „**57 měsíců**“.
  3. Pokud je v Příloze č. 6 Smlouvy uváděno „51 měsíců“, rozumí se tím „***57 měsíců***“
  4. V odst. 16.2 Smlouvy se částka 55 740 300,00 Kč bez DPH nahrazuje **částkou *62 585 600,00 Kč bez DPH***, sazba DPH ve výši 11 705 463,00 Kč se nahrazuje částkou ***13 142 976, 00 Kč*** a částka ceny včetně DPH ve výši 67 445 763,00 Kč se nahrazuje částkou ***75 728 576,00 Kč****.*
  5. V Příloze č. 6 se v tabulce „Cena za ad hoc služby pro HR-001 a HR 002 nově uvádí v následujících  kolonkách této tabulky (i) „Požadovaný počet člověkodnů“ ***6400***; (ii) „Maximální cena za Ad hoc služby v Kč bez DPH“ částka ***62 585 600,00 Kč***; (iii) „Výše DPH v Kč“ částka ***13 142 976, 00 Kč*** a „Maximální cena za Ad hoc služby v Kč s DPH“ částka ***75 728 576,00 Kč.***
  6. V Příloze č. 6 se dále v tabulce „Maximální celková cena za Paušální KL a Ad hoc služby“ nově uvádí v následujících kolonkách této tabulky (i) „Maximální cena za Paušální KL za 57 měsíců a Ad hoc služby bez DPH“ částka ***109 505 539,40 Kč***; (ii) „Celková výše DPH v Kč“ částka **22 996 163,27 Kč** a (iii) „Maximální celková cena za Paušální KL za 57 měsíců a Ad hoc služby s DPH“ částka ***132 501 702,67 Kč.***
  7. V druhé větě odst. 28.1 Smlouvy se slova „posledního dne 51. kalendářního měsíce poskytování Paušálních služeb“ nahrazují slovy „*posledního dne* ***57.*** *kalendářního měsíce poskytování Paušálních služeb*“
  8. V odst. 28.5 Smlouvy se první dvě věty nahrazují tímto zněním: „*Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv*  *sankcí tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou* ***7 kalendářních dnů****.* ***Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli****.“*
  9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
  10. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
  11. Ostatní ustanoveni Smlouvy a jejích Příloh nedotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
  12. Poskytovatel svým podpisem níže potvrzuje, ze souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz Dodatku a dalších dokumentů od tohoto Dodatku odvozených, stejně jako obraz Smlouvy, od níž je Dodatek odvozen, a jejích Případných změn a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel, tím není dotčeno právo Poskytovatele k jejich odeslání. Poskytovatel dále potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku na profilu Objednatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  13. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě ve formátu (.pdf), přičemž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této Smlouvy.
  14. Požadavek písemné formy dle této Smlouvy je splněn i tehdy, pokud je příslušné právní jednání učiněno elektronicky a elektronicky podepsáno.
  15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel**  V Praze dne shodné s datem a časem el. podpisu | **Poskytovatel**  V Praze dne shodné s datem a časem el. podpisu |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Česká republika – Ministerstvo zemědělství**  Ing. Miroslav Rychtařík  ředitel odboru infomačních a komunikačních technologií | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **O2 IT Services s.r.o.**  xxx  jednatel |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **O2 IT Services s.r.o.**  xxx  jednatel |

**Příloha č. 6**

**Souhrnná cenová tabulka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maximální celková cena za Paušální KL** | | |
| **Maximální celková cena za Paušální KL za 57 měsíců bez DPH** | **Celková výše DPH v Kč** | **Maximální celková cena za Paušální KL za 57 měsíců s DPH** |
| 46 919 939,40 Kč | 9 853 187,27 Kč | 56 773 126,67 Kč |

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Paušální cena KL bude hrazena v rozsahu poskytování Paušálních služeb dle příslušného KL v příslušném měsíci poté, co dojde k řádné Inicializaci, přičemž Poskytovateli nevzniká právní nárok na úhradu celkové maximální ceny uvedené výše, nebudou-li Paušální služby poskytovány po dobu 57 měsíců.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena za Ad hoc služby pro HR - 001 a HR - 002** | | | | | | |
| **Cena za jeden člověkoden Ad hoc služeb v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena Ad hoc služeb za jeden člověkoden v Kč s DPH** | **Požadovaný počet člověkodnů** | **Maximální cena za Ad hoc služby v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Maximální cena za Ad hoc služby v Kč s DPH** |
| 9 779,00 Kč | 2 053,59 Kč | 11 832,59 Kč | 6400 | 62 585 600,00 Kč | 13 142 976,00Kč | 75 728 576,00 Kč |

*(pozn.: Účastník doplní do odst. 16.1 Smlouvy cenu „Maximální cena za Paušální KL 57“ bez DPH, včetně DPH a s uvedením výše DPH a do odst. 16.2 Smlouvy cenu „Maximální cena za Ad hoc služby“ bez DPH , včetně DPH a s uvedením výše DPH)*

V případě rozdělení Smlouvy dle postupu definovaném odst. 28.10. Smlouvy na dvě častí, bude Objednatelem převedena na postupníka polovina ke dní rozdělení nevyčerpáních člověkodnů v rámci Ad hoc služeb.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maximální celková cena za Paušální KL a Ad hoc služby** | | |
| **Maximální celková cena za Paušální KL za 57 měsíců a Ad hoc služby bez DPH** | **Celková výše DPH v Kč** | **Maximální celková cena za Paušální KL za 57 měsíců a Ad hoc služby s DPH** |
| 109 505 539,40 Kč | 22 996 163,27Kč | 132 501 702,67 Kč |