### DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. OI-IP/PRI/001955/2023/Val

### na výkon technického dozoru stavebníka stavby

„Odlehčovací komora OK3A“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k OI-IP/PRI/001955/2023/Val | Org: 5617 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Příkazce: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl |
| tel.: xxxxx, xxxxxx - kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech stavby: |
| xxxxxx |
| tel.: | xxxxx, | xxxxx |
| xxxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |
| tel.: | xxxx, | xxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |
| 2. Příkazník: | STAVING engineering s.r.o. Bylinková 365/14 783 01 Olomouc - Nemilany |
| IČ: | 25334107 | DIČ: | CZ25334107 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 65142 |
| ID datové schránky: ksw4hnp |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Ing. Radek Sedláček, jednatel |
| tel.: | xxxxx, | e-mail: xxxxx |
| - kontaktní osoba ve věcech technických – TDS: |
| xxxxxx |
| tel.: | xxxx, | e-mail: xxxx |
| Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Olomouc |
| č. účtu: 115-8424130227/0100 |

Výše uvedená příkazní smlouva č. OI-IP/PRI/001955/2023/Val ze dne 31. 5. 2023 (dále jen „příkazní smlouva“) se na základě dohody smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# II.         Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení doby výkonu TDS z 361 dnů na 452 dnů a o změně ceny za výkon TDS v souladu s čl. IV. odst. 5 příkazní smlouvy.

# Znění dodatku

- Čl. III. Lhůta plnění odst. 1 se mění a nově zní takto:

Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od předání staveniště (zahájení výkonu TDS) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu TDS).

Doba výkonu TDS činí 452 dnů.

- Čl. IV. Cena a platební podmínky odst. 1 se mění a nově zní takto:

Cena za výkon činnosti TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši 339 002,52, tj. 410 193,04 Kč včetně DPH. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |

| Příkazce | Příkazník |
| --- | --- |
| Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic Magistrát města Olomouce | Ing. Radek Sedláček jednatel |