Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo č. 2024/05/005

I.

Smluvní strany

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace

Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava

IČ: 71216642

zastoupen Ing. Simonou Malinovou, ředitelkou

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu  v Ostravě,

spis. značka: Pr 959/KSOS

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

RICKA KAREL s. r. o.

se sídlem: 748 01 Hlučín, Opavská 1868/8a

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 13716

zastoupen: Ing. Tomášem Rickou, Ing. Lukášem Rickou, Karlem Rickou

IČ: 64087379

DIČ: CZ64087379

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Ricka

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/005 ze dne 10. 4. 2024, jejímž předmětem je realizace díla „Oprava koupelen a WC, Azylové zařízení“.

II.

Předmět dodatku

- Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.

Po otlučení obkladů a omítek bylo zjištěno, že přívody vody do místností č. 112.1, 112.2 a 111 jsou v havarijním stavu, místy již s průsakem vody. Z těchto důvodů je nezbytné instalovat nové přívody včetně uzavíracích ventilů v šachtici.

- Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vícepráce – výměna rozvodů vody		 		+ 51 507,57 Kč bez DPH

+ 57 688,48 Kč s DPH

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která po snížení činí:

Cena díla bez DPH	501 170,35 Kč

DPH celkem                                                                                                     60 140,44 Kč

Cena díla celkem vč. DPH	561 310,79 Kč

III.

Ostatní ustanovení

- Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/005 ze dne 10. 4. 2024 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2024/05/005 ze dne 10. 4. 2024 zůstávají beze změn.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne: 30. 4. 2024

…………………………………….					……………………………

Ing. Simona Malinová						       Ing. Tomáš Ricka

ředitelka								    jednatel