Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

74301  BÍLOVEC 1		Limitovaný příslib č. 63000039/2024

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: 27-1761833319/0800

Zhotovitel:

PROJECT WORK s.r.o.

Studénka Panská 395/

74213 Studénka 3

IČ: 29295548, DIČ: CZ29295548

Bank. spojení:

NAŠE ZN: MBC/12411/24/KS/LaJ 433/2023

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

Datum: 30.04.2024

Termín plnění: 31.07.2024

Místo plnění: Lubojaty

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 29. 4. 2024, ve které žádá z důvodu řešení technických problémů s navýšením terénu na plynovém zařízení a komplikace při křížení stávající kanalizace v majetku města o prodloužení termínu plnění, se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č. 239/2023/I/LaJ ze dne 23. 8. 2023 ve znění Dohody o změně termínu plnění k objednávce ze dne 26. 2. 2024. Předmětem objednávky je vypracování zjednodušené projektové dokumentace pro akci "Sjezd z komunikace - silnice III/46414 na pozemek parc. č. 1156/10 v k. ú. Lubojaty" v rozsahu dle cenové nabídky vč. zajištění inž. činnosti, tj. zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců technické infrastruktury a zajištění příslušného povolení silničním správním úřadem. Objednávka č. 239/2023/I/LaJ ze dne 23. 8. 2023 se mění takto: Termín plnění se mění: 31. 7. 2024 Ostatní ujednání objednávky č. 239/2023/I/LaJ zůstávají beze změn.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Tel.: | Tel.: |
| Datum.: 30.04.2024 | Datum.: |

…………………………………………..    	     ………………………………………………

Ing. Darja Vavříková					Ing. Štěpán Mackovík

vedoucí odboru kancelář starosty			jednatel

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. byla provedena předběžná řídící kontrola před vznikem závazku.

Příkazce operace:

Datum a podpis:

Správce rozpočtu:

Datum a podpis: