Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 339-2023-520202 a č. H23-015, uzavřené dne 12. 4. 2023 (dále jen Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Havlíčkův Brod

Adresa:		Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

zastoupená: 		Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky

Havlíčkův Brod

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky

Havlíčkův Brod

v technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky

Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957187

E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

HG partner s.r.o.

Sídlo: 	Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Vrzákem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrzák

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 	435084389/0800

IČ/DIČ: 	27221253 / CZ27221253 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C     vložka 105510.

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 12. 4. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 26.3.2024 na provedení díla s názvem „Vypracování prováděcí PD – Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Na základě žádosti zhotovitele č. SPU 168530/2024 ze dne 29.4.2024 a zápisu z kontrolního dne č.j. SPU 161887/2024 konaného dne 23.4.2024, dochází z organizačních důvodů na straně objednatele ke změně termínu dílčí části díla – projektová dokumentace. Termín odevzdání projektové dokumentace je posunut o tři měsíce.

- Důvodem posunu termínu dílčího plnění díla je skutečnost, že objednatel nemá k dispozici expertní posudek na základě, kterého by mohl dílo převzít. V rámci jednání zhotovitel navrhl změnu úhrady finančního plnění dílčí části díla, která bude následně objednatelem posouzena.

Čl. III se mění takto

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace 30. 7. 2024

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	HG partner s.r.o.

Místo: Havlíčkův Brod		Místo: Úvaly

Dne: 30.4.2024                                                                    Dne: 30.4.2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jana Ďásková		Ing. Jaroslav Vrzák

Vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod	jednatel

Státního pozemkového úřadu	HG partner s.r.o.

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

_________________________

Dita Procházková

Pobočka Havlíčkův Brod