**Příloha č. 2 SoD**

|  |
| --- |
| **Podmínky****za kterých budou prováděny práce** **v objektu Okresního soudu v Litoměřicích** |

**Stavební a montážní práce v objektu Okresního soudu v Litoměřicích, Na Valech 525/12, lze provádět pouze za níže uvedených podmínek a časových intervalů:**

**ČASOVÝ HARMONOGRAM**

1. **Bourací práce a práce způsobující hluk (zejména vrtání a prorážení technických průchodů po oznámení a schválení objednatelem:**

|  |  |
| --- | --- |
| **v pracovních dnech:** | od 07:00 do 18:00 hod |
| ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu | od 08:00 do 18:00 hod |

1. **Ostatní práce (nezpůsobující hluk):**

|  |  |
| --- | --- |
| v pracovních dnech: | od 07:00 do 18:00 hod |
| ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu | od 08:00 do 18:00 hod |

1. **vykládka materiálu, odvoz odpadu a suti, atd.), a veškeré práce blokující boční vchod, průjezd, chodby, výtahy a schodiště, zásobování materiálem a vybavením:**

|  |  |
| --- | --- |
| **v pracovních dnech:** | od 07:00 do 18:00 hod |
| ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu | od 08:00 do 18:00 hod |

**Případné změny termínů prováděných prací lze provádět jen s předchozím souhlasem oprávněné osoby zadavatele.**

**PODMÍNKY REALIZACE**

* Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu.
* Nesmí dojít k hromadění suti v budově a na dotčených pozemcích zadavatele, suť je nutné ihned odvážet.
* **Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení veškerých prací v době jednání v jednacích síních, tato přerušená doba nebude započtena do termínu zhotovení díla (o takovémto přerušení prací bude uveden zápis do stavebního deníku).**
* Zhotovitel je povinen, vždy, i po dílčích montážích, neprodleně zakrýt a utěsnit dokončené i rozpracované konstrukce tak, aby:
* byly pohledově (vizuálně) zakryty nevzhledné stavební a technologické konstrukce
* bylo znemožněno nebo minimalizováno nebezpečí úrazu
* nebyly porušeny bezpečnostní a požární předpisy.

V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby realizace stanovené smluvním vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem.