## RNDr. Vratislav MINOL

## Brno

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Blansko

JUDr. Ivana Antlová

Poříčí 1569/18

678 42 Blansko                                                                          Brno, 25. 04. 2024

## Žádost o navýšení ceny

Obracím se na Vás se žádostí o navýšení ceny GTP průzkumu pro potřeby zpracování plánu společných zařízení v rámci komplexních úprav v katastrálním území Housko, okr. Blansko, značky SPU 026781/2024, spisová značka SP538/2024-523202 ze dne 23. 01. 2024.

V rámci cenové nabídky prací původně bylo požadováno provedení celkem 21 vrtů, z toho 14 vrtů hloubky á 2,0 m, 4 vrty hloubky á 2,5 m á 3 vrty hloubky 4,0 m. Při vytyčovaní vrtů geodety nám bylo sděleno, že bude prove-deno celkem 24 vrtů, tzn. 3 další vrty hloubky á 2,5 m Z tohoto důvodu dojde také k navýšení ceny za provedené práce geologického průzkumu (vrtné práce, laboratorní rozbory zemin, doprava, dokumentace vrtů, sled, řízení a koordinace.

Cena prací bude navýšena z původní částky 110 900,- Kč (bez DPH) na cca 150 000,- Kč (bez DPH).

Fakturovaná cena bude po ukončení průzkumu odpovídat rozsahu skutečně provedených prací.

S pozdravem

RNDr. Vratislav Minol

Brno

mobil: xxx

e-mail: xxx

IČO: 409 78 095

DIČ: xxx

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

RNDr. Vratislav Minol

Brno

Váš dopis zn.: %%%nevyplněno%%%

Ze dne:		25. 04. 2024

Naše značka:	SPU 170641/2024

UID: 		spudms00000014535183

Spisová značka:	SP538/2024-523202

Vyřizuje.: 	JUDr. Ivana Antlová

Tel.:		727956383

ID DS:		z49per3

E-mail:		i.antlova@spucr.cz

Datum:		30. 4. 2024

IGP pro PSZ KoPU Housko (dodatek k objednávce)

Vážený pane doktore,

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko souhlasí s navýšením ceny za provedení IGP pro potřeby PSZ v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Housko.

Odůvodnění:

Původně bylo objednávkou čj. SPU 026781/2024 požadováno provedení 21 vrtů, tento počet byl při vlastním průzkumu z objektivních důvodů (renaturace HOZ + vodní nádrž a revitalizace toku Bělička) navýšen o 3 vrty, celkem tedy 24 vrtů, což vedlo k navýšení nabídkové ceny (vrtné práce, laboratorní rozbory zemin, doprava, dokumentace vrtů, sled, řízení a koordinace) o částku 34 900,00 Kč bez DPH.

Rozsahu skutečně provedených prací odpovídá tedy částka 145 800,00 Kč bez DPH (176 418,00 Kč včetně DPH).

S pozdravem

JUDr. Ivana Antlová

vedoucí pobočky Blansko

Státní pozemkový úřad

Zde bude případný otisk úředního razítka