

**Základní umělecká škola „Žerotín“**

**Olomouc, Kavaleristů 6**

Kavaleristů 880/6

Olomouc

PSČ: 779 00

tel.: +420 585 224 404

e-mail: [zus-zerotin@zus-zerotin.cz](mailto:zus-zerotin@zus-zerotin.cz)

http://www.zus-zerotin.cz

V Olomouci, 2. 5. 2024

Rudolf Švec

Zednictví, stavební práce

Drahanovice 164

IČ 73040118

Objednáváme u Vás opravu služebního bytu v budově ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6 dle Vaší nabídky ze dne 25.3.2024.

Fakturační údaje :  
  
Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6  
Kavaleristů 6, 779 00 Olomouc  
č.ú.: 106047149/0300

IČO : 00096725

S pozdravem

Mgr. Tomáš Klásek

ředitel školy

Vyřizuje: Hana Golová

tel. 739 079 552

e-mail: hana.golova@zus-zerotin.cz

# Cenová nabídka

Oprava bytu - ZUŠ Žerotín

Jedná se o bourací práce (nesoudržná omítka, obklady) a lokální oškrabání malby, oklepání omítky na cihlu po obvodě bytu (0,5-l m) odvoz a uložení stavební sutě a jiného stavebního odpadu na skládku, nahození hrubé sanační omítky, penetrační nátěry, difuzní lepidlo se síťovinou, sanační štuk, kompletní výmalba, zednické zapravení poškozené omítky, demontáž staré podlahové krytiny, montáž nové podlahové krytiny a obvodových lišt, demontáž a montáž (nové) vany a umyvadla, nový obklad v koupelně a další související práce. Cenová nabídka obsahuje cenu za práci a veškerý materiál a je to předpokládaná cena, ale ne konečná cena a může se zvednout (po konzultaci a odsouhlasením) např. v důsledku větší spotřeby materiálu, víceprací a nebo vašich dalších případných požadavcích. Předpokládaná doba prací je 2-4 týdny, s ohledem na technologické postupy a požadavky použitých materiálů (nutná doba schnutí a zrání).

Materiál

Sanační omitky, omitky .29.480,-Kč

Výmalba, penetrace .16.760, -Kč

Podlahová krytina, lišty37.890,-Kč

Vana, umyvadlo, odpady .18.740,-Kč

Obklady,lepidlo,spár.hmota,silikony,vyrovná.omitka . 9.630. Kč

Práce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bourací práce,skládka . |  |  | 37.850, Kč |
| Sanační omítky,zapravení . |  |  | 22.280, Kč |
| Výmalba,penetrace . |  |  | 28.440,-Kč |
| Demontáž a montáž pod.krytiny,lišty | |  | 15970,-Kč |
| Demontáž a montáž umyvadla, odpadů | |  | 9.670,-Kč |
| Vyrovnání omítky,obklad,spárování,silikony . | |  | 14.390,-Kč |
|  | |  |  |

Doprava osob.doprava materiálu.přesun materiálu ..... ....8.500.-Kč

Cena za materiál bez DPH .. 112.500 -Kč

Cena za práci bez DPH. 128.600.-Kč

Cena celkem bez DPH. ........ ....... ........ 249.600.-Kč

DPH 21% „............. 52.416.-Kč

Cena celkem s DPH . 302.016.-Kč

25.3.2024

Rudolf Švec

Zednictví, stavební práce

Drahanovice 164

IČ 73040118