SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na realizaci stavby:

- „SÚS Zlín – stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku“

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		PPF banka a.s. č.ú XXXXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXX

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:			LISONĚK, s.r.o.

Adresa: 			Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod

IČO:		25345168

DIČ :		CZ25345168

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ve

Brně, oddíl C, vložka 27706

Bankovní spojení: 		ČSOB,a.s., č.ú:XXXXXXXXXXXX

Zastoupená:			Ing. Josef Lisoněk, jednatel, tel. +XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXX

/dále jen zhotovitel/

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

  - Název akce:  SÚS Zlín - Maják – Stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku

  - Místo stavby: areál SÚS, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

  - Stavební povolení:  akce bude realizována v rámci udržovacích prací stávajících objektů

  - Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín

  - Uživatel: SÚS Zlínska s.r.o. stř.60  Zlín – Maják

  - Technický dozor TDS: IS PROJEKT s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uh. Brod (Ing. XXXXXXXX, autorizace v oboru pozemní stavby, ČKAIT: 1301698, tel. XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, tel. XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX)

  - Projektant (Autorský dozor): Hutní projekt Frýdek Místek a.s. 28.října 1495, 738 01 Frýdek-Místek 1, (XXXXXXXX, ved. divize UH, tel.: XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX)

  - Dohled BOZP: IS PROJEKT s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uh. Brod (XXXXX XXX, certifikát BOZP – ZEKA/980/KOO/2023, tel. XXXXXXX, XXXXXXXXX)

  - Stavebně technický průzkum: XXXXXXX, O. Jeremiáše 1991/11, 708 00 Ostrava (mob. XXXXXXXXXXX)

  - Statické posouzení: AGEL PROJEKT s.r.o. XXXXXXX, Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, (mob. XXXXXXXXX)

  - Projektant FVE soustavy: fy HORA ENERGY s.r.o. Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín, XXXXXXXX (mob. XXXXXXXXX)

  - Stavbyvedoucí: XXXXXXXX

- PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.

  - Popis objektu: Jedná se o jednolodní halový objekt s rozponem 12m a 12ti polích, využitý jako garáže, sklady a dílny. 6 boxů je v současné době pronajato. Konstrukci tvoří zavětrovaná skeletová ocelová hala s příhradovými střešními vazníky a nezateplenou krytinou z trapézových plechů. Obvodový plášť a dělící konstrukce jsou betonové a zděné, západní a jižní fasáda je zateplena. Výplně otvorů jsou plastová okna a plechová garážová vrata. Podlahy betonové – cem.potěr. Pronajaté prostory jsou v zimním období temperovány teplovzdušnými jednotkami a přímotopnými tělesy. V objektu jsou vedeny rozvody plynu a kabelové rozvody NN. Po provedení úprav bude objekt sloužit v celém rozsahu jako prostory pro uložení materiálu a odstavení sezonní silniční techniky SÚS, zejména odložených nástaveb nákladních vozidel.

  - Rozsah úprav: v 07. 2023 byla dokončena částečná výměna střešní krytiny v rozsahu 6 polí v jižní části objektu. Následně byla na část střešní konstrukce instalována soustava FVE o výkonu 99 kWp. Navrhované úpravy budou na tyto práce navazovat a bude provedeno zejména:

- Dočasná demontáž a následná zpětná montáž FVE soustavy (bude provedeno poddodavatelsky, a to původním dodavatelem HORA ENERGY, s.r.o., Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín, IČO: 248 14 962).

- Demontáže stávajících rozvodů TZB a odstranění nenosných konstrukcí.

- Dokončení opravy a doplnění střešních vazníků a prodloužení  střešní  roviny.

- Dokončení výměny stávajícího střešního pláště za panely PUR.

- Oprava podlahových konstrukcí – vyhodnocení stávajícího stavu a návrh skladby podlah pro nadměrné zatížení a odolnost proti poškození vzhledem k manipulaci a ztížení silniční technikou.

- Výměna stávajících ocelových vrat za el ovládaná sekční průmyslová vrata s dostatečnými rozměry pro silniční techniku a výměna obvodového pláště jižní fasády s doplněním konstrukce pro instalaci fasádních panelů. Objednatel poskytne součinnost při specifikaci  požadavků na tyto  nové výplně otvorů.

- Oprava povrchů vnitřních prostor vč úprav výplní otvorů dle PBŘ sousedního objektu (zazdění).

- Výměna elektroinstalace vč vnitřního a venkovního osvětlení.

- Příprava pro případné budoucí temperování prostoru v severní části objektu.

  - Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních a montážních prací na objektu ocelové haly v areálu SÚS Zlín - Maják, které jsou specifikovány zejména Projektovou dokumentací, zpracovanou společností Hutní projekt Frýdek Místek a.s., zak.č. 11500-003-000 a touto Smlouvou o dílo.

  - Členění stavby na Stavební objekty (SO) a Provozní soubory (PS): Stavba není členěna na stavební objekty ani na provozní soubory.

  - Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

  - Stavební a montážní práce jsou charakteru technického zhodnocení, oprav i udržovacích prací a budou prováděny v rozsahu dle Rozpočtu zhotovitele (Příloha č.1) a v souladu s Projektovou dokumentací, zpracovanou společností Hutní projekt Frýdek Místek a.s., zak.č. 11500-003-000.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele uvedených v této smlouvě, s právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými normami, platnými v době účinnosti této smlouvy.

  - Součástí díla je rovněž:

    - Prostudování podkladů a Projektové dokumentace. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci přípravy realizace díla oprávněně požadovat a potvrzuje, že dílo lze podle poskytnutých podkladů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

    - Ochrana a zabezpečení fungování sdělovacího kabelu volně zavěšeného pod střešní římsou během realizace stavby (na tento datový kabel jsou napojeny okolní firmy a nelze je odpojit).

    - Provedení úpravy stávajícího ocelového požárního žebříku na střechu objektu na jižní fasádě dle ČSN 74 3282 (ochranný koš apod).

    - Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost.

    - Stavební deník - Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

    - Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení stavby.

    - Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla.

    - Harmonogram průběhu výstavby: nejpozději do 5 dnů po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli přehledný a názorný harmonogram průběhu výstavby.

    - Dokumentace skutečného provedení stavby (dle § 121, odst. (1), Zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon a Vyhl.č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě (v uzavřeném formátu PDF a otevřeném formátu dle zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.). Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres Dokumentace bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a oprávněnou osobou stavebníka vč jejich souhlasného stanoviska. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

    - Doklady z průběhu stavby (Stavební deník, Protokoly o nakládání s odpady, Certifikáty a Prohlášení o shodě u použitých materiálu apd.).

    - Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.

    - Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu  silniční techniky v areálu SÚS. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná s objednatelem.

    - Zavedení maximálně možných opatření k ochraně vnitřního prostoru haly v průběhu prací, vč protipožárních opatření a ochrany před klimatickými vlivy.

    - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP v souladu s platnými právními předpisy, aktivní spolupráce s Dohledem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi (osoba pověřená investorem s oprávněním vstupu na staveniště, kontrolou dodržování podmínek BOZP vč zápisů kontrolních prohlídek do Stavebního deníku).

    - Ochrana a zajištění stávajících funkčních rozvodů NN a technologie TZB dle požadavků provozu.

    - Zjištění odborné demontáže a následné montáže části FVE soustavy na střešní konstrukci objektu.

    - Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši 30 000 000 Kč.

    - Demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností.

    - Odvoz a likvidace demontovaných prvků a odpadů budou provedeny v souladu se zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech. Demontovaná původní plechová krytina bude uložena na objednatelem určené místo a ponechána k využití objednateli.

    - Provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.

    - Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci.

    - Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

- ZMĚNY DÍLA

  - Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

    - Neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce).

    - provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce).

    - Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.

    - Změnový list: Pokud objednatel uplatní své právo, nebo zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému dokončení, předloží objednateli neprodleně návrh Změnového listu, zpracovaného dle vzoru (Příloha č.2).

    - Ocenění víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace. K hlavním rozpočtovým nákladům již není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

    - Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou  dodatku k této Smlouvě.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Termín zahájení prací :            2.5.2024

  - Termín ukončení prací :           do 3 měsíců od zahájení

  - Objednatel i zhotovitel si v odůvodněných případech vyhrazují právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel i objednatel jsou povini na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

  - Místem plnění je areál společnosti „Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.“ – středisko 60 Zlín - Maják, K Majáku 5001, parc.č. 4383/1, k.ú. Zlín.

  - Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatických podmínek a z důvodů epidemiologických opatření/nové omezení přijatých v souvislosti s COVID-19. Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně vyrozumí.

  - V případě uplatnění návrhu na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.6. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění úpravy termínů uvede.

  - V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat původně stanovený rozsah díla o více než 30%, je zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající dobu, o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena díla je součástí nejvýhodnější nabídky vybraného uchazeče ve výběrovém řízení na dodávku stavby a zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:

7,498.508,91Kč (bez DPH)

1,574.686,87 Kč DPH 21 %

9,073.195,78 Kč (včetně DPH)

  - Položkový rozpočet (XXXXXX) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

  - Všechny Faktury a daňové doklady musí být výrazně označeny textem: “FINANCOVÁNO ZE ZÁPŮJČKY ZK“.

  - Faktury za provedené dílo budou vystavovány zpravidla měsíčně. Po ukončení  kalendářního měsíce zhotovitel vystaví a předá  ke kontrole TDS Soupis provedených prací a dodávek za toto období. TDS se k návrhu písemně  vyjádří  do 5 kalendářních dnů. Po  schválení TDS se návrh považuje za odsouhlasený a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu, kterou opět předloží ke kontrole TDS. Po písemném schválení TDS je zhotovitel oprávněn předložit  daňový doklad objednateli k úhradě.

  - Dle předchozího bodu  bude postupováno  až  do výše XX% celkové ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši XX% bude pozastavena do  doby odstranění  vad  a nedodělků  vyplývajících z předání  díla. tj. protokolárním převzetí díla objednatelem, odstranění vad a nedodělků.

  - Splatnost  daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení jednotlivého dokladu.

  - Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy.

  - Přílohou faktury musí být :

- Technickým dozorem stavebníka (TDS) písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované období.

- Technickým dozorem stavebníka (TDS) písemně odsouhlasený daňový doklad za fakturované období.

- Přílohou závěrečné faktury bude TDS schválený a objednatelem podepsaný Protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

- Další dokumenty, které si TDS či objednatel vyžádá a které souvisejí s předmětem díla.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.

  - O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (zahájení prací lze i zápisem ve Stavebním deníku). Nedílnou součástí protokolu jsou doklady o průběhu stavby, zejména:

- Stavební deník

- Doklady o nakládání s odpady dle zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech

- Zprávy o revizích technických zařízení

- Dokumentace skutečného provedení stavby

- Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálů

- Další doklady z průběhu stavby

  - Zhotovitel písemně vyzve zástupce TDS a objednatele k převzetí staveniště a k předání dokončeného díla nejpozději 5 dní před navrženým termínem.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

  - Objednatel je oprávněn převzít zhotovené dílo, nebo jeho část i včetně Soupisu vad a nedodělků, které nebrání užívaní stavby, s uvedením termínů jejich odstranění.

  - Dílo, které není řádně dokončeno, není však objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům, technickm normám a této Smlouvě.

  - Přejímací řízení je ukončeno podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku objednatelem.

  - K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady o průběhu stavby (Stavební deník, Dokumentaci skutečného provedení, Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálu apd.). Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

- VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

  - Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:

    - Projektová dokumentace pro provádění stavby  (Hutní projekt Frýdek Místek a.s., zak.č. zak.č. 11500-003-000)

    - Stavebně technický průzkum objektu haly (Ing. Jiří Teslík, Ostrava, únor 2023).

    - Projektová dokumentace „Zesílení střešních vazníků a výměna vaznic“ (AGEL PROJEKT s.r.o. zak.č. 23 020, březen 2023).

    - Projektová dokumentace „Fotovoltaický systém“ (Ing. František Koliba, zak.č. 22155, Listopad 2022).

- ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

  - Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní.

  - Reklamace: Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně a prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.

  - Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

  - V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

  - O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

- SMLUVNÍ SANKCE

  - Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši XXXX,-Kč a zhotovitel je povinen ji zaplatit.

  - V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši XXXX,-Kč za každý den prodlení.

- ZÁNIK SMLOUVY

  - Tato smlouva zanikne:

  - Splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem.

  - Odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.

  - Dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

  - Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

  - Opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě.

  - Případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní.

  - Byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

  - Důsledky odstoupení od smlouvy:

  - Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

  - Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu;

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (pokud není uvedeno jinak), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele.

  - Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen (hodinových sazeb).

  - Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel (nebude-li podepsáno elektronicky).

PŘÍLOHY:

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

Ve Zlíně,  dne: 30.04.2024		       	       V Uherském Brodě,  dne 30.04.2024

Objednatel:	                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Ing. Josef Lisoněk, jednatel společnosti