dodatek č. 5

č. S/ŘVC/028/R/PřS/2019	(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. G2019-2-017						(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Brná“

uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to

Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne

12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků

č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:					Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:								xxxx

Číslo účtu:										xxxx

IČ:															67981801

a

konzultant

Sdružení „Garnets-Beting“

Vedoucí člen sdružení: 	Garnets Consulting a.s.

se sídlem: 		Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

zastoupený: 		xxxx, členem představenstva

IČ: 		27349675

DIČ: 		CZ 27349675

Bankovní spojení: 		xxxx

Číslo účtu: 		xxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1895

Člen sdružení: 		BETING s.r.o.

se sídlem: 		Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupený: 		xxxx, jednatelem

IČ: 		26418321

DIČ: 		CZ26418321

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným MS v Praze, oddíl C, vložka 80666

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/028/R/PřS/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č.G2019-2-017 (evidenční číslo konzultanta) smlouvy ze dne 22.8. 2019, ve znění DODATKU č. 1 zde dne 22.12.2020, DODATKU č. 2 ze dne 23.12.2021, DODATKU č. 3 ze dne 20.12.2022 a DODATKU č.4 ze dne 24.8.2023 upravuje takto:

V Pod článku 4.2.3 přílohy č 4 bod 4 a dodatku č.4 se ruší:

Doba pro dokončení díla do 30.4.2024

a nahrazuje se textem:

Doba pro dokončení díla do 31.7.2024

V tabulce: KRYCÍ LIST NABÍDKY smlouvy vč. dodatku č.4 se ruší:

cena Přístaviště Brná 878 690,-Kč

a nahrazuje se textem:

cena Přístaviště Brná 966 700,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/028/R/PřS/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. G2019-2-017 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 22.8.2019 a DODATKU č. 1 ze dne 22.12.2020, DODATKU č. 2 ze dne 23.12.2021, DODATKU č. 3 ze dne 20.12.2022 a DODATKU č.4 ze dne 24.8.2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č. 5

V Praze dne 18.3.2024                                      V Teplicích   dne 18.3.2024

Za objednatele  .............................................				 Za zhotovitele	.............................................

Ing. Lubomír Fojtů																	                 xxxxx

ředitel																			           osoba oprávněná jednat

Ředitelství vodních cest ČR												   	      za sdružení „Garnets-Beting“