**Smlouva na dodávku a montáž**

uzavíraná níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „smlouva“)

**Osvětlení Dvorany**

**I.**

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**: **Česká filharmonie, příspěvková organizace**

Sídlo: Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1

IČO: 00023264

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 12934011/0710

Zastoupený: MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: Radomír Stöhr

ve věcech technických: Radomír Stöhr

dále jen „objednatel“

a

**DODAVATEL:** **„ETNA“ spol. s r.o.**

Sídlo: Újezd 409/19, 118 00 Praha 1

IČO: 45309621

DIČ: CZ45309621

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 576671173/0300

Zastoupený: Ing. Miloslav Naděje, prokurista

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8234

Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Naděje

ve věcech technických: Ing. Miloslav Naděje

dále též „dodavatel“.

**PREAMBULE**

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem Osvětlení Dvorany (dále též „Zadávací řízení“), konaného objednatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“).

**II.**

**Předmět smlouvy a podklady k realizaci zakázky**

* 1. **Předmět smlouvy**
     1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele na dodání, instalaci a montáž svítidel pro osvětlení Dvorany, a to na základě a v souladu s níže uvedenými závaznými podklady, v technickém provedení, v rozsahu a za podmínek, uvedených v této smlouvě a jejích přílohách.
     2. Předmět plnění bude dodán nový, nepoužívaný a bude dodán bez faktických či právních vad.
     3. Součástí Předmětu plnění jsou činnosti dle čl. III. této smlouvy (souhrnně čl. 2.1.1 – 2.1.3 této smlouvy dále též „Předmět plnění“).

**2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny**

2.2.1 Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za řádně a včas dodaný Předmět plnění dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

* 1. **Závazné dokumenty**

2.3.1 Technická definice Předmětu plnění a podmínky jeho realizace jsou závazně stanoveny touto smlouvou a jejími přílohami:

* Projektová dokumentace
* Výkaz výměr
* dalšími podklady a dokumenty, které byly součástí Zadávacího řízení.

2.3.2 Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného Předmětu plnění nebo změny podmínek jeho realizace mohou být provedeny pouze pokud takovou změnu připouští ZZVZ a tato smlouva.

2.3.3 Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Předmětu plnění, se všemi závaznými dokumenty, které byly předloženy objednatel v Zadávacím řízení, a s místem realizace Předmětu plnění. Dodavatel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v řádné realizaci této smlouvy a jejích příloh. Dodavatel dále prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci realizace této smlouvy bude přistupovat s maximálním a ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí.

* 1. **Změna závazků ze smlouvy**

2.4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny Předmětu plnění či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí.

2.4.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.

2.4.3 Dodavatel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.

2.4.4 Dle povahy přípustné změny bude taková změna provedena změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě.

**2.5 Místo realizace Předmětu plnění**

2.5.1 Místem plnění zakázky a dodací adresy je sídlo objednatele: Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1.

2.5.2 Místem pro jednání mezi objednatelem a dodavatelem může být též jiné místo dle určení objednatele.

**III.**

**Součásti Předmětu plnění**

**3.1 Doprava, montáž a instalace**

3.1.1 Součástí Předmětu plnění je zajištění všech následujících činností:

a) doprava Předmětu plnění do místa určení a na místo instalace,

b) instalace, montáž a uvedení do provozu s předvedením funkčnosti Předmětu plnění,

c) realizace veškerých drobných prací (včetně dodání materiálu), jichž je třeba k řádné montáži a instalaci všech částí Předmětu plnění,

d) odvoz a likvidace obalového materiálu ve lhůtě max. 24 hodin od zahájení instalace této části Předmětu plnění.

3.1.2 Dodavatel písemně oznámí objednateli min. 5 dnů předem úmysl dodat Předmět plnění a započít s montáží a instalací. Postup prací při montáži Předmětu plnění je dodavatel povinen předem konzultovat s objednatelem, zejm. s ohledem na místo plnění a zajištění chodu jeho provozu, a rovněž s ohledem na bezpečnostní rizika. Dodavatel je povinen respektovat případná omezení, vyplývající z provozu místa dodávky.

* 1. **Zaškolení a zkušební provoz**

3.2.1 Po dokončení instalace Předmětu plnění budou řádně a dostatečně zaškoleni pracovníci objednatele tak, aby byli schopni Předmět plnění řádně obsluhovat. Po řádném ukončení zaškolení bude dodavatelem vyhotoven Záznam o dokončení instalace Předmětu plnění a zaškolení pracovníků objednatele, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

* + 1. Po ukončení řádného zaškolení bude zahájen zkušební provoz, který bude probíhat následovně:
* v rámci zkušebního provozu dojde k přezkoušení funkčnosti jednotlivých částí Předmětu plnění,
* dojde ke zkoušce plné funkčnosti systému v plném rozsahu po celou dobu zkušebního provozu.

3.2.3 Zkušební provoz bude probíhat 1 den s tím, že ho je objednatel oprávněn dle potřeby prodloužit.

3.2.4 V rámci zkušebního provozu je dodavatel oprávněn k úpravě nastavení funkčnosti celého Předmětu plnění.

3.2.5 Zkušební provoz bude ukončen pouze za předpokladu, že po celou uvedenou dobu bude vykázána bezchybná funkčnost Předmětu plnění, všech jeho součástí, vše v rozsahu plného zatížení a plné funkčnosti Předmětu plnění dle této smlouvy.

3.2.6 Za bezchybný se považuje takový stav, kdy provoz Předmětu plnění probíhá v plném rozsahu dle této smlouvy, aniž by bylo potřeba zásahu dodavatele, technická úprava nastavení nebo jiný obdobný úkon, který by znovu vyžadoval příslušné testování. V případě, že bude takový zásah nebo úkon potřebný, nebo pokud nebude provoz Předmětu plnění vykazovat plnou funkčnost dle podmínek této smlouvy, bude tato fáze ukončena a po odstranění nedostatku či provedení zásahu nebo úkonu bude znovu od počátku opakována.

3.2.7 Po řádném ukončení zkušebního provozu vypracuje dodavatel závěrečnou zprávu vyhodnocení zkušebního provozu jako jeden z podkladů pro předání Předmětu plnění objednateli.

**3.3 Dokumentace**

3.3.1 Součástí Předmětu plnění je zajištění a předání:

a) veškeré potřebné dokumentace, technických listů, návodů k obsluze, návodů k použití a údržbě, pokynů výrobce a jiných obdobných dokladů, vztahujících se k bezpečnému používání a údržbě Předmětu plnění, a to v tištěné a elektronické podobě v českém jazyce nebo v anglickém jazyce.

b) dodání potřebných prohlášení o shodě vlastností Předmětu plnění s technickými požadavky, stanovenými zvláštními právními předpisy s přihlédnutím k určenému účelu použití,

c) dodání ostatní dokumentace k Předmětu plnění, požadované obecně závaznými právními předpisy nebo normami.

3.3.2 Nebude-li objednatelem stanoveno jinak, je veškerá dokumentace předávána dodavatelem objednateli v rámci předávacího řízení dle této smlouvy.

3.3.3 Objednatel je oprávněn si vyžádat bezodkladné předložení příslušných dokumentů kdykoli v průběhu realizace této smlouvy, zejm. pokud bude mít pochybnost o řádné realizaci Předmětu plnění.

**IV.**

**Cena Předmětu plnění**

**4.1 Cena nejvýše přípustná**

4.1.1 Cena Předmětu plnění a všech jeho součástí (dále též „cena Předmětu plnění“) je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za realizaci Předmětu plnění dle podmínek této smlouvy, s výjimkami případných modifikací, provedených v souladu s touto smlouvou nebo ZZVZ.

4.1.2 Cena Předmětu plnění je stanovena ve výši 1.531.700,00 Kč bez DPH.

4.1.3 Cena je stanovena na základě přílohy Výkaz výměr.

**4.2 Cena celková**

4.2.1 Cena Předmětu plnění zahrnuje ocenění všech činností a nákladů dodavatele, tedy odměnu za vykonané práce, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci Předmětu plnění, odměnu, náklady za realizaci všech souvisejících činností dle této smlouvy, a odměnu a náklady za veškeré činnosti dodavatele, potřebné k řádné realizaci této smlouvy, o kterých dodavatel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět.

4.2.2 Cena Předmětu plnění zahrnuje též náklady na pokrytí rizika, záruk, daní, dávek, poplatků, pojistného a zisku dodavatele.

**V.**

**Platební podmínky**

**5.1 Fakturace**

5.1.1 Platba ceny Předmětu plnění se uskuteční na základě fakturace dodavatele.

5.1.2 Fakturace dodavatele je stanovena jako jednorázová. Faktura za realizaci Předmětu plnění bude vystavena po řádném předání a převzetí Předmětu plnění bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.

5.1.3 Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na základě předávacího protokolu o předání a převzetí Předmětu plnění bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, příp. po odstranění vad a nedodělků, pokud by byl Předmět plnění převzat s vadami a nedodělky, nebránícími příslušnému užívání Předmětu plnění ve smyslu této smlouvy.

**5.2 Náležitosti faktury a lhůty splatnosti**

5.2.1 Faktura musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.2.2 V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není založena na předávacím protokolu k řádně předanému Předmětu plnění bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto skutečnost dodavateli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Dodavatel je povinen vystavit fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.

5.2.3 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury.

**5.3 Bezhotovostní platby**

5.3.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.

**5.4 Zálohy**

5.4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli žádné zálohy.

**VI.**

**Lhůty realizace Předmětu plnění**

**6.1 Harmonogram prací**

6.1.1 Dodavatel se zavazuje nainstalovat, zprovoznit, předvést funkčnost a odevzdat objednateli zboží výše specifikované spolu s doklady, které se k němu vztahují do 120 dnů od prvního dne účinnosti této Smlouvy. Odevzdáním zboží se rozumí okamžik, kdy dodavatel umožní objednateli nakládat se zbožím v místě plnění. Dodavatel se zavazuje termín instalace, zprovoznění i odevzdání zboží objednateli avizovat alespoň 5 dnů předem.

6.1.2 Doba realizace Předmětu plnění je výslovně stanovena vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení, tj. zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a nedodělků a času nezbytného pro převzetí Předmětu plnění objednatelem.

**6.2 Předávací řízení**

6.2.1 Dodavatel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení předávacího řízení to min. 1 pracovní den před jeho zahájením.

**6.3 Vyklizení prostor a úklid**

6.3.1 Dodavatel je povinen nejpozději následující den po dni předání Předmětu plnění vyklidit příslušné prostory a tyto opustit.

6.3.2 Dodavatel provede běžný úklid místa plnění, který umožní fungování místa plnění ve standardním režimu.

**VII.**

**Úprava termínů Předmětu plnění**

**7.1 Přípustnost úprav**

7.1.1 Úprava termínů realizace Předmětu plnění je možná pouze na základě objektivních skutečností, se kterými tato smlouva nebo ZZVZ takovou možnost úpravy spojuje.

7.1.2 Tato úprava je vždy považována za změnu závazku ze smlouvy ve smyslu čl. 2.4 této smlouvy.

**7.2 Povinnost dodavatele při vzniku překážek plnění**

7.2.1 Dodavatel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění.

7.2.2 Současně je dodavatel povinen bezodkladně předložit veškeré další relevantní informace, týkající se zejm. možných následků překážek plnění a navrhnout řešení těchto následků.

**VIII.**

**Povinnosti dodavatele v průběhu plnění**

**8.1 Odpovědnost dodavatele**

8.1.1 Dodavatel realizuje Předmět plnění na své náklady a nebezpečí.

8.1.2 Dodavatel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy.

8.1.3 Dodavatel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.

8.1.4 Dodavatel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

8.1.5 Dodavatel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů.

8.1.6 Dodavatel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy.

8.1.7 Dodavatel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto pokynu.

**8.2 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání**

8.2.1 Dodavatel se zavazuje realizovat Předmět plnění v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

8.2.2 Dodavatel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

8.2.3 Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavateli.

8.2.4 Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

8.2.5 Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

**8.3 Poddodavatelé**

8.3.1 Svěří-li dodavatel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám.

**8.4 Pojištění dodavatele**

8.4.1 Dodavatel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti dodavatele v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k Předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 1.500.000,- Kč.

8.4.2 Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy zkontrolovat a dodavatel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně předložit kopii platné pojistné smlouvy.

**IX.**

**Spolupůsobení objednatele**

**9.1 Provozní podmínky v místě plnění**

9.1.1 Objednatel pro dodavatele zajistí či umožní:

- vstup pracovníkům dodavatele do místa plnění,

- uvolnění všech pracovních ploch, kde bude Předmět plnění realizován a odstranění překážek, které by bránily k přístupu k těmto plochám,

- přístup k napojovacím místům potřebných médií a zajištění jejich možné spotřeby.

**9.2 Spotřebovaná média**

9.2.1 Účelně spotřebovaná média hradí objednatel.

**9.3 Analogie pro případ odstraňování vad**

9.3.1 Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování vad na již předaném a převzatém Předmětu plnění, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

**X.**

**Kontrola realizace Předmětu plnění**

**10.1 Oprávnění ke kontrole**

10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat realizaci Předmětu plnění.

10.1.2 Zjistí-li objednatel, že dodavatel realizuje Předmět plnění v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dále plnil smlouvu řádným způsobem. Jestliže tak dodavatel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.1.3 Na vyžádání objednatele je dodavatel povinen zajistit přítomnost osoby odpovědné za dílo na straně dodavatele.

**XI.**

**Předání a převzetí Předmětu plnění**

**11.1 Předmět plnění jako celek**

11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění bude předán jako celek.

**11.2 Definice realizace Předmětu plnění**

11.2.1 Za řádně realizovaný Předmět plnění je považována dodávka Předmětu plnění v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, jejími přílohami a pokyny objednatele, provedená v potřebné kvalitě, řádně a včas, která je předána bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, funkčních vlastností Předmětu plnění, a k níž je dodavatelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, současně k níž byly ze strany dodavatele poskytnuty související práce dle čl. III. této smlouvy, a současně ke které byly provedeny všechny předepsané či požadované zkoušky a testování v rozsahu dle příslušných právních předpisů nebo této smlouvy.

11.2.2 Řádnost provedení Předmětu plnění prokazuje zásadně dodavatel.

**11.3 Vady a nedodělky**

11.3.1 Za vady a nedodělky jsou považovány nedostatky a vady, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, estetických nebo funkčních vlastností Předmětu plnění, a dále právní vady.

**11.4 Předávací řízení**

11.4.1 K předání Předmětu plnění objednateli dojde na základě předávacího řízení.

11.4.2 Písemná výzva dodavatele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.2 této smlouvy.

11.4.3 K předání Předmětu plnění dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.4.4 Předávací protokol musí obsahovat soupis Předmětu plnění, soupis předávané dokumentace a stanovisko objednatele k neexistenci vad a nedodělků dle této smlouvy. V případě, že je předáváno dílo s vadami a nedodělky, nebránícími řádnému užívání (viz. definice provedení díla dle čl. 11.2.1 této smlouvy), musí být v předávacím protokolu uveden soupis těchto vad a nedodělků a současně stanovena lhůta pro jejich odstranění.

11.4.5 V případě, že objednatel Předmět plnění z důvodu vad a nedodělků nepřevezme, bude oběma stranami o tom sepsán zápis se soupisem příslušných vad a nedodělků a stanovením lhůty pro jejich odstranění a konání nového předávacího řízení.

11.4.6 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci.

**XII.**

# Záruční podmínky

* 1. **Záruka**

12.1.1 Dodavatel poskytuje záruku v délce trvání (minimálně 24 měsíců) od předání Předmětu plnění objednateli. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním záruční vady.

12.1.2 Záruka se vztahuje na plnou funkčnost Předmětu plnění i souvisejících plnění dle této smlouvy.

**XIII.**

**Smluvní pokuty a náhrada škody**

**13.1 Smluvní pokuty za každý den prodlení**

13.1.1 Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý započatý den prodlení a případ porušení povinností dodavatele odstranit řádně a včas vady Předmětu plnění.

13.1.2 Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení v případě, že nedodrží konečný termín pro předání Předmětu plnění dle čl. 6.1 této smlouvy.

**13.2 Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody**

13.2.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13.2.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

**13.3 Náhrada škody**

13.3.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů.

**XIV.**

**Mlčenlivost**

**14.1 Rozsah povinnosti mlčenlivosti**

14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné.

14.1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veškerých uveřejnění v souladu se ZZVZ a ostatními právními předpisy.

**XV.**

**Ukončení závazků ze smlouvy**

**15.1 Odstoupení od smlouvy**

15.1.1 Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy dodavatelem od smlouvy okamžitě odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany dodavatele vůči objednateli.

15.1.2 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká od počátku.

**15.2 Dohoda stran**

15.2.1 Závazky z této smlouvy mohou být ukončeny rovněž písemnou dohodou stran.

15.2.2 V případě vzájemné dohody o ukončení závazků z této smlouvy si obě smluvní strany vzájemně nahradí již provedené práce, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Způsob vypořádání všech závazků smluvních stran bude zaznamenán v dohodě.

**XVI.**

**Společná a závěrečná ustanovení**

**16.1 Spor při hodnocení kvality**

16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakosti Předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce.

16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem dodavatele. V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.

**16.2 Platnost a účinnost smlouvy**

16.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

16.2.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.

**16.3 Závěrečná ustanovení**

16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími, a dále ZZVZ v platném znění.

16.3.2 Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

16.3.3 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, jsou veškeré změny a doplňky této smlouvy možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

16.3.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha: Výkaz výměr

V Praze dne V Praze dne

……………………………….. ………………………………..

za objednatele za dodavatele

MgA. David Mareček, Ph.D., Ing. Miloslav Naděje,

generální ředitel prokurista

Vyhotovil a za správnost ručí: Radomír Stöhr, správa Rudolfina

Kontroloval: Lukáš Duchek, vedoucí oddělení ISR