### DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002053/2022/Val

### na provedení díla

„ZOO-inženýrské sítě“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/002053/2022/Val | Org: 14949 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |
| tel.: | xxxx , | xxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |
| tel.: | xxxxx, | xxxxx |
| Ing. Ivo Tichý, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |
| tel.: | xxxxx, | xxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |
| 2. Zhotovitel: LB 2000, s.r.o. U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc |
| IČ: 64618081 |  | DIČ: CZ64618081 |  |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn. C 14167 |
| ID datové schránky: veihwuy |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Ing. Tomáš Svetko, jednatel |
| tel.: xxxxx |  | e-mail: xxxxxx |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| xxxxx |
| tel.: xxxxx |  | e-mail: xxxxx |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |
| xxxxx |
| tel.: xxxxx |  | e-mail: xxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| č. účtu: 944562/0800 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002053/2022/Val ze dne 28. 7. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 2. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 9-18, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

| IO Název inženýrského objektu Cena bez DPH dle smlouvy o dílo Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH Méněpráce dle ZL Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH Vícepráce dle ZL Cena bez DPH včetně dodatků 01.1 Zemní práce, příprava staveniště 763 557,83 0,00 0,00 763 557,83 01.3 Zemní práce, příprava staveniště 2 183 108,79 0,00 0,00 2 183 108,79 01.4 Místní komunikace 1 622 359,95 -9 267,68 10 58 561,78 16 1 671 654,05 01.5 Místní komunikace 664 766,68 -83 932,76 17 74 021,62 | 17 654 855,54 01.6 Místní komunikace 4 335 679,70 -278 888,30 11 448 191,08 11 4 504 982,48 02.1 Splašková kanalizace 2 369 255,92 0,00 383 007,73 12,14 2 752 263,65 02.3 Splašková kanalizace 1 127 169,89 0,00 185 388,00 15 1 312 557,89 03.1 Vodovod 160 623,00 0,00 0,00 160 623,00 03.3 Vodovod 753 408,15 0,00 145 600,00 13 899 008,15 04.1 Kabelové rozvody slaboproudu 987 995,19 0,00 0,00 987 995,19 04.2 Kabelové rozvody slaboproudu 710 449,38 0,00 0,00 710 449,38 04.3 Kabelové rozvody slaboproudu 1 711 521,24 0,00 0,00 1 711 521,24 05.1 Rozvody VO 760 591,36 0,00 0,00 760 591,36 05.2 Rozvody VO 856 550,84 0,00 0,00 856 550,84 05.3 Rozvody VO 1 806 865,12 0,00 0,00 1 806 865,12 06.1 Areálové rozvody NN 1 184 037,70 0,00 0,00 1 184 037,70 06.2 Areálové rozvody NN 169 008,60 0,00 0,00 169 008,60 06.3 Areálové rozvody NN 1 289 506,45 0,00 0,00 1 289 506,45 07.1 Rozvody VN 1 648 764,67 -192 500,00 9 1 084 473,96 9 2 540 738,63 07.3 Rozvody VN 3 051 179,53 0,00 0,00 3 051 179,53 ON.1 Ostatní náklady 654 270,74 -32 500,00 18 0,00 621 770,74 VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady 632 009,44 0,00 0,00 632 009,44 Cena celkem 29 442 680,17 -597 088,74 2 379 244,17 31 224 835,60 DPH 21% 6 557 215,48 Cena celkem včetně 21% DPH 37 782 051,08 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 9-18.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Tomáš Svetko jednatel LB 2000, s.r.o. |