**SMLOUVA O DÍLO**

č. MVTP/Sml-HP/45/2024

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. **Smluvní strany**
2. **Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace**

se sídlem: Zámek 1, 674 01 Třebíč

IČO: 00091766

zastoupena: Ing. Michalem Zábršem, ředitelem

kontaktní osoba: xxxxxxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Třebíč

č. ú.: 2236711/0100

*jako „objednatel“ na straně jedné*

1. **KEL-COMSYST s.r.o.**

se sídlem: Hrotovická 160, 674 01 Třebíč

IČ: 293 70 779, DIČ: CZ29370779

zastoupená: Martinem Hradilíkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Třebíč

č.ú. 254346394/0300

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

1. **Předmět smlouvy**
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dodávku a instalaci VoIP – hybridního PBX systému UNIFY OpenScape Business X3R, dle nabídky z 18. 4. 2024, která je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“)
3. Součástí instalace telefonní ústředny je i úprava stávajících rozvodů pro telefony a vybudování vnitřního přívodu telefonních linek od rozhraní CETIN do datového rozvaděče pro ústřednu.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. III této smlouvy.
5. **Cena díla a způsob její úhrady**
6. Cena díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 78.641 Kč bez DPH, tj. celkem 95.155,61 Kč včetně DPH (slovy devadesát pět tisíc jedno sto padesát pět korun českých a šedesát jeden haléřů).
7. Cena díla bude uhrazena na účet zhotovitele č. 254346394/0300, vedený u ČSOB a.s. v Třebíči.
8. Cena díla bude uhrazena bez zálohy, na základě faktury po dokončení díla se splatností 21 dní.

1. **Doba a místo plnění**
2. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 40ti dnů po nabytí účinnosti smlouvy, po instalaci následuje zkušební provoz v délce 14ti dnů, ve kterém může docházet k dolaďování a donastavení provozních parametrů dodaných systémů.
3. Zhotovitel provede dílo na adrese Muzeum Moravské Budějovice, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, Náměstí Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice. Kontaktní osobou objednatele je xxxxxx, xxxxxx, e-mail. xxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxxxx.
4. **Předání a převzetí díla**
5. Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.
6. O předání a převzetí díla sepíší zhotovitel s objednatelem předávací protokol ve dvou vyhotoveních. Pověřenou osobou objednatele za převzetí díla je kontaktní osoba uvedená v čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
7. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 24 měsíců od předání díla.
8. Součástí záruky jsou i 3 roky SW podpory základní licence OSBiz V3, poskytované od výrobce.

1. **Práva a povinnosti stran**
2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. V této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
4. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
5. **Rozhodčí doložka**
6. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Povinnosti zveřejnění v Registru smluv na sebe bere objednatel.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 (nabídka ze dne 18. 4. 2024)

V Třebíči dne …………………  V Třebíči dne ………………………

……………………………………………….

Martin Hradilík

Jednatel společnosti

KEL-COMSYST

……………………………………………….

Ing. Michal Zábrš

Ředitel

Muzeum Vysočiny Třebíč

**Příloha č. 1**

**Nabídka komunikačního systému SIEMENS na OpenScape Business X3R**

**(VoIP 5 SIP-trunk kanály přes Internet k O2)**