

MZE-30423/2024-12122

dms_carovy_kod

mzedms027688293

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 12120  VÁŠ DOPIS ZN.:  SP. ZN.: MZE-45799/2021-11152  NAŠE Č. J.: MZE-30423/2024-12122  VYŘIZUJE: David Neužil  Telefon: 221812012 | GEM System a.s.  Vážený pan  xxx  Štětkova 1638/18  Nusle  140 00 Praha 4 |

DATUM: 15. 4. 2024

**Prodloužení termínu dodání č.4500147693 - AGRIBUS\_II\_18\_PZ\_2023\_modernizace\_HW\_GPM (Z37771)**

Dobrý den,

žádáme o posun termínu doručení „RfC\_AGRIBUS\_II\_18\_PZ\_2023\_modernizace\_HW\_GPM (Z37771) - číslo obj. 4500147693“ v registru smluv z 26.4.2024 na 28.6.2024.

Zdůvodnění:

Z důvodu komplikované přípravy a konfigurace nové infrastruktury pro servery GPM ze strany dalších MZe subdodavatelů (O2ITS, Compunet) nebylo dosaženo předpokládaného předání virtuálního prostředí v termínech specifikovaných migračním plánem pro PZ18 a došlo k významnému posunu.

Dále na základě žádosti ze strany objednatele, z důvodu pro něj exponovaného období (5.4.2024 – 15.5.2024) pro podání jednotných žádostí, bylo požádáno o pozastavení prací na projektu PZ18 – Modernizace HW pro GPM na všech MZe prostředích (TEST i PROD) v tomto inkriminovaném čase.

Posun termínu byl konzultován a předběžně schválen projektovým manažerem MZe p. Neužilem a věcným garantem p. Proškem.

S pozdravem

%%%el\_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

**Přílohy**