MZE-36647/2024-12122

mzedms027772084

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-36647/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 30. 4. 2024

Prodloužení termínu dodání č. 4500148032 -  PZ_PRAIS_III_2023_No815_LPIS_SWK_AGROLES (Z37614-1)

Dobrý den, pane xxx,

Prodlužujeme tímto termín dodání PZ_PRAIS_III_2023_No815_LPIS_SWK_AGROLES (Z37614-1) nově do 15.5.2024

Zdůvodnění:

Důvodem jsou skutečnosti související s vytížením kapacit testerů v souvislosti s probíhajícím vývojem SW pro změnové žádosti a zároveň probíhající předtiskové kampaně.  Očekáváme, že testování bude v nejbližší době dokončeno. Omlouváme se za  zdržení.

S výše uvedeným souhlasí garant aplikace pan Bukovský.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy