**SMLOUVA O DÍLO**

Smluvní strany

**JEHA SERVIS s.r.o.**

Se sídlem: Šošůvka 138

Zastoupená: panem Janem Hasoněm - jednatelem firmy

IČO: 28359585

(jako zhotovitel)

a

**Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace**

Se sídlem: Štefanikova 1142/2, 680 01 Boskovice

Zastoupená: Mgr. Janou Bouskovou – ředitelkou školy

IČO: 62075985

(jako objednatel)

**Uzavírají tuto smlouvu o dílo:**

**I.**

**Předmět smlouvy**

Zhotovitel dodá objednateli následující**: Řešení havarijního stavu - instalace nových rozvodů pro kondenzační kotel instalovaný na internátu školy včetně doprovodných prací jako bourání a výstavba nové stěny, výměna regulace, bezpečnostních prvků včetně elektrikářských prací v technické místnosti.**

**II.**

**Čas a způsob provádění prací**

Předmět dodání dle bodu I. Této Smlouvy bude zhotovitelem dodán a uveden do provozu v termínu 8. – 30.4.2024.

**III.**

**Cena díla**

Na základě předložené cenové nabídky zhotovitelem je úhrnná cena všech objednaných prací

**120.000 Kč**, (slovy: sto dvacet tisíc korun českých) včetně DPH. Tuto cenu považují účastníci za maximální. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací, mohou být další práce fakturovány pouze na základě nové dohody účastníků, která musí mít formu dodatku této smlouvy o dílo.

**IV.**

**Úhrada ceny**

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu dle skutečně provedených prací, v ceně maximálně do výše uvedené v článku III. této smlouvy a to po dokončení a předání sjednaných prací. Po dokončení celé akce bude vystavena faktura (daňový doklad).

**V.**

 **Zodpovědnost zhotovitele za vady**

Na provedené práce zhotovitel poskytuje záruční dobu 36 měsíců ode dne uvedení do provozu. V této záruční době bude bezplatně odstraňovat případné závady související se zárukou.

**VI.**

**Sankce**

Nezaplatí-li objednatel včas fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý jeden den prodlení. Nedokončí-li zhotovitel včas objednané práce, uhradí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý jeden den prodlení, která se odečte od fakturované ceny za dodávané práce.

**VII.**

**Závěrečná ustanovení**

Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Obě strany se zveřejněním v registru smluv souhlasí.

Strany prohlašují, že nemají obchodní tajemství.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně a nabývají platnosti datem podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Boskovicích dne: 8.4.2024 V Boskovicích dne: 8.4.2024

…………………………………….. …………………………………….

 za objednatele za zhotovitele