**S****MLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

č.smlouvy objednatele: SMLD-0396/00066001/2024

č.smlouvy poskytovatele:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

osoba jednající jménem zadavatele: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**”)

a

**Pontex, spol. s.r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994

Zastoupena: Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti

Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti

Ing. Petr Souček, jednatel společnosti

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. Pavel Hrdina, tel. 736 662 206, email hrdina@pontex.cz

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytování služeb **III/00312 Říčany, ul. Rooseveltova, PD** realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 31 ve spojení s § 27 písm. a) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zakázka**“).

1. předmět smlouvy

Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí služeb spočívajících v provedení diagnostiky a zpracování PD na rekonstrukci silnice III/00312 s cílem výměny dlážděného krytu za živičný v maximální možné míře a po projednání s NPÚ a MěÚ Říčany, odborem památkové péče, délka úseku cca 611bm, zajištění pravomocného společného povolení. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu DUSP, PDPS, AD a výkon IČ k SpŘ včetně všech poplatků a bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01. 08. 2022: <http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf>. v rozsahu dle přiloženého soupisu prací. Poskytované služby jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy – Oceněný soupis služeb. (dále jen „Služby“).

* 1. Objednatel se zavazuje k zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

1. ZÁVAZKY POSKYTOVATELE a OBJEDNATELE
   1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby uvedené v čl. II. této Smlouvy dle podmínek, které jsou blíže specifikovány v této Smlouvě a v příloze č. 1.
   2. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost (nesdělit bez předešlého písemného svolení Objednatele třetí straně informace) o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy o Objednateli dozvěděl a které nejsou současně prokazatelně veřejně známé.
   3. Poskytovatel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru.
   4. Poskytovatel je povinen poskytovat služby řádně, v dohodnutém termínu a v nejvyšší kvalitě.
   5. Poskytovatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní postup prací, zejména za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů zák. č. 133/1965 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, apod.
   6. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli nezbytné podklady a součinnost pro poskytování výše uvedených služeb.
2. doba plnění, cena za poskytování služeb
   1. K zahájení plnění Služeb bude Poskytovatel vyzván Objednatelem elektronickou formou nebo písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v této Smlouvě.
   2. Poskytovatel je povinen provádět služby od oboustranného podpisu smlouvy následujícím způsobem (dále jen „Doba plnění“):

* koncept DUSP – do 4 měsíců od výzvy k zahájení projekčních prací
* čistopis DUSP – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele
* podání žádosti o SpP – do 4 měsíců od vydání čistopisu DUSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.
* PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
* Autorský dozor – na výzvu objednatele, do kolaudace stavby
  1. Smluvní strany výslovně sjednávají výpovědní lhůtu 1 měsíc pro případ opakovaného a/anebo podstatného porušení této Smlouvy Poskytovatelem. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Smlouva vypovězena.

* 1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **bez DPH: 610 000,00 Kč**

**DPH 128 100,00 Kč**

**s DPH 738 100,00 Kč**

(dále jen „**Cena**“).

* 1. Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých Služeb Poskytovatelem bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem a pro všechny Služby poskytované na základě této Smlouvy. Součet celkových cen všech položek všech Služeb dle oceněného Soupisu služeb tvoří celkovou nabídkovou cenu dle čl. 4.4 Smlouvy (bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v oceněném Soupisu služeb pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy Poskytovatelem.

1. platební podmínky
   1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení Služeb Cenu na základě faktury vystavené **na základě předávacího protokolu** se lhůtou splatnosti 30 dní takto:

* Cena za vyhotovení geodetického zaměření a průzkumů bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DUSP objednatelem
* Cena za vyhotovení DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DUSP
* Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách: 50% smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dnů po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu a zbývající část bude Poskytovatelem vyúčtována po nabytí právní moci společného povolení. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí podmiňujících realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci
* Cena za vyhotovení PDPS a rozpočtu bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu PDPS vč. rozpočtu objednatelem
* Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby
  1. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

1. sankce
   1. Za prodlení s poskytnutím Služeb, resp. prodlení s předáním výstupů Služeb Poskytovatelem dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat, aby mu Poskytovatel uhradil smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny nedodaných Služeb, a to za každý i započatý den prodlení.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Jakékoliv změny, nebo doplňky budou řešeny písemně, formou číslovaných dodatků odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
   2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
   3. Záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
   4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
   5. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:



Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Ing. Martin Havlík

příspěvková organizace jednatel společnosti







**Technická specifikace**

**Název akce : III/00312 Říčany, ul. Rooseveltova, PD**

**Místo realizace akce : silnice III/00312 v Říčanech, ul. Rooseveltova**

Staničení: km cca 5,500 – 6,111

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

**Základní popis akce:**

Provedení diagnostiky a zpracování PD na rekonstrukci silnice III/00312 s cílem výměny dlážděného krytu za živičný v maximální možné míře a po projednání s NPÚ a MěÚ Říčany, odborem památkové péče, délka úseku cca 611bm, zajištění pravomocného společného povolení. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu DUSP, PDPS, AD a výkon IČ k SpŘ včetně všech poplatků a bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01. 08. 2022: <http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf>.

**Popis prací:**

Provedení diagnostiky vozovky a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice III/00312 v délce cca 611 m. Návrh rekonstrukce, bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky v definované trase.

Neukáže-li diagnostika vozovky a průzkumy jiné řešení, bude provedeno odtěžení stávajícího dlážděného krytu vozovky, očištění štětových vrstev, ověřena únosnost, provedena lokální sanace, v případě nevyhovujících zkoušek únosnosti na většině štětových vrstev a betonových plombách po IS, odtěžení spodních konstrukčních vrstev a bude ověřena únosnost zemní pláně. V případě nedostatečné únosnosti bude provedena její sanace (zlepšení, výměna), budou provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky, zajištění odvodnění a pokládka ložné a obrusné vrstvy. V prostoru křižovatky s ulicí Kolovratská bude na základě konzultací a projednání s NPU a MěÚ Říčany, odborem památkové péče vymezen úsek, ve které bude po celkové obnově (výměně) konstrukčních vrstev obnoven dlážděný kryt vozovky z důvodu bezprostřední blízkosti zříceniny hradu Říčany. Konkrétní místo rozhraní změny povrchu bude navrženo a projednáno s památkáři tak, aby následně ve stavebním řízení nevznikli komplikace. V celém úseku bude vyřešené (zajištěné, doplněné, obnovené, opravené, pročištěné) odvodnění silnice. Dojde ke sjednocení šíře vozovky a celkovému zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Předmětem díla jsou taktéž opravy všech propustků v definovaném úseku.

Součástí akce bude také zajištění smluv pro případné přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.

V rámci plnění bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno a doplněno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků a bude obnoveno a doplněno vodorovné (barva a následně plast) i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.

Veškeré navržené technologie budou dle platných norem a TP, dojde ke sjednocení a provedení VDZ v plastu, obnova (výměna) a doplnění kompletního svislého dopravního značení, rektifikaci znaků inženýrských sítí, budou osazena veškerá nutná bezpečnostní zařízení (svodidla, zábradlí, směrové sloupky, atd…) bude pročištěné a doplněné odvodnění komunikace v řešeném úseku.

**Termíny:**

* koncept DUSP – do 4 měsíců od výzvy k zahájení projekčních prací
* čistopis DUSP – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele
* podání žádosti o SpP – do 4 měsíců od vydání čistopisu DUSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.
* PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
* Autorský dozor – na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

**Zdůvodnění záměru akce:** Odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice, snížení prašnosti, hlučnosti, zajištění odvodnění celého úseku, zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Rekonstruovaný úsek je ve stoupání a v zimním období dochází při namrzání dlažby k uvíznutí vozidel zejména nákladní dopravy.

**Fotodokumentace:**

**Obsah obrázku venku, území, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky**

**Obsah obrázku venku, auto, obloha, cesta

Popis byl vytvořen automaticky**

**Obsah obrázku venku, cesta, výjev, obloha

Popis byl vytvořen automaticky**

**Obsah obrázku venku, obloha, mrak, cesta

Popis byl vytvořen automaticky**

**Kontakt: Oblast Kutná Hora**