Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami

**Ostravské muzeum, příspěvková organizace**

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava

IČO: 00097594

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

za níž právně jedná ve věcech smluvních Mgr. Filip Petlička, ředitel

za níž právně jedná ve věcech technických a realizačních p. Ladislav Mazur, vedoucí oddělení údržby

*(dále jen jako „objednatel“)*

a

**Roman Suchanek**

Sídlo: Slezská 1928, 737 01 Český Těšín

IČO: 47978015

DIČ: CZ47978015, neplátce DPH

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen jako „zhotovitel“)*

* společně označováni jako „smluvní strany“

**1. Předmět smlouvy**

1.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit **Dílo** s následující specifikaci: **Opravy** v budově depozitáře Ostravského muzea, příspěvkové organizace, na ulici **Engellműllerova 3085/1, 702 00, Moravská Ostrava a Přívoz.** Opravy zahrnují zednické práce, elektro práce, bourání sádrokartonových příček, malování vč. likvidace materiálu a odpadů. Dílo je dále specifikováno cenovou nabídkou na dílčí opravy ze dne 15. 3. 2024, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2 Objednatel se zavazuje řádně a včasně dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu, to vše za podmínek dle této Smlouvy.

1.3 Zhotovitel je povinen před zahájením prací upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v cenové nabídce na dílčí opravy ze dne 15. 3. 2024 zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

1. 4. Místo plnění je budova bývalého kina Máj, **Engellműllerova 3085/1, 702 00, Moravská Ostrava a Přívoz.**

1.5 Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, nebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

1.6 Splněním Díla se rozumí úplně dokončení oprav v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

**2. Cena DÍLA**

2.1 Strany se dohodly, že cena za Dílo je stanovena ve výši **374 674 Kč.** Zhotovitel není plátce DPH.

2.2 Cena je splatná nejpozději do 14 dnů od data obdržení faktury Objednatelem, a to elektronicky na bankovní účet Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání a převzetí díla objednatelem.

2.3 Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek a prvků, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

**3. Provádění DÍLA a ZÁRUKA za jakost**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do **31. 5. 2024.**

3.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do dne, kdy dojde k předání celého Díla Objednateli.

3.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění díla pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd k místu plnění díla.

3.4 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce **24 měsíců** od data předání díla objednateli. Každá prokázaná vada, nezaviněná objednatelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání objednateli.

3.5 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

3.6 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.

3.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

3.8 Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, a v termínu do 30-ti dnů u vad ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeúčtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

3.9 Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky prodlužuje o dobu dalších 12-ti měsíců.

**4. Předání DÍLA**

4.1 Povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy jsou splněny až úplným (řádným a včasným) dokončením Díla jako celku a převzetím celého Díla ze strany Objednatele.

4.2. Dílo může být dle uvážení Objednatele převzato i přesto, že má vady nebo drobné nedodělky nebránící užívání Díla.

4.3 O předání díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný Objednatelem a Zhotovitelem, ve kterém bude uveden seznam zjištěných vad a Objednatelem určen termín pro jejich odstranění Zhotovitelem. Odstranění těchto vad a nedodělků bude potvrzeno podpisem Objednatele v daném předávacím protokolu.

4.4 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději při převzetí Díla veškeré doklady, které se k Dílu nebo jeho částem vztahují a které jsou nezbytné pro užívání Díla.

**5. Sankce**

5.1 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat tyto smluvní pokuty:

a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě **500 Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním díla

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady **500 Kč** za každý i započatý den prodlení

c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. 3, odstavci 3.7 této smlouvy, **500 Kč** za každý započatý den prodlení

d) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,03 % za každý** den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

5.2 Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že výše smluví pokuty oprávněnou smluvní stranou může být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. 2, odst. 2.1 této smlouvy. Tímto ujednání není vyloučen odst. 5.2 tohoto článku, neboť náhrada škody může cenu plnění převýšit.

**6. Bezpečnost práce a požární ochrany**

6.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.

6.2 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst.1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.

6.4 Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

6.5 Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6.6 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.

6.7 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

6.8 Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.

V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.

6.9 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.

6.10 Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

**7. Stavební deník**

7.1 Zhotovitel je povinen o opravách a pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

7.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavebních oprav, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

7.3Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

7.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a zodpovědný projektant stavebních oprav, a další k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

7.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavebních oprav, souhlasí.

7.6 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.

7.7 Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.

7.8 Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

**8. Závěrečná ustanovení**

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a **účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které provede objednatel.**

8.2 Změny nebo dodatky Smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny oběma Stranami.

8.3 Smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Zhotovitel.

8.4 Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy z jakýchkoliv důvodů neúčinným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí ve lhůtě 14 dnů od výzvy druhé Strany ustanovením platným a účinným, které svým obsahem v nejvyšší možné míře odpovídá nahrazenému neplatnému či neúčinnému ustanovení.

8.5 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání Stran ohledně předmětu této Smlouvy.

8.6 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Objednatel**

V Ostravě dne 7. 4. 2024

**Zhotovitel**

V Ostravě dne 7. 4. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[podpis objednatele] Mgr. Filip Petlička

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[podpis zhotovitele] p. Roman Suchanek