**Smlouva o vytvoření webových stránek**

Smluvní strany

**Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, příspěvková organizace**

se sídlem: Hlavní 239/23, 352 01 Aš

IČ: 70940479

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou

Kontaktní e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "**Objednate**l")

- a -

**Media Solution s.r.o.**

se sídlem: Praha 10 - Petrovice, Morseova 243, PSČ 10900

IČ: 28542738

DIČ: CZ28542738

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 149129

Zastoupena: jednatelem panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "**Zhotovitel**")

uzavírají tuto smlouvu:

**Článek I.**

**Definice pojmů**

**„Redakční systém“ –** software umožňující uživatelům editaci webové prezentace

**Zdrojový kód** - se označuje text [počítačového programu](http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%25C4%258D%25C3%25ADta%25C4%258Dov%25C3%25BD_program) zapsaný v některém (obvykle vyšším) [programovacím jazyce](http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%25C3%25AD_jazyk). Tento text je poté předlohou (zdrojem) pro jiný počítačový program, který ho buď přímo provádí (tzv. interpretuje) nebo z něj vytvoří samostatně spustitelný soubor ([kompilátor](http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompil%25C3%25A1tor)).

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro objednatele webové stránky a klíčový vizuál pro kampaň dle podmínek této smlouvy a objednatel se zavazuje za toto dílo zaplatit v souladu s podmínkami této smlouvy cenu stanovenou článkem VII. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení díla poskytne objednateli výhradní licenci k dílu, resp. k těm jeho částem, které podléhají ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to ve smyslu článku X této smlouvy.

**Článek III.**

**Specifikace díla**

1. Podrobná specifikace díla je obsažena v níže uvedených ustanoveních tohoto článku a v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Rozsah a kvalita díla musí odpovídat specifikaci uvedené v Příloze č. 1, příslušným normám a předpisům platnými v době provádění díla, podmínkám stanoveným touto smlouvou a právními předpisy, rovněž tak pokynům objednatele zadaným v souladu s touto smlouvu.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla.
4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré dostupné technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

**Článek IV.**

**Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku. Případné škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy uhradí na svůj náklad zhotovitel.
2. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Tyto pokyny budou písemné, stvrzené podpisy oprávněných osob. Upřednostňována bude elektronická podoba pokynů opatřená zaručeným elektronickým podpisem*.* Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti, a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zhotovitel upozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že objednatel přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, se zhotovitel v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za vady díla.
4. Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných objednatelem a týkající se provádění díla. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za zhotovitele takového jednání vždy oprávněné osoby uvedené v čl. XVII. této smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat účast kteréhokoliv zástupce zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen veškerá písemná podání předložená objednateli podle této smlouvy vedle listinné podoby předat rovněž v elektronické podobě.

**Článek V.**

**Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k činnosti podle této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci plnění předmětu smlouvy. O předání bude pořízen záznam stvrzený oprávněnými osobami.
2. Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitele a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy další nezbytnou součinnost, pokud si tuto součinnost zhotovitel vyžádá. Jedná se zejména o předání dokumentů nezbytně nutných k vytvoření díla. Požadavek musí být písemný, adresovaný některé z oprávněných osob objednatele uvedených v článku XVII. této smlouvy. Požadavek musí být předložen v takovém předstihu, aby bylo vzhledem k provozní době objednatele, reálně poskytnutí požadované součinnosti vůbec možné*.*

**Článek VI.**

**Doba, průběh a místo plnění**

1. Časový plán realizace

|  |  |
| --- | --- |
| Termín | Internetová prezentace |
| D …  **Uzavření smlouvy** | |
| D + 1 týden | Konzultace s klientem nad projektem a příprava zadání |
| D + 2 týden | Grafický návrh internetových stránek + návrh strategie a klíčového vizuálu |
| D + 3 týdny | Naprogramování základní struktury stránek (šablony HTML) |
| D + 3 týdny | Předání veškerých grafických a textových podkladů ze strany zadavatele |
| D + 6 týdny | Implementace redakčního systému |
| D + 10 týdny | Naplnění stránek obsahem + zapracování připomínek |
| D + **12** týdnů | Spuštění stránek |

1. Místem plnění smlouvy je Česká republika.
2. Dílo se považuje za dodané, proběhl-li zkušební provoz, který ověřil, že dílo nevykazuje žádné vady a objednatel tuto skutečnost potvrdil v předávacím protokolu.
3. Zkušební provoz funkčnosti webové stránky začne nejdéle dne 01. 08. 2024 za účasti obou smluvních stran. Účelem je ověřit, zda dílo splňuje požadavky stanovené smlouvou a nevykazuje zjevné vady. O výsledku zkušebního provozu bude sepsán zkušební protokol, ve kterém smluvní strany uvedou, za jakých podmínek zkušební provoz proběhl a skutečnosti zjištěné při zkušebním provozu. Tento protokol podepíší obě smluvní strany, a to osoby oprávněné za smluvní strany jednat.
4. Dojde-li při zkušebním provozu ke zjištění zjevných vad, objednatel uvede tyto vady ve zkušebním protokolu a seznámí s nimi zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vady zjištěné při zkušebním provozu odstranit nejpozději do 30. 08. 2024. Po odstranění závad proběhne opět zkušební provoz, o jehož výsledku bude opět sepsán zkušební protokol.
5. O předání díla se vyhotoví předávací protokol podepsaný osobami uvedenými v čl. XVII. Objednatel převezme jen dílo bezvadné. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla před uplynutím dohodnutého termínu plnění. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů před datem zamýšleného předání

**Článek VII.**

**Cena**

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo dle článku II odst. 1 této smlouvy provedené řádně dle podmínek této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli cenu ve výši 179 600 Kč bez DPH, tj. ve výši 217 316 Kč s DPH.
2. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uvedená smluvní cena je konečná a pevná a že nedojde k žádným dalším úpravám smluvní ceny, jestliže není výslovně v této smlouvě a jejích dodatcích dohodnuto jinak. Cena díla je platná po dobu provádění díla dle této smlouvy a po dobu prodlení na straně zhotovitele.
3. Cena zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s realizací díla dle této smlouvy.
4. Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že vlastní dostatečné finanční krytí na dílo provedené zhotovitelem.
5. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že vlastní dostatečné finanční prostředky na úhradu svých možných závazků podle ustanovení této smlouvy.

**Článek VIII.**

**Fakturace**

1. Objednatel uhradí zhotoviteli ceny stanovené v článku IV. této smlouvy na základě faktury následovně:

a. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat částku ve výši 35 920Kč (bez DPH) (tedy 20% Ceny díla) po podpisu smlouvy.

b. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat částku ve výši 71 840 Kč (bez DPH) (tedy 40% Ceny díla) po dokončení grafického návrhu stránek a klíčového vizuálu a jeho schválení.

c. Zbývající částka Ceny díla bude vyfakturována po řádném, úplném a bezvadném dokončení a převzetí Díla Objednatelem a jeho písemném odsouhlasení ze strany Objednatele.

1. Splatnost faktury činí 14 dní. Splatnost faktury začíná běžet ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

**Článek IX.**

**Vlastnické právo ke zhotovované věci**

1. Vlastnické právo implementovaného redakčního systému a nových webových stránek přechází na objednatele okamžikem zaplacením ceny stanovené v článku IV. této smlouvy.
2. Nebezpečí škody na webové stránce v rámci redakčního systému nese objednatel od data převzetí kompletního díla. Datem převzetí díla se rozumí datum podpisu předávacího protokolu kontaktní osobou objednatele.

**Článek X.**

**Autorská práva**

1. Smluvní strany prohlašují, že výsledkem činnosti bude software, kterým se rozumí nejen počítačový program, ale i další věci jako vybavení poskytovaného spolu s programem, zejména nosič, zdrojový kód, dokumentace, jiné tištěné materiály, a další, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1. Tento software podléhá ochraně dle zákona č.121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dílo vytvořené na základě objednávky.
2. Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou zhotovitel poskytuje objednateli výhradní licenci k softwaru, který je součástí díla specifikovaného touto smlouvou a to dnem jeho předání podle podmínek smlouvy o dílo objednateli. Tato licence bude neomezená co do množství, rozsahu, času a území. Zhotovitel ji poskytne na dobu neurčitou.
3. Odměna za udělení této výhradní licence je zahrnuta v  ceně stanovené v článku VII. této smlouvy.
4. Pro případ, že by nedošlo k předání celého díla, ale pouze k jeho části a součástí této části díla byl předaný software nebo jeho část, poskytuje zhotovitel objednateli neomezenou výhradní licenci na dobu neurčitou i k té části software, která byla předána, a to dnem předání této části dle podmínek smlouvy o dílo.
5. Objednatel nemá oprávnění poskytnout tuto licenci třetím osobám, jako tzv.podlicenci, lze pouze licenci zpřístupnit pro účely změn a úprav díla dle této smlouvy a to v podmínek ach licenčních ujednání stanovených tímto článkem smlouvy o dílo. Objednatel si je vědom, že v takovém případě nese odpovědnost za dodržení licenčních podmínek nabyvatelem podlicence vůči autorovi, tj. zhotoviteli.
6. Zhotovitel odpovídá za veškerá porušení práv duševního vlastnictví jakýchkoli třetích osob vzniklá v souvislosti s plněním dle této smlouvy, zejména, nikoli však výhradně porušení práv, která mají jakékoli třetí osoby k dílům, jež vzniknou v souvislosti s plněním zhotovitele dle této smlouvy, a je povinen nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou takovýmto porušením práv duševního vlastnictví jakýchkoli třetích osob k dílům. Netýká se to podkladů poskytnutých objednavatelem k naplnění účelu smlouvy.

**Článek XI**

**Záruka, odpovědnost za škodu, smluvní pokuty**

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla po dobu 12 měsíců od data předání díla objednateli. Tato záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou nebude webová stránka schopna provozu z důvodu závad, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla, která je definována jako úplná funkčnost webových stránek a redakčního systému. Reklamace vad musí být provedena neprodleně po zjištění vady a to písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady vzniklé během záruční lhůty do 24 hodin u závažných závad, které jakkoliv omezují provoz webových stránek a do 7 kalendářních dnů u méně závažných závad (neomezujících provoz) od doručení reklamace zhotoviteli pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo (dohoda smluvních stran, odstoupení jedné smluvní strany od této smlouvy, vyšší moc apod.), pak tato záruka za jakost platí pro jednotlivé části díla, které budou řádně provedené. Tyto provedené části díla budou specificky uvedené v protokolu o převzetí neprovedeného díla, který bude podepsán smluvními stranami. Lhůta záruky počíná běžet od data protokolu o převzetí neprovedeného díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že záruka uvedená v odstavci 1 tohoto článku smlouvy se vztahuje i na jednotlivé části díla, které neprovedl či nedodal sám zhotovitel, ale provedl ho některý ze subzhotovitelů. Z tohoto důvodu je zhotovitel povinen smluvně zavázat své subzhotovitele takovým způsobem, aby práva ze záruk za jakost byla minimálně stejná jako uvedená ve smluvních dokumentech a aby tato práva byla převoditelná na objednatele jednostranným právním úkonem zhotovitele bez souhlasu subzhotovitele. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla předat mu záruční listy na jednotlivé části podle určení objednatele a převést na něj práva z těchto záruk.
4. Po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, na které se vztahuje záruka, záruční doba neběží.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, u kterých zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
6. Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou nedodržením pokynů objednatele v případě, kdy písemně sdělil nevhodnost pokynů a upozornil na možná rizika a objednatel písemně trval na postupu podle takových pokynů.
7. Zhotovitel i po uplynutí záruční doby stanovené touto smlouvou odpovídá za případné vady díla, pokud tyto vady dílo má v době dokončení díla a které byly způsobeny porušením smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
8. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel bude uplatňovat nějaký nárok ze záruky za jakost či vadu díla, musí tak učinit písemně a v tomto oznámení o vadě (vadách) díla, musí popsat vadu (vady) díla, jak se tato vada projevuje a navrhnout způsob řešení vzniklé situace, pokud ho vzhledem k okolnostem může znát.
9. Průběhu každého reklamačního řízení je zhotovitel povinen vést průběžně řádný zápis, v jehož závěru bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna. Zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně po oznámení vady tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na straně objednatele. Závady je zhotovitel povinen odstranit do 5-ti dnů, nebude-li v oznámení uvedena jiná rozumná lhůta nebo nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu objednatelem účelně vynaložené náklady uhrazeny. Delší termín, než je výše uvedeno, se strany zavazují dohodnout vždy, není-li z technického hlediska možné odstranit vadu v termínu stanoveném touto smlouvou.
10. V případě, že zhotovitel neodstraní jím zaviněnou vadu, je povinen zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 250 Kč za každý takový den prodlení oproti lhůtě stanovené v předchozím odstavci tohoto článku samostatně za každou vadu. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré škody a prokázané náklady, které mu vznikly v souvislosti s neodstraněním vady či neposkytnutím jiného plnění v dohodnuté lhůtě.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu či jinak neposkytne plnění podle oznámení o vadě či nebude jednat s objednatelem o odstranění vady, a to do 10 ti dnů od doručení oznámení o vadě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám a vyúčtovat zhotoviteli veškeré náklady spojené s takovýmto odstraněním vady. Zhotovitel je povinen proplatit takovéto vyúčtování oproti předložení dokladů prokazujících výši nákladů.
12. V případě, kdy bude Zhotovitel v prodlení s plněním Díla oproti jednotlivým termínům harmonogramu uvedeného v čl. VI. této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý den prodlení. V případě, kdy je Zhotovitel v prodlení s plněním Díla o více jak 4 týdny oproti jednotlivým termínům harmonogramu dle čl. VI., má Objednatel nárok odstoupit od smlouvy.

**Článek XII.**

**Ochrana důvěrných informací**

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými objednatelem za účelem splnění závazků Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy je povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými materiály.
2. Za důvěrné materiály se pro účel této Smlouvy nepovažují:

a)  informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění Zhotovitelem;

b)  informace, které Zhotovitel získá jako informace nikoli důvěrného charakteru z jiného zdroje než od objednatele.

1. Zhotovitel zpřístupní důvěrné materiály osobám, které potřebují mít možnost přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků Zhotovitel vyplývajících z této Smlouvy (např. subdodavatelům);
2. Zhotovitel zpřístupní důvěrné materiály s předchozím písemným souhlasem objednatele nebo stanoví-li tak obecně závazný právní předpis.
3. V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných materiálů neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele.
4. Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli veškeré materiály a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné materiály uložené v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odstranit.
5. Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje přenést svou povinnost mlčenlivosti na všechny své zaměstnance a subdodavatele podílejících se se souhlasem objednatele na poskytování díla pro objednatele.
7. Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této smlouvy i po skončení její účinnosti, uveřejnit tuto smlouvu nebo její část.

**Článek XIII.**

**Výpověď**

Tuto smlouvu lze vypovědět, a to písemnou výpovědí, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

**Článek XIV.**

**Vyšší moc**

1. Smluvní strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy a které smluvní strana uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
2. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci neprodleně nejpozději však do patnácti (15) dnů a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
4. Pokud by působení vyšší moci mělo za následek pozastavení plnění smluvních závazků na dobu delší než 6 měsíců, smluvní strany se zavazují, že se dohodnou po znaleckém ocenění dosavadního provedeného díla, na odložení provádění díla nebo na společném naplánování nutných technických a finančních opatření ke znovuzahájení díla nebo na vyrovnání všech závazků této smlouvy ke dni působení vyšší moci a k tomuto datu také práva a povinnosti z této smlouvy zanikají.

**Článek XV.**

**Platnost smlouvy**

1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby splnění předmětu smlouvy, nejpozději do 1.8.2024**.**

2.  Smluvní strany se dohodly, že platnost smlouvy může být ukončena před uplynutím lhůty podle předchozího odstavce:

a) Výpovědí smlouvy dle ustanovení čl. 15 této smlouvy.

b)  Ztrátou oprávnění zhotovitele k výkonu činnosti, kterou je zapotřebí pro provedení díla.

c) Dohodou smluvních stran.

3.  V případě ukončení platnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a služeb oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena poskytovaných služeb,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a služeb a zpracuje dílčí konečnou fakturu,

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání “ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, ke dni „dílčího předání“ zajistí obě strany dva znalce (každá svého), kteří písemně zdokumentují skutečný stav poskytnutého plnění k tomuto dni,

d) po dílčím předání (v písemné a elektronické podobě) sjednají obě strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této smlouvy

4  Ukončením smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a náhradu prokázané škody.

**Článek XVI.**

**Salvatorní ustanovení**

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

**Článek XVII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Oprávněnými osobami smluvních stran jsou tyto osoby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
   1. Příloha č. 1 Specifikace předmětu díla
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána ani v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku, případně dalších předpisů platného práva České republiky.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Na důkaz toho, že celý obsah smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.
10. Smluvní strana, která je na základě této smlouvy ve vztahu s Knihovnou, Muzeem a Informačním centrem Aš, příspěvkovou organizací, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy a Dodatků v registru smluv zajistí Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, příspěvková organizace. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
11. V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, příspěvková organizace potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. ze dne .

V Aši dne…….. V ………. dne……..

Objednatel: Zhotovitel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitelka jednatel

**Příloha 1: Rozsah díla – WEBOVÉ STRÁNKY**

