Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

„Oprava komunikací, likvidace splaškové jímky “

Smluvní strany

Městská část Praha - Štěrboholy

Sídlo:				Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

IČO: 				00231371

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		2000718329/0800

Zastoupená:		Františkem Ševítem, starostou

dále též „objednatel“

a

Jiří Myšák

Sídlo: 		K Starému lomu 1028/15, 107 00 Praha 10 - Dubeč

IČO:		18671705

DIČ:		CZ5907190014

Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:		2095385318/0800

Zastoupený:		Jiřím Myšákem, majitelem

dále též „zhotovitel“.

- Předmět díla

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

  - Dílem se podle této smlouvy rozumí “Oprava komunikace U Školy a Ve Stráni“ a „Likvidace splaškové jímky ul. U Školy“, a to v rozsahu dle soupisu provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy.

  - Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy  nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

- Zahájení díla, lhůty a harmonogram díla

  - Smluvní strany se dohodly, že počátek prací bude 29.4.2024. Dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 10.5.2024. Objednatel  bude respektovat vhodné klimatické podmínky k provádění díla.

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli předávacím protokolem v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh.

  - O předání předmětu díla objednateli se pořizuje Předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

  - Dílo, které není řádně ukončeno nebo vykazuje vady a nedodělky není objednatel povinen převzít.

- Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla č. 1 činí: 	70 787,00 Kč bez DPH

14 865,00 Kč DPH v základní sazbě 21 %

85 653,00 Kč s DPH

Cena díla č. 2 činí: 58 726,98 Kč bez DPH

12 332,67 Kč DPH v základní sazbě 21 %

71 059,65 Kč s DPH

  - Cena díla uvedená v čl. 3.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

  - Zhotovitel provede fakturaci po ukončení a řádném předání díla.

  - Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací. Ve faktuře bude zúčtována DPH dle platných předpisů.

  - Lhůta splatnosti faktury činí 15 dnů ode dne průkazného doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

- Podmínky provádění díla

  - Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy i u třetích osob, které si na práci sjednal.

  - Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a jeho částí. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a zajistit potřebnou součinnost při projednávání technických a jiných otázek souvisejících s plněním smlouvy.

  - Všechny škody, které vzniknou v důsledku realizace díla z viny na straně zhotovitele třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

  - Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.

- Záruky

  - Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít a za veškeré faktické vady díla, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

  - Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců.

  - V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu na své náklady odstranit.

  - Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.

  - V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě zhotovitel povinen zahájit odstraňování nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení vady.

  - Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady.

  - Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky.

  - Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.

- Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, datová zpráva) upozorněn. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených n dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

  - Podstatným porušením smlouvy se rozumí

- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší 7 dnů

- prodlení zhotovitele s dokončením díla delší 30 dnů

- plnění nekvalitní, na které byl zhotovitel opakovaně upozorňován, a přesto jej neodstranil

- plnění prováděné v rozporu s platnými právními předpisy.

  - Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného dokladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

  - Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

  - Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy.

- Smluvní pokuty

  - V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla uvedenou v čl. 2. je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH z čl. 3.1. této smlouvy za každý, byť i jen započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Takovou škodu může objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na smluvní pokutu a náhradu škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

  - Nesplní-li zhotovitel či objednatel své jiné, ve smlouvě zakotvené povinnosti, zaplatí strana povinná straně oprávněné 0,1 % z ceny díla bez DPH z čl. 3.1. této smlouvy za každý, byť jen započatý den prodlení v plnění své povinnosti. Podmínkou uplatnění sankce je písemné upozornění ze strany oprávněné straně povinné na neshodu se smlouvou a stanovení lhůty pro odstranění neshody ne kratší 5 pracovních dnů.

- Závěrečná ustanovení

  - V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku.

  - Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

  - Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do datových schránek smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na jejich vyžádání.

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1:	rozpočet díla „Oprava komunikací“

Příloha č. 2:	rozpočet díla „Likvidace splaškové jímky“

V Praze dne: …29.04.2024…….				V Praze dne: ……29.04.2024…..

…………………………………………..					……………………………………………

objednatel							zhotovitel

František Ševít, starosta						Jiří Myšák