sp. zn. Spr 267/2024

OKRESNÍ SOUD V JABLONCI NAD NISOU  
Mírové náměstí 5, 466 59 Jablonec nad Nisou

tel.: 483 337 071, fax: 483 337 034, e-mail: podatelna@osoud.jbc.justice.cz, IDDS: eziabqi

SMLOUVA O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K AKCI  „OS Jablonec nad Nisou – vybudování výtahu“

Česká republika – Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Sídlo: Mírové náměstí 5

466 59 Jablonec nad Nisou

Zastoupena: 	 pověřenou k zastupování funkce

předsedkyně okresního soudu

IČO: 0004856

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 	  
Kontaktní údaje: tel.: +420 483 337 011

e-mail: podatelna@osoud.jbc.justice.cz

datová schránka eziabqi

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Obchodní firma: ŠONSKÝ architects s. r. o.

Sídlo: Na Poříčí 116/5, 460 01 Liberec I

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C32405   zastoupena:

IČO: 22802118

DIČ: CZ22802118

bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Liberec, č. ú. 255897091

e-mail:

datová schránka:  u9mps87

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto smlouvu na zhotovení díla (dále jen  „smlouva“)

Článek I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí, řádně, včas a ve  sjednané kvalitě, pro objednatele dílo dle specifikace uvedené v článku II odst. 1 této smlouvy a současně  závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek II

Specifikace předmětu díla a termíny dodání

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto rozsahu:

A.   Vypracování  dokumentace  pro  společné  povolení  (dokumentace  pro  územní  rozhodnutí  a

dokumentace pro stavební povolení, dále jen „DUR + DSP“) v rozsahu a obsahu společné  dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení:

a) 	Dokumentace  bude  provedena v rozsahu  a  obsahu  společné  dokumentace  pro  vydání

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;

b) 	Dokumentace bude předána ve 4 tištěných paré a 1x elektronicky na CD ve formátu word,

1

Spr 267/2024

pdf, xls nebo xlsx a dwg;

c) 	Termín pro zpracování dokumentace bude  75 po sobě jdoucích kalendářních dnů od

zveřejnění smlouvy v registru smluv.

B. 	Inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení:

a) 	Inženýrská činnost obsahuje veškerá jednání se stavebním úřadem, dotčenými orgány státní

správy, příp. i jinými subjekty dotčenými územním a stavebním řízením;

b) 	Termín na inženýrskou činnosti pro územní rozhodnutí a stavební povolení bude dokončen

do 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů od protokolárního předání dokumentace DUR +  DSK zhotovitelem objednateli. Tato inženýrská činnost je ukončena datem společného  podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení.

C. 	Vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového soupisu prací a dodávek a  oceněného výkazu výměr s cenou uvedenou v Kč bez DPH a v Kč s DPH (obě ve formátu xls  nebo xlsx).

a) 	Dokumentace bude provedena v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby;

b) 	Dokumentace bude předána ve 4 tištěných paré a 1x elektronicky na CD ve formátu word,

pdf, xls nebo xlsx a dwg.

c) 	Termín pro zpracování dokumentace bude 45 po sobě jdoucích kalendářních dnů od vydání

stavebního povolení.  
D.  Autorský dozor:

a) 	Provedení autorského dozoru stavby v rozsahu 16hod formou účasti AD při provádění díla.  E. 	Inženýrskou činnost pro vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí:

a) 	Inženýrská činnost obsahuje veškerá jednání se stavebním úřadem, dotčenými orgány státní

správy, příp. i jinými subjekty dotčenými stavebním řízením;

b) 	Termín na inženýrskou činnosti pro vydání kolaudačního rozhodnutí bude dokončen do 30

po  sobě  jdoucích  kalendářních  dnů  od  protokolárního  předání  a  převzetí  díla.  Tato  inženýrská činnost je ukončena datem vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního  rozhodnutí.

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  oprávněn  (způsobilý)  provádět  činnost,  která  je  předmětem  díla   a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým  jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí jiných osob. Za  činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

3. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah zakázky v průběhu realizace.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu nepředvídatelných okolností (např. živelné pohromy,

pandemická situace, atd.) může být doba předání díla prodloužena, a to o dobu nezbytně nutnou.  Zhotovitel je povinen o výskytu nepředvídatelných skutečností neprodleně informovat pověřeného  pracovníka  objednatele,  a  to  písemnou  formou.  K  prodloužení  termínu  dokončení  díla  bude  přistoupeno pouze za souhlasného stanoviska obou smluvních stran. O případném prodloužení bude  mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví  podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,  dodávek a služeb, v aktuálním znění a dále v souladu s aktuálními právními předpisy, vztahujícími se  k předmětu plnění.

6. Zhotovitel se zavazuje pprojektovou dokumentaci v průběhu zpracování průběžně konzultovat s  pověřenými pracovníky oprávněnými jednat ve věcech technických, uvedenými v článku III. této  smlouvy.

7. Projektová dokumentace bude obsahovat zatřídění stavebního díla a stavebních prací podle kódů CZ-

CC.

2

1.

2.

Článek III

Pověření pracovníci

Spr 267/2024

Článek IV

Cena díla

1. 	Cena  díla,  uvedeného  v  čl.  IV.  této  smlouvy  byla  dohodnuta  pevnou  částkou  v  celkové

výši 557 810,00 Kč (pět set padesát sedm tisíc osm set deset) včetně DPH. Tato smluvní cena je  stanovena mezi smluvními stranami jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za  komplexní plnění celého předmětu díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele  související s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, poplatky, dodávky a  související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy.

2. 	Rozpis ceny v Kč:

A) Vypracování DUR + DSP 180 000,00 Kč

B)  Inženýring pro vydání UR a SP 30 000,00 Kč

C)  Vypracování DPS +rozpočet a výkaz výměr 215 000,00 Kč  
D) Autorský dozor 16 000,00 Kč

E) Inženýring pro kolaudaci 20 000,00 Kč

Celková cena bez DPH 461 000,00 Kč (čtyři sta šedesát jeden tisíc )

DPH 96 810,00 Kč (devadesát šest tisíc osm set deset )

Celková cena vč. DPH 557 810,00 Kč (pět set padesát sedm tisíc osm set deset)

3. 	Smluvní cena je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této

smlouvy jako její příloha č. 1.

4. Smluvní cena může být změněna pouze v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu

realizace předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena dle této smlouvy upravena podle výše sazeb  DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi  souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil s oprávněným  zástupcem  objednatele.  V souvislosti  s tím  zhotovitel  dále  prohlašuje,  že  souhlasí  s  požadavky  objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci  ceny.

Článek V

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoli zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

2. Cena díla bude zaplacena na základě dílčí fakturace, která bude vystavena zhotovitelem na základě

skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Objednatel uhradí  cenu po řádném předání jednotlivých výkonových fází díla na základě faktur, které vystaví zhotovitel  vždy až po jejich ukončení.

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené obecně závaznými  právními předpisy, platnými v době vystavení faktury, a její součástí musí být objednatelem potvrzený  soupis skutečně provedených prací formou předávacího protokolu. Povinnost úhrady je splněna  okamžikem  předání  pokynu  k  úhradě  peněžnímu  ústavu.  V  případě,  že  faktura  nebude  mít  odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění,

3

Spr 267/2024

aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného  zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4. Splatnost faktury se stanovuje na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Faktura

bude doručena na adresu uvedenou v hlavičce smlouvy nebo do datové schránky objednatele.

5. Objednatel má právo odložit úhradu faktury zhotovitele do odstranění vad a nedodělků předmětu

díla.

Článek VI

Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele, vady díla a záruky

1. Objednatel  předá  neprodleně  zhotoviteli  po  podpisu  této  smlouvy  veškeré  známé  podklady

a informace potřebné k započetí prací.

2. Zhotovitel je povinen o nových skutečnostech v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně

informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu  s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy,  vydanými  jednotlivými  výrobci   materiálů  a  výrobků  užitých  k provedení   díla  a  v souladu  s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a  dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Zhotovitel  je  povinen  oznámit  objednateli  zjištění  skrytých  překážek,  které  by  znemožňovaly

provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost

specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost,  efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této  smlouvy,  pokyny  a  podklady  předanými  zhotoviteli  objednatelem,  obecně  závaznými  právními  předpisy, v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné  stavby záměru a poskytuje záruky za jakost této dokumentace po dobu 36 měsíců ode dne předání  objednateli. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení  povinností zhotovitele při realizaci projekční přípravy zajišťované dle této smlouvy.

5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeny, jak se projevují.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu předmětu díla této smlouvy nejdéle do 10 pracovních dnů od

obdržení reklamace. Za obdržení reklamace se v tomto případě považuje doručení do datové schránky  či na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy u zhotovitele, který nemá datovou schránku.

Článek VII  
Důvěrnost informací

1. Všechny informace, které se dozví zhotovitel v souvislosti s plněním dle této smlouvy, jsou důvěrné

povahy.

2. Zhotovitel  se  zavazuje  zachovávat  o  důvěrných  informacích  mlčenlivost  a  důvěrné  informace

používat pouze k plnění dle této smlouvy. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména  povinnost  zdržet  se 	jakéhokoliv 	jednání,  kterým 	by  důvěrné  informace  byly  sděleny 	nebo  zpřístupněny třetí osobě nebo by byly použity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo  pro  potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto  důvěrných  informací.

3. Prodávající je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací.  
4. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu.

Článek VIII

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

4

Spr 267/2024

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok  z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním  předpisem.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny jednotlivých výkonových fází díla dle této smlouvy, má  objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý den  prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. VI uhradí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v čl. VII, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý případ takového porušení.

5. Jestliže se v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací nebo v průběhu realizace

akce zjistí, že nelze pokračovat v započaté činnosti z důvodu zjevné chyby v projektové dokumentaci,  zaplatí zhotovitel PD objednateli jednorázovou pokutu ve výši 10 000 Kč za každou zjištěnou zjevnou  chyby a zároveň tuto chybu bez odkladu napraví. Za takovou chybu v projektové dokumentaci se  považuje předem předvídatelná okolnost, která povede k prodloužení termínu realizace následných  prací  vycházejících  ze  zpracované  projektové  dokumentace  v budově  okresního  soudu  nebo  k navýšení konečné ceny tohoto díla.

6. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost, kterou smluvní pokuta  utvrzuje. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení, uhradit  druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.

Článek IX

Podmínky odstoupení od smlouvy

1. Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od  této  smlouvy  ohledně  celého  plnění  nebo  jeho  nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při  podstatném porušení této smlouvy.

2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním  kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy  se dále považuje:

a) 	zjištění závad při opakovaném předání plnění;

b) 	opakované porušení povinností zhotovitele uvedených této smlouvě.

3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou

kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti.

4. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této

smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející  písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této  smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, jehož účinky  nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není  dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty  nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních  povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od  smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle  zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude  úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně  objednateli.

6. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku, avšak nároky, které vznikly v souvislosti

s uzavřenou smlouvou:

5

Spr 267/2024

a) ani jedna ze stran nebude vracet již přijaté plnění, ani se domáhat náhrady za ně, pokud jeho vydání

není možné.

b) strana, které bylo placeno, si ponechá celou přijatou částku, která je náhradou za poskytnuté plnění,

náhradou v plném rozsahu a nemůže tak uplatňovat nárok na jakýkoliv doplatek či dorovnání.

c) strana, která přijala plnění, za něž naopak zaplatila, si plnění ponechá s tím, že již proběhlou platbou

jsou strany zcela a v plném rozsahu vyrovnány, nemůže tedy nárokovat vrácení žádné části již  poskytnuté platby.

Článek X

Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

1. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví

objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.

2. Dnem zaplacení díla objednatelem zhotoviteli se dílo stává výhradně vlastnictvím objednatele.

3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními

občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy.

4. Informační povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění není touto

smlouvou nijak omezena a zhotovitel nesmí za výkon této povinnosti objednatele, jakkoliv postihovat.  5. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného

oběma stranami.

6. Smlouva se uzavírá ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po

dvou vyhotoveních.

7. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

8. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla  uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,  bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na  důkaz čehož připojují své podpisy.

9. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona  č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o  registru  smluv  (dále  jen  „zákon  o  registru  smluv“),  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak  podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své  straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění.  Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smlouva nabývá  platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

10. S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických  osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  směrnice 95/46/ES, zhotovitel souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních  údajů, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci akce „OS Jablonec nad Nisou – vybudování výtahu“.   Zhotovitel současně bere na vědomí, že po skončení smluvního vztahu či samotné realizaci budou  jím poskytnuté osobní údaje, včetně listin, jež je obsahují uchovávány Okresním soudem v Jablonci  nad Nisou po dobu deseti let, přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo v souladu s výše  uvedeným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů.

11. Zhotovitel v rámci výkonu smlouvy o dílo bude disponovat s údaji, pomocí nichž lze identifikovat  fyzické osoby (zaměstnance) působící u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, a proto pro něj  ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  95/46/ES, v otázce shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů získaných z realizace a  výkonu smlouvy o dílo platí obdobně.

6

12. Nedílnou součástí této smlouvy je

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Jablonec nad Nisou 7. 5. 2024

Jablonec nad Nisou 7. 5. 2024

Spr 267/2024

Za objednatele:

Česká republika

Okresní soud v Jablonci nad Nisou  Jméno, příjmení:

Funkce: pověřená k zastupování funkce

předsedkyně okresního soudu

podpis

Za zhotovitele:

ŠONSKÝ architects s. r. o.

Jméno, příjmení:

Funkce: jednatel společnosti

podpis

7