Specifikace projekčních prací

„Pasportizace stávajících objektů a návrh opatření pro bezbariérové užívání staveb dle vyhl.č.398/2009 Sb.“

| ## UCHAZEČ |  |
| --- | --- |
| název | FORTIS JIHLAVA s.r.o. |
| sídlo | Husova 1653/46 586 01 Jihlava |
| osoba oprávněná k jednání | Dr.ing.arch.Jaroslav Huňáček |
| osoba oprávněná k jednání ve věcech technických | xxxxx |
| IČ | 096 40 371 |
| DIČ | CZ 096 40 371 |
| Bank.spojení | xxxxx, č.účtu xxxxx |

AKCE :

„Areál Psychiatrické nemocnice Jihlava – Pasportizace stávajících objektů a návrh opatření pro bezbariérové užívání staveb dle vyhl.č.398/2009 Sb.“

STAVEBNÍK: 	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

A.Pasportizace stávajících objektů:

Položková cena

I.etapa:

Kulturní dům – divadlo	…………………………..		 30.000,-

(dokumentace objektu je v .dwg je, není zde však nově řešené WC pro muže a ženy - bude se zde jednat o doměření na místě vč.dokreslení úprav provedených od doby původní dokumentace.)

Pavilon č.6 - ředitelství	…………………………..		80.000,-

(dokumentace objektu není v .dwg je pouze v .pdf – bude se zde jednat o digitalizaci původní dochované PD, doměření na místě vč.dokreslení úprav provedených od doby původní dokumentace. V .dwg je pouze část kuchyně a lékárny.)

II.etapa:

Pavilon č.2			…………………………..		45.000,-

(dokumentace v .dwg je pouze částečně, nutná digitalizace podkladů a doměření)

Pavilon č.3			…………………………..		15.000,-

(dokumentace v .dwg je – bude se zde jednat pouze o ověření stavu na místě a případné úpravě)

III.etapa:

Pavilon č.4			…………………………..		45.000,-

(dokumentace v .dwg je pouze částečně, nutná digitalizace podkladů a doměření)

Pavilon č.5			…………………………..		90.000

(dokumentace v .dwg je pouze pro 1.PP, je zde nutná digitalizace podkladů a doměření 1,2,3.NP)

IV.etapa:

Pavilon č.8			…………………………..		25.000,-

(dokumentace v .dwg je – bude se zde jednat pouze o ověření stavu na místě a případné úpravě)

Pavilon č.9			…………………………..		25.000,-

(dokumentace v .dwg je – bude se zde jednat pouze o ověření stavu na místě a případné úpravě)

V.etapa:

Elektroúdržba		…………………………..		10.000,-

(dokumentace menšího objektu není v .dwg je pouze v .pdf – bude se zde jednat o digitalizaci původní dochované PD, doměření na místě vč.dokreslení nových úprav.)

Kotelna			…………………………..		20.000,-

(dokumentace menšího objektu není v .dwg je pouze v .pdf – bude se zde jednat o digitalizaci původní dochované PD, doměření na místě vč.dokreslení nových úprav.)

Truhlárna			…………………………..		20.000,-

(dokumentace menšího objektu není v .dwg je pouze v .pdf – bude se zde jednat o digitalizaci původní dochované PD, doměření na místě vč.dokreslení nových úprav.)

VI.etapa:

Vilka				…………………………..		15.000,-

(dokumentace v .dwg je – bude se zde jednat pouze o ověření stavu na místě a případné úpravě)

Vrátnice			…………………………..	           35.000,-

(dokumentace menšího objektu není v .dwg je pouze v .pdf – bude se zde jednat o digitalizaci původní dochované PD, doměření na místě vč.dokreslení nových úprav.)

Zahradnictví			…………………………..		 25.000,-

(dokumentace objektu není v .dwg je pouze v .pdf – bude se zde jednat o digitalizaci původní dochované PD, doměření na místě vč.dokreslení nových úprav.)

------------------------

CELKEM					                	         480.000,-Kč

Cena za dodávku části A bez DPH :   			 480.000,-Kč

B.Návrh opatření pro bezbariérové užívání staveb konzultace NIPI:

I.etapa:

Kulturní dům – divadlo	…………………………..		35.000,-

Pavilon č.6 - ředitelství	…………………………..		40.000,-

II.etapa:

Pavilon č.2			…………………………..		35.000,-

Pavilon č.3			…………………………..		25.000,-

III.etapa:

Pavilon č.4			…………………………..		35.000,-

Pavilon č.5			…………………………..		40.000,-

IV.etapa:

Pavilon č.8			…………………………..		40.000,-

Pavilon č.9			…………………………..		40.000,-

V.etapa:

Elektroúdržba		…………………………..		5.000,-

Kotelna			…………………………..		5.000,-

Truhlárna			…………………………..		5.000,-

VI.etapa:

Vilka				…………………………..		30.000,-

Vrátnice			…………………………..		25.000,-

Zahradnictví			…………………………..		5.000,-

----------------

CELKEM						                 365.000,-Kč

Poplatky za konzultační činnost a vyjádření pro placenou

službu - NIPI bezbariérové prostředí o.p.s.	……………	45.000,-

Cena za dodávku části B bez DPH :   			 410.000,-Kč

CENA CELKEM bez DPH :   	 			 890.000,-Kč

Termín pasportizace vč návrhu opatření po projednání s NIPI : odevzdání do konce října 2024

Odevzdání PD : 4x tištěné paré PD + 1x v digitálně na CD, nebo flash disk (.xls, .pdf, .dwg)

V Jihlavě dne 22.4.2024

Vypracoval:                                  Dr.ing.arch.Jaroslav Huňáček, jednatel

…………………………………

titul, jméno, příjmení