**Smlouva o dílo č. OD/05/2024**

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními §2586 a následujícími

1. **Smluvní strany**

**1.1. Objednatel** **Město Chrastava**

Se sídlem nám.1. máje 1, 463 31 Chrastava

IČO: 00262871

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 50032-984852379/0800

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Michael Canov, starosta

Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**1.2. Zhotovitel** **SVIS TCE spol.s.r.o.**

Se sídlem Za Chlumcem 814, 418 01 Bílina

IČO: 06425437

DIČ: CZ06425437

## Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaroslav Hájek

Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. **Předmět smlouvy**

**2.1.** Předmětem plnění této smlouvy je aktualizace stávající DPS vedené pod. č. zak. 0304/2020 na akci „Chrastava, Horní Vítkov – přípojky k PD“, včetně doplnění rozsahu stávajících přípojek, a to od VŠ k patě jednotlivých objektů + přípojky nových objektů (kolaudovaných v období od roku 2020 do 22. 3. 2024) dle pokynů poskytnutých objednatelem.

Projektová dokumentace bude zpracována jako společná pro všechny přípojky na základě, které bude vydán společný územní souhlas pro všechny přípojky. Dokumentace bude podkladem pro jednání s dotčenými orgány státní správy, stávajícím správcem silnice III. třídy a budoucím správcem vodovodu.

V rámci plnění SoD budou provedeny následující činnosti:

* Projednání s jednotlivými vlastníky dotčených nemovitostí.
* Terénní průzkum jednotlivých nemovitostí za účasti vlastníka nemovitosti, navržení reálné trasy vodovodní přípojky dle dispozic jednotlivých nemovitostí.
* V případě potřeby geodetické doměření tras jednotlivých vodovodních přípojek.
* Zpracování projektové dokumentace pro společný územní souhlas v rozsahu a podrobnostech stanovených v příloze č. 6 vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb.
* Předání projektové dokumentace pro společný územní souhlas v šesti paré a 1 x digitálně na CD.

Podkladem pro zpracování dokumentace je stávající DPS na stavbu Chrastava, Horní Vítkov – přípojky k PD, uvedená v odst. 2.1.

**2.2.** Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje zabezpečit sám nebo prostřednictvím subdodavatelů veškeré činnosti, služby, práce a věci nutné k bezvadnému a úplnému plnění této smlouvy.

**2.3.** Objednatel předá v co nejbližším možném termínu zhotoviteli podklady pro zahájení projekční činnosti. Při předání bude vystaven předávací protokol.

**2.4.** Zhotovitel pro zajištění plynulého zpracování projektových dokumentací bude průběžně informovat zástupce objednatele o průběhu a postupu zpracování dokumentace. Případné změny s ním odsouhlasí.

**2.5.** Odpovědný zástupce objednatele se bude účastnit výrobních výborů a veškerých jednání svolaných zhotovitelem v průběhu prací a bude odsouhlasovat, popř. připomínkovat rozpracovanost dílčích částí díla. Zhotovitel v případě potřeby zajistí také přítomnost zástupce budoucího provozovatele vodovodu.

**III. Doba plnění**

**3.1.** Dle harmonogramu předloženého zhotovitelem stavby „LI 022 100 Chrastava, Horní Vítkov – Vodovod“, nejpozději však do 30.6.2025.

**IV. Cena díla**

**4.1.** Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je sjednána smluvně a je pevná po celou dobu plnění.

Vypracování projektové dokumentace pro společný ÚS: **12 000,-Kč bez DPH/ 1 přípojka**

DPH bude účtováno dle předpisů platných v době fakturace. Celková cena za dílo bude dána součinem ceny za zpracování dokumentace 1 ks přípojky (12 000,-Kč bez DPH) a počtem jednotlivých vodovodních přípojek (91 + další dle požadavků objednatele).

**4.2.** Ve výše uvedené ceně jsou zahrnuty všechny poplatky, související s plněním předmětu této smlouvy.

**4.3.** V případě, že objednatel objedná vícetisky nad základní počet, budou fakturovány jako vícepráce.

**V. Platební podmínky**

**5.1.** Objednatel se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí úplatu ve výši ujednané v této smlouvě. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce na základě dílčí fakturace podle rozsahu provedených prací odsouhlasených zadavatelem na základě předávacích protokolů.

**5.2.** Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou zadavatelem vráceny zpět zhotoviteli k doplnění. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dní ode dne průkazného doručení faktury potvrzené pověřenou osobou objednatele.

**5.3.** V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

**VI. Smluvní pokuty**

**6.1.** Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla formou srážky z hodnoty faktury za každý den prodlení stanovených harmonogramem zhotovitele stavby uvedeného v čl. III smlouvy.

**6.2.** Za každou zjištěnou vadu projektu má zadavatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 500,-Kč.

**6.3.** Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody, vzniklé z nedodržení termínu dokončení, pokud převýší výši smluvní pokuty.

**6.4.** Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

**VII. Další ujednání**

**7.1.** Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

**7.2.** Tato smlouva vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí všichni účastníci.

**7.3.** Tato smlouva může být změněna pouze písemně oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud dojednaných závazků.

**7.4.** Objednatel je plnoprávným majitelem díla a je oprávněn předmět díla použít k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.

**VIII. Záruka, odpovědnost za vady**

**8.1.** Záruka za jakost je dána ustanovením §2619 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., vady díla dle §2615–2619 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Zhotovitel přebírá záruku za bezvadnost provedeného díla po dobu 5 let od předání dokončeného díla, tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele.

**8.2.** Zhotovitel prohlašuje, že pro tento případ má uzavřené pojištění z odpovědnosti za škody (jako autorizovaná osoba), dále je pojištěn pro případ své profesní odpovědnosti za škodu do výše 2 mil. Kč.

**8.3.** Oprávněné reklamované vady budou odstraněny do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. Byla-li vada zajištěna v průběhu záruční doby, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady. Objednatel při zjištění vady uvědomí o této skutečnosti písemně zhotovitele a navrhne lhůtu k odstranění. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

**IX. Závěrečné ujednání**

**9.1.** K ukončení smlouvy může dojít po dohodě obou stran.

**9.2.** K jednostrannému odstoupení objednatele od smlouvy může dojít při třech po sobě jdoucích nedodržení termínu či neplnění základních podmínek jako je konání výrobních výborů apod. Zhotovitel má v souladu s č. 5.3. této smlouvy nárok na úhradu rozpracovanosti.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.

V Chrastavě dne 18. 4. 2024 V Bílině dne 19. 4. 2024

……………………………………. …………………………………

**Ing. Michael Canov Ing. Milan Vondráček**

zástupce objednatele zástupce zhotovitele