Č. sml.: 23-01-24

D O D A T E K   Č. 1    K E

S M L O U V Ě   O   D Í L O

# Smluvní strany

Objednatel: 		Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany

se sídlem: 		Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ:  			44992785/22

Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Č.ú.:		16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil a Ing. arch. Boris Medek

a

Zhotovitel: 		SIDESTAV spol. s r.o.

se sídlem: 		Syrovická č. ev. 230, 664 61 Rajhrad

IČ: 			292 14 076

DIČ:			CZ292 14 076

Statutární zástupce: Jan Smejkal, jednatel

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

Č.ú.:			236506286/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Smejkal

# se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 29. 11. 2023, č. 23-01-24

„Stavební úpravy podkroví budovy radnice MČ Brno-Tuřany – II. etapa“

# takto:

# I.

Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu víceprací dne 18. 4. 2024, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

# II.

Čas plnění v článku II odst. 1 smlouvy se mění tak, že termín dokončení celého díla je nejpozději do 31. 8. 2024.

III.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 1 674 151,04 Kč vč. DPH, a to takto:

Vícepráce bez DPH							 1 538 511,10 Kč

Méněpráce bez DPH						  - 154 915,20 Kč

Cena dle dodatku celkem bez DPH				 1 383 595,90 Kč

DPH 21 %		  		  	  			    290 555,14 Kč

Cena dle dodatku celkem vč. DPH	 			 1 674 151,04 Kč

Celková cena díla činí 10 092 639,86 Kč bez DPH, tj. 12 212 094,23 Kč včetně DPH.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

## Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 42/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 29. 4. 2024.

V Brně dne	V Brně dne

Za objednatele:                               	 Za zhotovitele:

## Radomír Vondra	Jan Smejkal

starosta			 			      	         jednatel