Sprava Krkonošského na»

Doručeno: 06.05 2024 KRNPP 04567/2024

1 is ty . 8	orliohy

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 24-110/2024	ripesxoeoius

ČI. I.

Smluvní strany

1.	Objednatel:	Správa Krkonošského národního parku

se sídlem:	Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČO:	00088455

DIČ:	CZ00088455

bank. spojení:

zastoupená:	PhDr. RobinemBóhnischem, ředitelem kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel" )

2.      Zhotovitel:	Ing. Jan Chaloupský

se sídlem:	U Hřiště, 639, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov  4

IČO:	11164034

DIČ:

bank. spojení:

kontakt:

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany")

uzavírají  níže   uvedeného  dne,   měsíce  a  roku  v souladu   s  ustanovením  §  2586   a   násl.  zákona   č.  89/2012  Sb.,  občanského zákoníku,  v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník"), tuto

Smlouvu   o  dílo

(dále jen jako „Smlouva"):

ČI. II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo specifikované dále v této Smlouvě a poskytnout Objednateli veškeré Smlouvou požadované činnosti, přičemž výchozími závaznými podklady pro realizaci této Smlouvy, z nichž je povinen Zhotovitel vycházet, jsou:

a)  příloha č.  1 této Smlouvy-Nabídka Zhotovitele ze dne   15.03.2024,

b)  Studie  stavebních   úprav   infocentraPec  pod   Sněžkou  č.p.   172,   zak.č.   5766/21 (dále jen

„Studie").

Zhotovitel  v této  souvislosti  prohlašuje,  že  má  shora  vyjmenované  dokumenty k dispozici  a že  se s nimi podrobně  seznámil.

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele vypracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci pro realizaci stavby„Rekonstrukce  objektu  IC  v Peci  pod Sněžkou č.p. 172“(dále také jen „Stavba" nebo „Projekt"), tedy projektovou dokumentaci pro povolení   a    pro   provádění    Stavby,    včetně   kompletního   zajištění   inženýrské    činnosti     pro

Stránka 1 z 8

získánípříslušného oprávnění k realizaci Stavby (tedy též včetně získání všech potřebných vyjádření a souhlasů pro získání příslušného oprávnění k realizaci Stavbya zajištění vydání pravomocnéhooprávněník realizaci Stavby, nabývá-li toto oprávněníprávní moci) (dále jen „Dílo" nebo „PD").

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vztahující se k předmětu plnění této Smlouvy, tyto s ním  konzultovat  a  Dílo  provést  tak,  aby  výstupy dle této Smlouvy v nejvyšší možné míře  odpovídaly  upřesňujícím  požadavkům  a představám  Objednatele.

4. Předmět této Smlouvy v dílčí části přímo souvisí s realizací interiérových úprav objektu 1C v Peci pod Sněžkou č.p. 172 (interiér informačního centra a nová expozice), které bude provádět zhotovitel vybraný Objednatelem na základě příslušného výběrového řízení. Vzhledem ktéto skutečnosti se Zhotovitel zavazuje spolupracovat a koordinovat v předmětné dílčí části svoji činnost se zhotovitelem projektové dokumentace těchto interiérových úprava vyjít vstříc jeho požadavkům, bude-li to technicky možné a nebude-li to v rozporu s oprávněnými zájmy Objednatele. Jedná se například o umístění výstupů rozvodů elektřiny (zásuvek) apod.

ČI. III.

Předmět plnění

1. Předmět plnění dle této Smlouvy je specifikován shora včl. II  této  Smlouvy  a  podrobněji  je  specifikován  níže  v tomto  článku  Smlouvy,  stejně   tak  jako  v ostatních   ustanoveních   Smlouvy, vč. jejích příloh. Požadavky na PD jsou tak specifikovány zejména v příloze č. 1 této Smlouvya vyplývají z  části též ze Studie.

2. PD a její přílohy budou provedeny v souladu se zákonem číslo 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,a jeho prováděcích právních předpisů, resp. v souladu s tímto stavebním zákonem použitelných obecně závazných právních předpisů, nebude-li příslušný prováděcí předpis vydán apod. PD musí splňovat též požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona  č.  134/2016  Sb.,o zadávání veřejných  zakázek,  ve znění  pozdějších  předpisů(dále jen

,,ZZVZ„)  a  prováděcích  vyhlášek k tomuto zákonu,  zejména  se jedná o vyhlášku  č.  169/2016  Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný  a  neoceněný  soupis  prací  bude  zpracován  za  použití cenové  soustavy  ÚRS a  předán  Objednateli  kromě tištěné  podoby i na elektronickém  nosiči v elektronické   podobě   ve   formátu   *.xls,   *.xlsx.    Podoba   soupisu    prací   bude   konzultována  s Objednatelem.

3. Návrh  technického  i  vizuálního  řešení  PDbude  v konceptu  projednán  s Objednatelem.  Po  projednání a zpracování případných  změn  požadovaných  Objednatelem  (pokud  tyto  změny nebudou v rozporu s ustanoveními ČSN, technickými podmínkami apod.) bude na základě pokynuObjednatele vyhotoven čistopis. V čistopise PD budou vyřešeny všechny ze  strany  Objednatele  vzešlé požadavky.

4.   PD  bude  vypracována v rámci  ujednané ceny ve4  vyhotoveních včetně  1x v elektronické  podobě   (ve formátu * pdf,  *.dwg,  *.docx,  *.xlsx).  Na vyžádání  Objednatele Zhotovitel  dodá  další vyhotovení v požadovaném  počtu za zvláštní  úhradu.

5. Vzhledem ke skutečnosti, že Dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací, zavazuje se Zhotovitel spolupracovat s Objednatelem při zpracování zadávacídokumentace a rovněž v průběhu zadávacího řízení, zejména pak v rámci zpracovávání odpovědí Objednatele na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a případně též ve fázi posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci hodnocení příslušné veřejné zakázky.

Součinnost Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na navazující veřejné zakázky tak spočívá zejména:

a. v součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné  zakázky  na realizaci stavebních  prací;

b. ve vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; Zhotovitel odešle návrh odpovědi Objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí, nebude-li dohodnuto jinak; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;

Stránka 2 z 8

c. v kontrole nabídek dodavatelů podaných Objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci díla zadávaného na základě  PD;  v  rámci  kontroly  dle  tohoto ustanovení provede Zhotovitel k výzvě Objednatele posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka dodavatele neobsahuje mimořádně  nízkou  nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími  podmínkami  zadávacího  řízení;

d. v případném zpracování aktualizace PD (včetně  aktualizace  neoceněného  a  oceněného výkazu výměr) v rámci vysvětlení zadávací dokumentace  a zapracování  případných  oprav PD.

6. Objednatel v souvislosti s čl. Ill odst. 5 této Smlouvy upozorňuje Zhotovitele, že v žádné části Zhotovitelem zpracované PD nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této povinnosti by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze použít pouze za podmínek ZZVZ.

7. PD bude obsahovat odpovídající kompletní dokladovou část a bude obsahovat veškerá  potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených  výkonem  státní  správy  a ostatních účastníků správních řízení  včetně  správců  inženýrských  sítí  (tras  technické  infrastruktury).

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v rozsahu a za podmínek v této  Smlouvě  stanovených  a  v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu Díla vztahují. Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této Smlouvě specifikovány,  avšak  Zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět    měl.

9.	Objednatel  nabývá vlastnické  právo  k Dílu  či jeho části jeho  protokolárním převzetím.

10. Zhotovitel se zavazuje,s ohledem na vzájemnou propojenost činností, spolupracovat a koordinovat svoji činnost se zhotovitelem projektové dokumentace expozice, který vzejde z výběrového řízení realizovaného  Objednatelem.

Čl. IV.

Doba a místo plnění

1.	Místem odevzdání PD je sídlo Objednatele na adrese Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí.

2. Zhotovitel je povinen odevzdat jedno vyhotovení konceptuPD v listinné podobě a zaslat též elektronicky Objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky Objednatele v termínu do 30.05.2024.

3. Objednatel provede  kontrolu  PD  dle  předchozího  odstavce  a  sdělí  Zhotoviteli  připomínky  a  výsledek posouzení nejpozději do 15 dnů od jejího obdržení. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v PD zohlednit a nedostatky odstranit, a to v přiměřené lhůtě tak, abyodevzdai řádně dokončenou PD Objednateli, včetně příslušného oprávnění realizovat Stavbu  (s  právní  mocí, nabývá-li takovéto oprávnění právní moci) a včetně zpracovaného aktuálního soupisu  stavebních prací, dodávek a služeb (oceněný i neoceněný soupis  prací)  pro provádění Stavby ve lhůtě do 30.  09. 2024.

4.	Současně se Zhotovitel zavazuje, že dodrží dílčí termíny uvedené v příloze č.  1 této    Smlouvy.

5. Součinnost Zhotovitele dle čl. Ill odst. 5této Smlouvy pak bude Zhotovitelem poskytována ve fázi před zahájením příslušného zadávacího řízení a dále v jeho průběhu, a to dle potřeb Objednatele. Zhotovitel zpracuje návrh odpovědi na žádost o vysvětlení zadávacích podmínek v zadávacím řízení zahájeném na podkladě PD, týkající se PD(vč. výkazu výměr) do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek ze strany Objednatele.

6.   Prodlení  Zhotovitele   s   dokončením   Díla   nebo  jeho   částí   delší   než   třicet  dnů   se  považuje za podstatné porušení Smlouvy. Výjimkou je prodlení u termínu uvedeného včl. IV odst.  5této Smlouvy,  bude-li  prokázáno,  že  prodlení není způsobeno konáním Zhotovitele.

Stránka 3 z 8

Čl. v.

Cena

1.	Cena za realizaci Díla činí celkem 360 000Kč (slovy: tři-sta-šedesát-tisíckorun českých) bez DPH.

2. Vyskytne-li se v průběhu zpracování Díla požadavek příslušného stavebního úřadu na měření radonu, je Zhotovitel  oprávněn fakturovat Objednateli za provedení  předmětné činnosti částku    7 000 Kč(slovy: sedm-tisíckorun českých)bez DPH nad rámec ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

3. Součinnost Zhotovitele  dle  čl.  Ill  odst.  5této  Smlouvy je  zahrnuta  v ceně  plnění  uvedené  včl.  V odst. 1 této Smlouvy.

4. V případě, že Zhotovitel je plátce DPH, bude k cenám jím fakturovaným připočtena DPH ve výši dle příslušného obecně závazného právního předpisu.

5. Cena Díla sjednaná v čl. V odst. 1 této Smlouvy je stanovena jako pevná  a  nejvýše  přípustná,  zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla a případné cenové vlivy v průběhu  plnění  této Smlouvy.

Čl. VI.

Platební podmínky

1. Objednatelem nebudou na cenu za poskytovaná plněnídle této Smlouvy poskytovány Zhotoviteli žádné zálohové platby.

2.	Právo na zaplacení ceny vzniká Zhotoviteli  po protokolárním  předání a  převzetí  Díla.

3.   Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále, bude-li to Objednatel požadovat, budou faktury obsahovat další náležitosti dle příslušného dotačního programu, zejména název projektu, číslo projektu apod. Objednatel připouští elektronickou formu fakturace.

4. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude  neúplný,  je  Objednatel  oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením fakturované částky. Zhotovitel je povinen takový  daňový  doklad  opravit, event, vystavit nový daňový doklad; lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode  dne  doručení opraveného  či  nově vystaveného dokladu  Objednateli.

5. Splatnost daňového dokladu je  mezi  Smluvními  stranami  dohodnuta  na  30  kalendářních  dnů  ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový  doklad  se  považuje  za  řádně  a  včas zaplacený, bude-li v den jeho splatnosti účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch  účtu Zhotovitele uvedeného v čl.  I této   Smlouvy.

6. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani  z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

7.	Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve  smyslu

§ 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

8. Zhotovitel není  oprávněn  své  pohledávky  vůči Objednateli vyplývající z této  Smlouvy  postoupit  na třetí osobu  ani zastavit třetí osobě  bez  předchozího  písemného souhlasu Objednatele.

Čl. VII.

Práva a  povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje  provádět  Dílo  na  vlastní  odpovědnost.  V  případě,  že  pověří  provedením jeho části jinou osobu,  má Zhotovitel  odpovědnost, jako  by plnění provedl  sám.

2.    Komunikace  mezi Smluvními  stranami  musí  být provedena písemně,  kde to stanoví tato Smlouva    či Občanský zákoník.  Pokud  jednotlivá  ustanovení  této  Smlouvy  nevymezují  prostředky komunikace  jinak,   může   být  písemná   komunikace  zaslána  druhé   Smluvní   straně  doporučeně

Stránka 4 z 8

poštou, kurýrem, předána osobně či zaslána elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo na e-mail kontaktní osoby uvedené v záhlaví této Smlouvy. V případě pochybností se  písemnost  považuje za doručenou  uplynutím  tří  pracovních  dnů  od  jejího  prokazatelného  předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou  poštou.  Písemnosti  se  považují  za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní její doručení.

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření  této  Smlouvy  s  Objednatelem  uchování  dokumentace  související  se zadáváním  zakázky a  prováděním této Smlouvy.

Zhotovitel je  dále  povinen  při plnění této Smlouvy:

a) zajistit dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  přičemž uvedené se zavazuje zajistit i u svých  poddodavatelů;

b) ve smlouvách se svými poddodavateli zajistil srovnatelné podmínky s podmínkami sjednanými v této Smlouvě;

c)	zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům;

d) používat při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, bude-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

Ke všem částem Díla, které vykazují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva takové dílo užít (licenci). Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám bez předchozího souhlasu Zhotovitele či jiných osob. Objednatel je oprávněn Dílo měnit nebo do něho jinak zasahovat a/neboje poskytnout k takovému zásahu třetí osobě bez výslovného souhlasu Zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských práv k Dílu (jeho příslušné části). Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy.

ČI.VIII.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu,  neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít Dílo (část  Díla)  vykazující  zjevné  vady, popř. Dílo  nezpůsobilé  sloužit  svému  účelu,  anebo  Dílo,  které  Zhotovitel  nepředložil  Objednateli k posouzení, a/nebo do něhož nezapracoval připomínky Objednatele ve smyslu čl. IV odst. 3 této Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá Objednateli za správnost, celistvost  a  úplnost  jím  zpracované  PD,  za  správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost Projektu realizovaného podle jím zpracované PD a proveditelnost Projektu podle této PD,  jakož  i  za  technickou  a  ekonomickou  úroveň  Projektu, včetně vlivů  na životní prostředí.

Zhotovitel poskytuje na Dílo vyhotovené a předané Objednateli na základě této Smlouvy záruku za jakost v délce 36 měsíců odedne předání Díla (příslušné části Díla). Po dobu běhu záruční doby odpovídá Zhotovitel zejména za to, že jím provedené Dílo má vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami a právními předpisy, popř. vlastnosti obvyklé,  a  to  v těch  případech,  ve  kterých  nejsou  sjednány vlastnosti  lepší (vyšší).

Objednatel je povinen nahlásit Zhotoviteli zjištěné vady Díla písemně. Pokud bude Objednatel požadovat odstranění vady Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své nákiady.V případě, že se Smluvní strany nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 14 dnů od nahlášení.

ČI.IX.

Stránka 5 z 8

Smluvní pokuty, odstoupení od Smlouvy

1.  Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v těchto případech:

a. v případě prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uvedeného včl. IV  této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení v každém jednotlivém případě prodlení;

b. v případě prodlení  Zhotovitele  s odstraněním  vad  Díla  oproti  termínu  uvedenému v čl.  Vlil odst. 4 této Smlouvy je Objednatel oprávněn  požadovat  po Zhotoviteli  smluvní pokutu  ve výši 500 Kč za každý i započatý den  prodlení, a to za  každou  reklamovanou vadu.

2.   V  případě  prodlení  některé  Smluvní strany s úhradou  svého  peněžního závazku  dle této  Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna  požadovat  po  povinné  Smluvní  straně  zaplacení  smluvní pokuty ve výši  0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den   prodlení.

3. Smluvní pokuty dle tohoto článku této Smlouvy jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné Smluvní strany odeslané na adresu povinné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to uplynutím 10 kalendářních dnů ode dne prokazatelného odeslání výzvy k jejich úhradě povinné Smluvní straně.

4. Zaplacením smluvní pokuty dle jakéhokoli ujednání tohoto článku této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany požadovat po druhé Smluvní straně náhradu způsobené škody v plném rozsahu. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

5. Smluvní strany jsou  oprávněny  od  Smlouvy  odstoupit  v případech  stanovených  touto  Smlouvou  nebo  Občanským zákoníkem.

ČI.X

Ostatní ustanovení

1.    Zhotovitel tímto prohlašuje,  že:

a)  není osobou, subjektem  ani orgánem  uvedeným

• v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské  agrese  proti  Ukrajině,  ve znění  pozdějších  předpisů ani

• v příloze I nařízení  Rady  (EU)  č. 208/2014 ze dne  5.  března  2014  o omezujících  opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších  předpisů ani

• v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost  Ukrajiny,  ve znění pozdějších předpisů

ani není osobou, subjektem nebo orgánem s takovou osobou, subjektem nebo orgánem spojeným;

b) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod  písm.  a)  či  v jeho  prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské  zdroje,  a  to  nejen  v souvislosti  s případným plněním této Smlouvy;

c) není ruským státním  příslušníkem,  fyzickou či právnickou  osobou  nebo subjektem  či orgánem se sídlem v Rusku;

d) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou  nebo  subjektem  či orgánem se sídlem v  Rusku;

e) není fyzickou  nebo  právnickou  osobou,  subjektem  nebo  orgánem,  který jedná jménem  nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby  nebo  subjektu  či  orgánu se sídlem v Rusku,  nebo osoby,  subjektu  nebo orgánu,  který je z více než 50 % přímo  či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,  nebo společně s   nimi;

Stránka 6 z 8

f) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy z části odpovídající více než 10 % hodnoty uvedené včl. V odst. 1 této Smlouvy, splňují a  budou splňovat podmínky ve smyslu čl. X odst.  1, písm. c), d) a e) této    Smlouvy a

g)  na předmět plnění této Smlouvy (stavební práce,  dodávky nebo služby),  který Zhotovitel      v rámci plnění Smlouvy poskytne Objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného  zboží,  které  se  nachází  v Rusku,  bylo  vyvezeno  z  Ruska  či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se Zhotovitel zavazuje, že v  případě  jakékoliv  změny  s  dopadem  na  platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až  g)  tohoto  odstavce  Smlouvy,  je Zhotovitel  povinen  o každé takové změně  neprodleně  písemně  informovat Objednatele.

Čl. XI.

Závěrečná  ujednání

1. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami  v záležitostech  touto  Smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu  k těmto  záležitostem  veškerá  předchozí  ústní  i  písemná ujednání a dohody. Jakékoli změny nebo dodatky k této  Smlouvě  musí  být  učiněny  v písemné  formě a musí být podepsány  oběma  Smluvními  stranami,  vyjma  změny  kontaktních  osob Smluvních stran a jejich údajů. Kdy postačí včasné písemné oznámení o takovéto skutečnosti doručené druhé  smluvní straně.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními  Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel je dle ust.  §  2  písm.  e)  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole,  povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a umožnit případnou kontrolu ze strany  poskytovatele  Dotace a dalších kontrolních orgánů v rozsahu  plnění  předmětné  zakázky  podle  zákona  č. 255/2012  Sb.,   o   kontrole.   Současně   musí   Zhotovitel   zajistit   archivaci   dokladů   souvisejících s předmětným plněním  min.  po dobu 10 let od dokončení posledního plnění dle této   Smlouvy.

4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této  Smlouvy  neplatné  či  neúčinné,  nedotýká  se  to  ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany  se  v tomto  případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Možnost měnit Smlouvu jinou formou Smluvní strany vylučují, vyjma změn kontaktních osob Smluvních stran a jejich údajů, kdy není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě, ale postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

6.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  skutečnosti  uvedené  v této  smlouvě  nepovažují  za  obchodní tajemství ve smyslu  ust.  § 504 Občanského zákoníku.

7.   Tato smlouva je  vyhotovena ve 3  provedeních,  z nichž každé  má  platnost a závaznost originálu a   po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel 1 a  objednatel  2  vyhotovení.  Smlouva  může  být uzavřena též jen v elektronické podobě.

8. Smlouva vstupuje v platnost podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem  uveřejnění v registru  smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru    smluv).

9.	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním  této  Smlouvy.

Stránka 7 z 8

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném  projednání  podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek,  což potvrzují svými  podpisy.

Přílohy:

•	Příloha č.  1 této Smlouvy -Nabídka Zhotovitele ze dne  15.03.2024

Ve Vrchlabí dne	0 7 -05-   2024	V Trutnově dne

Správa Krkonošského národního parku

Za zhotovitele:

543  01/VRCHLABÍ	Ing, Jan Chaloupský

Č: CZ00088455	projekty, průzkumy a posudkystaveb

U Hřiště 639, 541  01 Trutnov

IČO:: 111111 6464 0340

Ing. Jan Chaloupský

Stránka 8 z 8

Projekční a průzkumný  atelier

Ing. Jan Chaloupský aut  ing.

U Hřiště 639, Trutnov 2,  IČO   11164034

atelier tel. 604 273354

e-mail: chaloupskyj@seznam.cz

Správa KRNAP Oddělení investic Dobrovského 3

543 01 Vrchlabí

Vytauje: Ing. Jan Chaloupsky	Trutnov 15.03.2024 Věc:   Nabídka   na  zpracování projektu:

Rekonstrukce objektu Informačního centra v Peci pod Sněžkou č.p. 172 Projekt pro společné povolení (jednostupňový projekt)

Stavební a statická Část. Úroveň DPS (Ing Chaloupský, Bartošové): 170 000,-KČ

(demolice novodobých přístaveb,  úprava dispozice, soc. zázemí zaměstnanci,  návštěvníci,  dispoziční úpravy 2.NP inspekční pokoj - apartman, opravy nebo náhrady dožilých konstrukcí roubených stěn,   nové  podlahy,   zesíleni  a  statická  stabilizace  krovu,   zateplení  obv.   stěn,  podhledů v podkroví, nová střešní krytina)

Projekt elektroinstalace, úroveň DPS (  P.Munzar): 57 000,-    Kč

(nové rozvody elektroinstalace v celém objektu, nové vedení hromosvodu)

- Projekt technických instalací: zdravotechnika, ústřední vytápěni, VZT, vnitřní plynovod, štítek energetické náročnosti budovy PENB, úroveň DPS: (zpracovatel M.Fejk): 75 000,- Kč

(nové rozvody zdravotechniky a  vytápění  v celém objektu, nově TČjako alternativa vytápění)

Zpracováni požárně bezpečnostního řešení (Ing. Zinga):  10 000,- Kč

Měření radon: (ZÚ Ústí n/L- pracoviště Trutnov)  : 7  000,-Kč

(jen v případě aktuálního požadavku stavebního úřadu)

Inženýrská činnost pro získání společného povolení (Bartošová): 16 000,- Kč

( vyjádření správců síti + ochrana při stavební činnosti, územní plánováni, Koordinované závazné stanovisko,  OSS Krnap,  Natura,  Hasiči, Hygiena.  Měú Pec p.Sn. + ostatní co vyplynou ze stanovisek)

Rozpočet a výkaz výměr (Ing švehla)...  20  000,-  Kč

Koordinace GP ( Bartošová)... 12 000,- Kč

Cena  celkem za projekt v úrovní  DPS  ( viz výše uvedené přliohy):367 000,-Kč +

DPH (21%)

Termín odevzdáni projektu dotčeným orgánům státní správy: do 30,5,2024, na stavební úřad bude podána žádost o Společné povolení 5 pracovních dní po obdrženi stanovisek dotčených orgánů státní správy alt. souhlasů správců sítí. Předpoklad vydání Rozhodnutí stavebním úřadem říjen 2024

>

In	upský

projek	udkystavůh

U H	Truthuv

4