### Smlouva na dodávku osvětlení

### a stavebních prací s tím souvisejících

s názvem „Andrův stadion - osvětlení“

| Číslo smlouvy prodávajícího: | Číslo smlouvy kupujícího: OI-IP/SOD/001628/2024/Ott |
| --- | --- |

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Kupující: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| XXXXX |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| XXXXX |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu: 11915572/0800 |  |  |

| 2. Prodávající: | Abatec CZ, s.r.o. Karásek 2282/11 621 00 Brno |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: 25522884 |  |  | DIČ: CZ25522884 |  |  |
|  | Obchodní rejstřík |  |  | vedený Krajským soudem v Brně oddíl C vl. 30232 |  |  |
|  | Jednající: |  |  |  |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: |  |  |  |  |  |
|  | ###### Ing. Zbyněk Bábíček, jednatel |  |  |  |  |  |
|  | tel.: XXXXX, |  | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |  |  |  |
|  | ## XXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: XXXXX, |  | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění předmětu plnění, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: XXXXX tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX Bankovní spojení: Moneta Money Bank |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 205888410/0600 |  |  |  |  |  |

# Úvodní ustanovení

- Účelem této smlouvy je povinnost prodávajícího dodat kupujícímu osvětlení stadionu a provést práce s tím související dle podmínek sjednaných v této smlouvě a převést vlastnické právo k osvětlení stadionu na kupujícího a kupující se zavazuje osvětlení stadionu převzít a uhradit prodávajícímu touto smlouvou sjednanou cenu předmětu plnění.

- Na realizaci akce byla podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí 2021-2027. Název projektu „Andrův stadion - osvětlení“, registrační číslo projektu „CZ.05.01.01/02/22_009/0001643“. Prodávající se zavazuje, že bude dodržovat povinnosti spojené s poskytnutím dotace uvedené v článku XIII. této smlouvy.

# Předmět plnění

- Předmětem plnění této smlouvy je dodání osvětlení stadionu a provést práce s tím související včetně stavebních úprav výztuh střech tribun, které jsou blíže specifikované v projektové dokumentaci zpracované společností Abatec CZ, s. r. o., IČ: 25522884, se sídlem Karásek 2282, 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (dále jen „předmět plnění“) na fotbalovém stadionu – Andrův stadion na adrese Legionářská 1165, 779 00 Olomouc včetně nutných a potřebných nastavení, seřízení a ověření, aby osvětlení ihned sloužilo požadovanému účelu, v souladu s touto smlouvou, souhrnnou cenovou nabídkou a položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, podmínkami výběrového řízení k veřejné zakázce s evidenčním číslem zadavatele 23100 s názvem „Andrův stadion  - osvětlení“ a dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN.

- Součástí dodávky předmětu plnění je taktéž předvedení funkčnosti a proškolení minimálně dvou osob pro obsluhu a údržbu osvětlení, likvidace obalů a odpadu (staré osvětlení, výbojky apod.), předání veškeré obvyklé dokumentace týkající se předmětu plnění, zejména návod k obsluze a údržbě předmětu plnění v českém jazyce, záruční listy a záruční podmínky apod.

# Lhůta a místo plnění

- Místem plnění je fotbalový stadion – Andrův stadion na adrese Legionářská 1165, 779 00 Olomouc.

- Prodávající se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:

| - předání a převzetí místa plnění: - zahájení plnění: | do 30 dnů od písemné výzvy kupujícího ihned po předání a převzetí místa plnění |
| --- | --- |
| - dokončení plnění: - vyklizení místa plnění: | do 40 dnů od zahájení plnění ke dni dokončení předmětu plnění |

- Prodávající je povinen ve stanovené lhůtě dl čl. IV. odst. 2 písm. a) písemně sdělit kupujícímu přesný termín předání a převzetí místa plnění a to minimálně 14 dnů předem.

- Prodávající se zavazuje v dostatečném předstihu objednat/nechat vyrobit osvětlení stadionu tak, aby nedošlo k ohrožení lhůt pro dokončení plnění dle odst. 2 tohoto článku.

- Plnění je dokončeno, je-li předvedena způsobilost předmětu plnění sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost předmětu plnění sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a kupujícím neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost předmětu plnění sloužit svému účelu, kupující převezme dokončené plnění s výhradami (drobné vady nebránící užívání), nebo bez výhrad.

- Zkušební provoz předmětu plnění v délce 12 týdnů bude proveden po předání a převzetí předmětu plnění kupujícím. Prodávající se zavazuje během zkušebního provozu poskytnout kupujícímu okamžitou součinnost a veškeré vady a poruchy předmětu plnění odstraňovat nejpozději do 24 hodin od jejich nahlášení kupujícím. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění funkčnosti předmětu plnění, smluvní strany se zavazuji sjednat jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí prodávající, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

- Připadne-li poslední den lhůty pro předání místa plnění nebo dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

# Cena předmětu plnění a platební podmínky

- Cena předmětu plnění je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 10.913.233,- Kč bez DPH, tj. 13.205.011,93 Kč včetně zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena předmětu plnění bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

- Cena předmětu plnění bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.

- Cena předmětu plnění je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu plnění, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Cena předmětu plnění je sjednána na základě soupisu prací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., o.z.

- Prodávající nemá právo domáhat se zvýšení ceny předmětu plnění z důvodů chyb a nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu prodávajícím.

- Záloha na cenu předmětu plnění se nesjednává.

- Cena předmětu plnění bude prodávajícímu uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury vystavené v souladu s odst. 10 tohoto článku.

- Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad ve třech originálech po řádném splnění předmětu plnění dle této smlouvy na základě odsouhlaseného předávacího protokolu.

- V případě, že bude změna cena předmětu plnění obsahovat ve Změnovém listu současně vícepráce a méněpráce, je prodávající povinen zpracovat soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr samostatně pro vícepráce a méněpráce.

- Na každý stavební objekt, podobjekt, příp. provozní soubor bude prodávajícím vystaven samostatný daňový doklad - faktura v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, rozdělena na investiční a provozní náklady a na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že v době uzavření smlouvy nebude toto rozdělení známo, zavazuje se prodávající přizpůsobit fakturaci i v průběhu realizace předmětu plnění. Na každý Změnový list zahrnující dodatečné práce je prodávající povinen vystavit samostatný daňový doklad - fakturu.

- Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum převzetí prací kupujícím nebo TDS, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací kupujícím nebo TDS.

- Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je prodávající povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu kupujícím.

- Lhůta splatnosti se sjednává v délce do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí předmětu plnění kupujícím.

- Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů kupujícímu.

Faktura bude obsahovat název a registrační číslo projektu dle čl. II odst. 2 této smlouvy. Faktura musí být doložena rozpisem provedených prací a dodávek.

- Daňový doklad se považuje za včas uhrazený, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

# Práva a povinnosti smluvních stran

- Kupující se zavazuje ve lhůtě dohodnuté v čl. IV. odst. 2 této smlouvy předat prodávajícímu staveniště a projektovou dokumentaci v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.

- Prodávající se zavazuje průběžně informovat kupujícího o realizaci plnění a ihned informovat kupujícího o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.

- Prodávající se zavazuje dodržovat pokyny kupujícího. Za předpokladu, že pokyny kupujícího jsou nevhodné, je prodávající povinen na tuto skutečnost kupujícího upozornit.

- Prodávající se zavazuje sjednat stavebně-montážní pojištění vč. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále jen „pojištění“). Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru předmětu plnění a jeho okolí zejména na zdraví, životě a majetku třetích osob. Prodávající se zavazuje disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění v rámci této smlouvy a na výzvu kupujícího předložit doklady o platně sjednaném pojištění.

- V případě, že kupující uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za dodávky, které prodávající neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je prodávající povinen předmětné, dodávky dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí kupujícího. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany kupujícího, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.

- Prodávající se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) se budou podílet na realizaci předmětu plnění po celou dobu jeho provádění. Prodávající je oprávněn uvedenou osobu změnit pouze na základě písemného souhlasu kupujícího. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, které budou splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Kupující nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

- Prodávající je povinen zajistit, že stavbyvedoucí uvedený v čl. I. této smlouvě bude vykonávat své povinnosti  po celou dobu provádění předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucího patří zejména účastnit se:

    - předání a převzetí staveniště,

    - kontrolních dnů a kontrolních prohlídek (dle bodu 2.13.2. VOP),

    - předávacího řízení (dle čl. 6 VOP),

    - kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla kupujícím nebo TDS,

    - kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad díla, přičemž výše uvedeného se zároveň bude účastnit kupující nebo TDS.

- Prodávající se zavazuje provést revize a zkoušky a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.

- Prodávající je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené prodávající prokáže mimo jiné předložením relevantního dokladu (vážního lístku nebo potvrzením o převzetí odpadu nebo příjemky odpadu apod.), který bude obsahovat evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a prodávajícího pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).

- Prodávající se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet kupujícího. Výše výkupní ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a celkovou výkupní cenu.

# Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti

            - Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí kupující.

# Změna smlouvy

- Jakákoliv změna smlouvy bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Případné vícenáklady se prodávající zavazuje předem projednat a odsouhlasit s kupujícím formou Oznámení změny a Změnového listu.

- Prodávající je pro účely schválení jakékoliv změny smlouvy povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna předmětu plnění co do množství či kvality, změna způsobu provádění předmětu plnění, změna materiálů, změna lhůty plnění, změna ceny předmětu plnění) a předložit jej ke schválení kupujícímu bez zbytečného odkladu.

- Navrhovaná změna smlouvy musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).

- Má-li změna vliv na cenu předmětu plnění, prodávající uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny předmětu plnění.

- Po odsouhlasení Oznámení změny osobou kupujícího ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a prodávající je oprávněn změnu provést.

- Dohody a ujednání, která budou učiněna v místě plnění během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny.

- Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu plnění vyčíslené na základě prodávajícím zpracovaného a oceněného soupisu víceprací/méněprací.

- Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet jednotlivých položek soupisu víceprací/méněprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací/méněprací a kopie schváleného Oznámení změny.

- Cena změny předmětu plnění ve Změnovém listu se nesmí navýšit o více než 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

- Nárok na uhrazení změny ceny předmětu plnění z důvodu víceprací vzniká prodávajícímu  po schválení příslušného Změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOL a po uzavření dodatku ke smlouvě.

- Kupující je oprávněn v průběhu provádění předmětu plnění upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu plnění (dále jen „změna předmětu plnění“), a to i bez souhlasu prodávajícího, který se zavazuje na tyto změny předmětu plnění přistoupit. Prodávající je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit je.

- V případě méněprací se prodávající zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.

# Změna ceny předmětu plnění

- Pro účely ocenění víceprací zpracuje prodávající soupis víceprací a bude postupovat následovně:

  - Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, použije prodávající její jednotkovou cenu.

  - Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS platné v době vzniku změny.

  - Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:

    - pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) dle cenové soustavy ÚRS platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

    - pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele prodávajícího vynásobené koeficientem 1,05.

    - po dohodě s kupujícím lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít „cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele prodávajícího vynásobeného koeficientem 1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované částky, se prodávající zavazuje předložit před uzavřením dodatku této smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká prodávajícímu nárok na úhradu těchto víceprací.

- V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje prodávající písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

- Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

# Bankovní záruky

- Bankovní záruka za řádné provedení předmětu plnění:

- Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 500.000,- Kč.

- Prodávající se zavazuje, že záruční listina bude vždy platná po celou dobu provádění předmětu plnění plus tři měsíce po lhůtě pro dokončení předmětu plnění. Prodávající se zavazuje nechat vystavit a doručit kupujícímu originál záruční listiny do 21 dnů od předání a převzetí místa plnění. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu plnění o více jak 45 dnů, je prodávající povinen nejpozději do 21 dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku vystavit a doručit kupujícímu originál záruční listiny  prodlouženou o dobu, o kterou je lhůta plnění prodloužena dodatkem smlouvy plus tři měsíce po nově sjednané lhůtě pro dokončení předmětu plnění, a to i opakovaně.

  - Bankovní záruka za řádné provedení předmětu plnění kryje peněžité i nepeněžité pohledávky kupujícího za prodávajícím (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé kupujícímu zejména z důvodů porušení povinností prodávajícího týkajících se řádného provedení předmětu plnění v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

- Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:

  - Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků kupujícího z vadného plnění ve výši 500.000,- Kč.

  - Prodávající se zavazuje nechat vystavit a doručit kupujícímu originál záruční listiny do 21 dnů od převzetí předmětu plnění kupujícím, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí předmětu plnění, resp. jeho poslední části, umožňuje-li povaha předmětu plnění přebírat jej po částech.

  - Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky kupujícího za prodávajícím (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé kupujícímu zejména z důvodů porušení povinností prodávajícího v průběhu záruční doby.

- Společná ustanovení k bankovním zárukám:

  - Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc. Pokud bude bankovní záruka vystavena elektronicky, je prodávající povinen zajistit, doručení originálu elektronické bankovní záruky do datové schránky kupujícího.

  - Prodávající se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se prodávající k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.

  - Bankovní záruka za řádné provedení předmětu plnění bude prodávajícímu vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek v případě bezvadného provedení předmětu plnění.

  - Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu kupujícího složením peněžních prostředků na depozitní účet kupujícího. Prodávající vyzve kupujícího ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být částka složena tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky v těchto lhůtách složil.

Prodávající se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na depozitním účtu, vyzvat písemně kupujícího k uvolnění deponovaných finančních prostředků.

Prodávajícímu nenáleží případné úroky, které by po dobu složení jistoty na depozitním účtu kupujícího vznikly.

# Záruční doba

- Smluvní strany vyhotoví o předání a převzetí předmětu plnění předávací protokol, který bude obsahovat:

  - údaje o prodávajícím a kupujícím,

  - název předmětné veřejné zakázky,

  - číslo této smlouvy,

  - název a registrační číslo projektu dle čl. II. odst. 2,

  - základní údaje o předmětu plnění,

  - rozsah (popis) předávaného předmětu plnění,

  - fotodokumentaci předmětu plnění v elektronické podobě na datovém nosiči (např. na CD),

  - odchylky od přílohy č. 1 této smlouvy,

  - základní dokumentace a technické doklady předávané kupujícímu,

  - protokol o měření intenzity osvětlení,

  - soupis zjištěných vad předmětu plnění,

  - prohlášení kupujícího, zda přejímá předmět plnění (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,

  - datum, od kterého počíná běžet záruční doba,

  - datum a podpis zástupců smluvních stran.

- Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu plnění po dobu 60 měsíců pro svítidla a osvětlovací soustavu ode dne převzetí předmětu plnění kupujícím a záruku za jakost předmětu plnění po dobu 24 měsíců na pomocný materiál ode dne převzetí předmětu plnění kupujícím.

- Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a kupující stanoví také lhůtu pro odstranění vad.

- Prodávající je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně se kupujícímu k reklamaci vyjádřit. Prodávající je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy reklamaci neuznává, ledaže kupující rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese prodávající až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost prodávající nebo že se na ni nevztahuje záruka prodávajícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

- V případě havárie v záruční době je prodávající povinen vadu odstranit do 24 hodin od jejího nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak.

- Bude-li prodávající v prodlení s odstraněním vady, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto kupujícímu vzniklé náklady uhradí prodávající.

- Část předmětu plnění, u něhož se stejná vada objeví opakovaně, je prodávající povinen vyměnit za kus nový.

# Smluvní pokuty

- V případě, že prodávající nepřevezme místo plnění ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je  prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že plnění nebude dokončeno  ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že prodávající neodstraní vady uvedené v Předávacím protokolu, převzetí a odevzdání předmětu plnění do 7 dní od převzetí předmětu plnění kupujícím s výhradami, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady.

- Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

- Pokud prodávající neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. XII. odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den, o který odstraní vady později.

- V případě, že nebude bankovní záruka za řádné provedení předmětu plnění vystavena a originál záruční listiny nebude doručen do poštovní evidence kupujícího, či nebude elektronický originál bankovní záruky doručen do datové schránky kupujícího, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet kupujícího do 21 dnů od převzetí staveniště, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta bude uplatněna i v případě, že bankovní záruka nebude prodloužena, jak stanoví čl. VII. odst. 1, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že nebude bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek vystavena a originál záruční listiny nebude doručen do poštovní evidence kupujícího, či nebude elektronický originál bankovní záruky doručen do datové schránky kupujícího, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet kupujícího do 21 dnů od převzetí díla kupujícím, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení kupujícího s úhradou faktur dle čl. V. této smlouvy je oprávněn prodávající uplatnit u kupujícího smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení

- Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

- Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.

- Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do ceny předmětu plnění včetně DPH.

- Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní strany dohodly na zákonném úroku z prodlení.

- Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že prodávající po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

# Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

- Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035 případně do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.

- Každý originální účetní a daňový doklad bude obsahovat název projektu „Andrův stadion – osvětlení“ a registrační číslo projektu „CZ.05.01.01/02/22_009/0001643“. Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.

- Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státní fond životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Zápis o předání, převzetí a odevzdání předmětu plnění bude obsahovat název projektu „Andrův stadion – osvětlení“ a registrační číslo projektu „CZ.05.01.01/02/22_009/0001643“.

- Prodávající se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech, nebo monitorování realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady nebo vysvětlující informace.

- V souladu s podmínkami pro realizaci projektů z Operačního programu životní prostředí nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

# Vlastnictví, přechod nebezpečí škody na věci

- Vlastnictví k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího a podpisem předávacího protokolu

# Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

- Prodávající potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

- Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

- Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

- Prodávající bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv, Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Souhrnná cenová nabídka a položkový rozpočet

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |

| Kupující | Prodávající |
| --- | --- |
| Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora Statutární město Olomouc | Ing. Zbyněk Bábíček jednatel společnosti Abatec CZ, s.r.o. |