DODATEK č. 1 k dílčí smlouvě č. 1 o poskytování služeb

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO: 00551023

zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 19-2229001/0710

ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MPSV**“)

a

**Konsorcium Tekies a COPS**

**Tekies s.r.o.**

se sídlem: U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 07241127

DIČ: CZ07241127

bankovní spojení: *neveřejný údaj*

č. účtu: *neveřejný údaj*

zastoupen: Ing. Pavlem Wimmerem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297415

a

**Financial Systems s.r.o.**

se sídlem: Krakovská 1392/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62913883

DIČ: CZ62913883

bankovní spojení: *neveřejný údaj*

zastoupen: Ondřejem Dvořákem, Ph.D., jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35327

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „**Smluvní strany**“ a/nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 1 o poskytování služeb uzavřené dne 28. 11. 2023 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**Dodatek č.1**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

1. PREAMBULE
   1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2023 Dílčí smlouvu č. 1 o poskytování služeb (dále jen „**Dílčí smlouva č. 1**“) na základě Minitendru s názvem „*Poskytování implementačních služeb k Jednotné Frontě (M-01)“*. Poskytovatel se Dílčí smlouvou č. 1 zavazuje poskytnout plnění spočívající v zajištění kapacit IT odborníků pro realizaci implementačních služeb spočívajících ve vývoji procesních systémů pro Úřady práce (dále jen „**ÚP**“) a jednotného rozhraní pro přidělování úkolů tzv. Jednotná Fronta.
   2. Dílčí smlouva č. 1 navazuje na Rámcovou dohodu o implementačních službách uzavřenou dne 13. 7. 2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*IT delivery II*“. Podpisem Rámcové dohody se Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v Dílčí smlouvě č. 1 a v Rámcové dohodě.
   3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je potřeba dodatečného navýšení rozsahu služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku z Dílčí smlouvy č. 1, avšak jsou nezbytné, přičemž změna v osobě dodavatele není zejména z technických důvodů možná.
      1. V rámci definice nového obslužného modelu klientů na pobočkách ÚP a nutnosti zapojit pracovníky ÚP do zpracování úkolů původně určených pro specializované pracoviště ÚP bylo po uzavření Dílčí smlouvy č. 1 rozhodnuto o nasazení aplikace Jednotná Fronta (dále jen „**JeF**“) také na jednotlivé pobočky ÚP. Toto nasazení a s tím související úpravy aplikace JeF jsou součástí investičního záměru č. 013V110009337. Změna koncepce řešení sjednaného Dílčí smlouvou č. 1 má za následek navýšení pracnosti na straně realizačního týmu Poskytovatele. V době zadávání minitendru na uzavření Dílčí smlouvy č. 1 nebyla výše uvedená pracnost reflektována, jelikož nebyla Smluvním stranám předmětná potřeba známa. Vzhledem ke skutečnosti, že Dílčí smlouvou č. 1 sjednaný rozsah prací realizačního týmu Poskytovatele není dostatečný pro zajištění potřeb Objednatele, Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem č. 1 dodatečné navýšení rozsahu služeb, které spočívá zejména v:
      2. technické analýze nasazení aplikace JeF na pobočky ÚP a implementaci z toho plynoucích změn;
      3. přípravě a implementaci systému, ve kterém vznikají úkoly obsluhy klientů, které jsou následně zařazovány do JeF;
      4. implementaci uživatelského rozhraní, které bude dostupné na kioscích ÚP a vyvolávacích tabulích;
      5. podpoře pilotu a rolloutu systému na pobočky ÚP;
      6. implementaci B2B GW a portálu pro automatizovanou komunikaci s třetími subjekty.

Tyto výstupy budou ze strany Poskytovatele zajištěny následujícími kapacitami realizačního týmu:

* + IT Analytik Senior – předpokládaný rozsah je 175 MD
  + IT Analytik Junior – předpokládaný rozsah je 300 MD
  + Integrační architekt Senior – předpokládaný rozsah je 140 MD
  + Frontend Developer Senior – předpokládaný rozsah je 160 MD
  + Frontend Developer Junior – předpokládaný rozsah je 120 MD
  + Backend Developer (JAVA) Senior – předpokládaný rozsah je 160 MD
  + Backend Developer (JAVA) Junior – předpokládaný rozsah je 220 MD
  + Backend Developer (.Net) Senior – předpokládaný rozsah je 160 MD
  + Databázový Developer Senior I. – předpokládaný rozsah je 54 MD
  + Projektový manažer – předpokládaný rozsah je 155 MD.
    1. Předmětné dodatečné rozšíření služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 1 je nezbytné, neboť v současné době má specializované pracoviště kapacitní problémy s odbavováním všech úkolů a procesů, které vznikají v rámci digitálních podání s tím, že v důsledku další digitalizace procesů ÚP (např. nová dávka DSSP) bude tento problém dále narůstat. Navíc ÚP nemá centrálně vyřešen proces odbavování a objednávání klientů k osobní obsluze na pobočkách ÚP., což generuje další náklady v rámci celého úřadu a komplikuje komunikaci s klienty. Nasazením aplikace JeF a napojením systému řízení obsluhy klientů dojde k vyřešení obou výše uvedených problémů.
    2. Dodatečně sjednávané služby jsou od současných činností realizačního týmu neoddělitelné, doplňují původní scope zadání v rámci Dílčí smlouvy č. 1 a nelze je objektivně poskytnout jiným realizačním týmem než týmem Poskytovatele, a to vzhledem ke skutečnosti, že zachování realizačního týmu Poskytovatele při poskytování předmětných specifických služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 1 a tímto Dodatkem č. 1, je klíčové pro zajištění jednotné odpovědnosti Poskytovatele. V případě, že by služby sjednané tímto Dodatkem č. 1 byly poskytovány jiným poskytovatelem, hrozí Objednateli bezpečnostní rizika, organizační rizika a v konečném důsledku i vícenáklady. Vzhledem k výše uvedenému je uzavření tohoto Dodatku č. 1 jediným efektivním, účelným a hospodárným řešením a je zcela v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
  1. S ohledem na výše uvedené, se Smluvní strany dohodly na úpravě odst. 2.2. a odst. 3.2. Dílčí smlouvy č. 1, a to způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1
   1. Smluvní strany sjednávají dodatečné navýšení rozsahu služeb, a to formou rozšíření předpokládaného rozsahučlověkodnů (dále jen „**MD**“) v rámci realizačního týmu.

Odst. 2.2. Dílčí smlouvy č. 1 se upravuje následovně:

„*Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout plnění spočívající v plnění osob pro výše uvedené plnění na následujících pozicích s následujícím předpokládaným rozsahem člověkodnů (MD) pro jednotlivé pozice:*

* 1. *IT Architekt Senior – předpokládaný rozsah je 220 MD*
  2. *IT Analytik Senior – předpokládaný rozsah je 395 MD*
  3. *IT Analytik Junior – předpokládaný rozsah je 740 MD*
  4. *Integrační architekt Senior – předpokládaný rozsah je 580 MD*
  5. *Frontend Developer Senior – předpokládaný rozsah je 600 MD*
  6. *Frontend Developer Junior – předpokládaný rozsah je 780 MD*
  7. *Backend Developer (JAVA) Senior – předpokládaný rozsah je 600 MD*
  8. *Backend Developer (JAVA) Junior – předpokládaný rozsah je 880 MD*
  9. *Backend Developer (.Net) Senior – předpokládaný rozsah je 380 MD*
  10. *Backend Developer (.Net) Junior – předpokládaný rozsah je 220 MD*
  11. *Databázový Developer Senior I. – předpokládaný rozsah je 164 MD*
  12. *Databázový Developer Senior II. – předpokládaný rozsah je 110 MD*
  13. *Projektový manažer – předpokládaný rozsah je 375 MD*

*(dále jen „****Služby****“)“*.

Smluvní strany prohlašují, že odst. 2.3. Dílčí smlouvy č. 1 zůstává beze změny a Objednatel je oprávněn poptávat Služby v rámci jednotlivých rolí dle svých aktuálních potřeb (tj. poptávat jednotlivé role v nižším či vyšším rozsahu, než je stanovený předpokládaný počet MD).

2.2. V důsledku aktualizace předpokládaného rozsahu MD dle odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 1 je dále odpovídajícím způsobem navyšován celkový finanční limit pro Služby dle Dílčí smlouvy č. 1 viz níže:

Původní hodnota závazku: 46 970 000 Kč bez DPH

Navýšení dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 3 493 999 Kč bez DPH

Navýšení dle § 222 odst.5 ZZVZ: 14 090 999 Kč bez DPH

Celkem: 64 554 998 Kč bez DPH

Odst. 3.2. Dílčí smlouvy č. 1 se upravuje následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění dle čl. 2 této Dílčí smlouvy nepřesáhne částku* ***64 554 998,- Kč bez DPH.“***

Smluvní strany sjednávají, že cena za poskytování Služeb dle odst. 3.1. Dílčí smlouvy č. 1 za jeden MD s ohledem na požadovaný typ dílčího plnění v rámci objednané Služby v Kč bez DPH zůstává beze změny.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Dílčí smlouva č. 1 zůstává mimo ujednání výslovně sjednaná tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. Znění tohoto Dodatku č. 1 tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu a rozsahu změny Dílčí smlouvy č. 1.
   2. Změna Dílčí smlouvy č. 1 a s ní související úpravy aplikace JeF jsou součástí investičního záměru č. 013V110009337.
   3. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ s tím, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 není podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ. Navýšení celkového finančního limitu Dílčí smlouvy č. 1 je stanoveno v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ (tj. navýšení je nižší než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku), jakož i dále v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ (tj. navýšení nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku u změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ).
   4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
   5. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel**  V Praze dne elektronického podpisu | **Poskytovatel**  V Praze dne elektronického podpisu |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Tekies s.r.o.** |
|  |  |
|  | V Praze dne elektronického podpisu |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **COPS Financial Systems s.r.o.** |