Smlouva o dílo

ev. č. zhotovitele 241101680

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace**, Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem
	IČ: 49534963,

Bankovní spojení: xxxxxxxx/xxxx
zastoupené Mgr. Jiřím Hendrichem, ředitelem Domova Na Zámku, p. o.,

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx. xxxxxx xxxxxx, tel. xxx xxx xxx; xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxx@xxx-xxxx.xx

dále jen „objednatel“

**Colsys s.r.o.,** se sídlem Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
IČ:14799634, DIČ:CZ14799634,
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxx/xxxx

Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: xxxxxxxxx/xxxx

Česká spořitelna a.s., č. ú.: xxxxxxx/xxxx

Komerční banka, a. s., č. ú.: xx-xxxxxxxxxx/xxxx

ID datové schránky 6rewabz
zastoupen Ing. Pavlem Hlavinkou, ředitelem

kontaktní osoba**:** xxx. xxxxxxxx xxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, email: xxxxxxxx.xxxx@colsys.cz
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 902

dále jen „zhotovitel“

**Preambule**

1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem 1 [1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).

2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a

c) vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo kancelář, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA (dále souhrnně jen „Sankce“).

3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 2 [2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).

4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

# Předmět smlouvy

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo **„Vybudování EPS v Domově Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.“ (dále jen „dílo“)** dle nabídky zhotovitele ze dne 12.3.2024,jež tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

Předmětem díla dle této smlouvy je instalace elektrické požární signalizace v objektu příspěvkové organizace Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností COLSYS s.r.o., se sídlem Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, IČO: 14799634 předložené v rámci zadávací dokumentace.

Dodavatel bude povinen postupovat dle vydaných rozhodnutí správních orgánů, které souvisejí s předmětem díla. Při realizaci předmětu plnění musí vzít zhotovitel v úvahu, že práce budou prováděny v památkově chráněném objektu. Součástí díla je také nezbytné zaškolení pracovníků zadavatele s dodaným systémem EPS.

Instalace zařízení bude probíhat za plného provozu objednatele. Instalační práce budou probíhat v rozmezí od 7.00 do 17.00 hodin. Zhotovitel musí dodržovat aktuálně platné opatření při pohybu v celém objektu DNZ na ochranu proti šíření nebezpečných epidemií, např. onemocnění Covid-19. Dále musí dodržovat zachování nočního klidu od 22.00 do 6.00 hodin. K zajištění pracovních podmínek zaměstnanců a života klientů domova je nutné provedení účinného opatření proti hluku a prachu.

**Objednatel neposkytuje skladovací prostory pro potřeby uskladnění materiálu nebo nářadí zhotovitele ani místnost pro pracovníky zhotovitele, neboť nemá vhodné prostory k dispozici.**

* 1. Nabídka zhotovitele ze dne 12.3.2024 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
	2. Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1 této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou a předání veškeré příslušné dokumentace, vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami.
	3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení pracoviště v potřebném rozsahu, řízení montážních prací, obstarání a přepravu věcí a montážních materiálů, vedení montážního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.
	4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10% celkové ceny (bez DPH) sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10% z ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, považuje se za přiměřené prodloužení sjednaného termínu doba 14 dní.
	5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 5.66 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
	6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 5.66 této smlouvy.
	7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených dle článku 2.6 a požadovaných dle článku 2.7 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla. Jestliže nedojde k dohodě smluvních stran do 1 měsíce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
	8. Předmětem díla je vše to, co je třeba k jeho řádné realizaci a je zejména uvedeno v nabídce zhotovitele ze dne 12.3.2024 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.
	9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
	10. Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při zhotovení Díla potřebnou součinnost dle této smlouvy.
	11. Zhotovitel je povinen při provádění montážních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Za škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci odpovídá zhotovitel.
	12. Zhotovitel se zajišťuje zajistit likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklad o této likvidaci.
	13. Zhotovitel je v souladu s požadavkem objednatele a novelou zákona o zadávání veřejných zakázek povinen plnit zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.
	14. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit splnění těchto podmínek i u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje hradit faktury svým poddodavatelům v řádném termínu.

# Čas a místo plnění

* 1. Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy.
	2. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:
		1. zahájení díla – převzetí pracoviště: do 7 dnů po podpisu smlouvy
		2. dokončení díla: do 6 měsíců od protokolárního předání pracoviště
		3. vyklizení pracoviště: do týdne od převzetí dokončeného díla
	3. Vyklizením pracoviště dle čl. 3.2.33 se rozumí vyklizení pracoviště od zařízení a nářadí zhotovitele, zbytků montážních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů.
	4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě článku 2.5 této smlouvy, na jejichž podkladě se strany dohodnou jinak.
	5. Dílo je považováno za řádně dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li řádně dokončeno (včetně všech souvisejících prací a revizí) a objednateli předáno dílo, včetně všech součástí, příslušenství a související dokumentace, v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
	6. Dílo bude prováděno v místě: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o., Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem.

# Povinnosti zhotovitele při provádění díla

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost.
	2. Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
	3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.

# Cena díla

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků celkově ve výši **3 169 761,- Kč bez DPH, 3 550 132,30 Kč s DPH** je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

* 1. Smluvní cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 12.3.2024,jejíž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje*.*
	2. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data konečného převzetí díla.
	3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele či nikoliv a bez ohledu na to, zda jsou obsaženy nebo vyplývají pouze z textové nebo pouze výkresové části realizační projektové dokumentace.
	4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení pracoviště, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a montážních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle článku 2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.
	5. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací objednatelem výslovně vyžádány, (resp. objednatelem písemně odsouhlaseny) včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
	6. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem:
		1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem:
			1. Jednotkovými cenami ÚRS Praha a. s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek snížených o 20 % hodnoty těchto celkových cen. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a. s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena účastníky této smlouvy jako cena v místě a čase obvyklá,
			2. cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného v místě realizace) včetně 5% přirážky zohledňující pořizovací náklady zhotovitele,
			3. cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 1 km přepravy pro daný druh vozidla,
		2. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní rozpočtové náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů ve výši dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

# Platební podmínky

* 1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
	2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 5 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor objednatele je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu.
	3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
	4. Zhotovitelovo plnění v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v  platném znění.
	5. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90 % z  ceny včetně DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední z vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
	6. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

# Způsob převzetí díla

* 1. Zhotovitel předmět díla předá v termínu dle čl. 3.2 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.
	2. Objednatel není povinen k převzetí díla, pokud toto obsahuje v okamžiku převzetí jakékoliv zjevné vady či nedodělky. Tyto zjevné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu, včetně termínu jejich odstranění.
	3. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
	4. Po odstranění nedodělků v termínech uvedených v předávacím protokolu, bude mezi smluvními stranami sepsán nový předávací protokol, který bude opět podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

# Jakost díla

* 1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a montážních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy.
	2. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Dále pak plán následné údržby a plán servisních prohlídek a revizí po dobu záruční lhůty. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení. Dále zhotovitel zajistí proškolení odpovědné osoby objednatele, pokud je to pro řádný následný provoz zapotřebí.
	3. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.

# Odpovědnost za vady, reklamační řízení

* 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně platnými předpisy.
	2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 9.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena v délce 24 měsíců, s výjimkou výrobků nebo dodávek, na které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel poskytuje záruční dobu kratší (minimálně však 24 měsíců), od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
	3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
	4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
	5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však 10 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané faxem/emailem se má za doručené dnem a hodinou odeslání faxové/emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. V případě vady havarijní, která neumožňuje provoz daného zařízení či může vést ke značným škodám, kdy je nutno situaci řešit ihned, je zhotovitel povinen k odstranění vady přistoupit bezodkladně – pokud možno do 24 hodin a danou vadu bezodkladně odstranit a zároveň zajistit, že nedojde ke vzniku dalších škod.
	6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 9.5 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Objednatel je oprávněn vždy přistoupit místo zhotovitele k odstranění vady i během záruční doby, jestliže nastane havarijní situace a/nebo v důsledku vady hrozí vznik další újmy, přičemž zhotovitel danou vadu neodstraní ihned na výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, které byly s odstraněním vady zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
	7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle této smlouvy. Toto ustanovení se použije pouze pro vady díla, jejichž oprava nebo výměna bude delší než 5 kalendářních dnů.
	8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
	9. O odstranění vady zhotovitelem bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstraňování vady a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

# Smluvní sankce

* 1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu při realizaci díla či dokončením a předáním díla včetně dokumentace, s řádným vyklizením pracoviště, nebo s odstraněním vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,15 % denně z celkové ceny díla za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,3 % denně z celkové ceny díla za každý další započatý den prodlení. Jednostranné započtení pohledávek objednatele na úhradu smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávkám zhotovitele na úhradu ceny díla se připouští.
	2. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nijak nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. Účastníci této smlouvy dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a sjednávají, že ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není nijak dotčeno právo účastníka na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

# Péče o dílo, odpovědnost za škody

* 1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení článku 12.1. této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
	2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13.3. této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
	3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 8. této smlouvy.
	4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

# Vlastnické právo

* 1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
	2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli/poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům/poddodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.
	3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských/poddodavatelských smlouvách.

# Vyšší moc

* 1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovené touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
	2. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.
	3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení.
	4. Za okolnost vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit.

# Odstoupení od smlouvy

* 1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela anebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13. této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
	2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým rozumí zejména tyto situace:
		1. Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt.
		2. I po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů.
		3. Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
		4. Zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 15 (patnáct) dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak.
		5. Zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává plnění svých povinností daných mu touto smlouvou.
		6. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
	3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.
	4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část; jestliže tak ve lhůtě stanovené mu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli, i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané mu touto smlouvou.
	5. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v oznámení stanoveno jinak:
		1. zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části.
		2. Z pracoviště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů a pracoviště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu.
		3. Ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy.
		4. S výhradou plateb podle ustanovení článku 14.6 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.
	6. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.5 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
		1. část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.
		2. Prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení z pracoviště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze pracoviště.
		3. Prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle ustanovení článku 14.5.1 této smlouvy.
		4. Prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty pod články 14.6.1 a 14.6.3.
	7. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez jakékoli kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen konkurs.

# Pracoviště a montážní deník

* 1. Objednatel předá zhotoviteli písemně pracoviště prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo.
	2. Zhotovitel je povinen na převzatém pracovišti udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel je povinen pracoviště ohraničit a řádně označit zákazem vstupu nepovolaným osobám především při přerušení pracovních činností.
	3. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na pracovišti zhotovitele pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze pracoviště odpad vzniklý při montážních pracích apod.
	4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení pracoviště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení pracoviště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
	5. Zhotovitel je povinen umožnit pohyb po pracovišti objednateli a osobám pověřeným objednatelem.
	6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, montážní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést montážní deník končí předáním a převzetím díla, kdy bude montážní deník předán objednateli. Montážní deník bude uložen na pracovišti na stále přístupném místě.
	7. Zápisy do montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svého technického dozoru, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
	8. Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
	9. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do montážního deníku učinil objednatel, případě technický dozor investora nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele v montážním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis vyžadující vyjádření objednatele do deníku učinil.
	10. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do montážního deníku víceprací a méně prací veškeré změny díla. Do montážního deníku víceprací a méně prací se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méně prací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

# Provádění díla

* 1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolním dnu pracovišti, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny pracovišti konat jedenkrát za týden. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a/nebo technický dozor investora ke kontrole všech částí díla, které budou po zabudování nebo zakrytí nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejím zabudováním nebo zakrytím. Pokud se technický dozor investora ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v realizaci díla pokračovat; není tím ale zbaven odpovědnosti za kvalitu zabudovaných nebo zakrytých částí díla.
	2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
	3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů/poddodavatelů na pracoviště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů/poddodavatelů do areálu pracoviště.
	4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru pracoviště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
	5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
	6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto bodu smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
	7. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.
	8. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění a je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla udržována v účinnosti, a to po celou dobu provádění smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků subdodavatelů, a to:
		1. pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám – toto pojištění bude zajišťovat odškodnění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty nebo škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím stranám je minimálně Kč 5 000 000 za pojistnou událost.
	9. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho požádání bez zbytečného odkladu příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

# Předání a převzetí díla

* 1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
	2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.
	3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 8.2 této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
	4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
	5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.
	6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
	7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem pracovišti, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu pracovišti, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

# Veřejnoprávní povinnosti účastníků

* 1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady SK 031-17/2024/RK ze dne 25. 4. 2024.
	2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému uveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
	3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech příloh bude uveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona o registru smluv. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
	4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo uveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	5. Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma účastníky, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této smlouvy.
	6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 18.5 této smlouvy řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 18.5 této smlouvy řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv sám, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 18.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byla tato smlouva uzavřena.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, údajích a skutečnostech, o kterých se při plnění předmětu této smlouvy dozvěděl, které se týkají Objednatele i třetích osob, a to i po ukončení platnosti této smlouvy.
	2. Zhotovitel se zavazuje využívat převzaté podklady pouze pro plnění předmětu smlouvy a to způsobem obvyklým. S údaji, týkajícími se zakázky, bude Zhotovitel zacházet šetrně a bude o nich zachovávat mlčenlivost a nezneužije jich ani ve prospěch případných vlastních aktivit, a po dokončení Díla bude jeho výsledky prezentovat a využívat pouze s písemným souhlasem Objednatele.
	3. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech technických, jsou ke vzájemné komunikaci a zastupování pověřeny osoby (přičemž pověřené osoby je možné jednostranně změnit písemným oznámením druhé smluvní straně) uvedené v článku 1.
	4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
	5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
	6. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.
	7. Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
	8. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.
	9. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků. Účastník, který podal návrh na změnu této smlouvy nebo její části je tímto svým návrhem vázán po dobu 15 kalendářních dnů ode dne doručení návrhu změny druhému účastníku.
	10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.
	11. *Alternativně: Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy*

# Přílohy

* 1. Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele / výkazy výměr

V Lysé n. L. dne 10. 5. 2024 V Kladně dne 10. 5. 2024

Mgr. Jiří Hendrich Ing. Pavel Hlavinka, ředitel
ředitel Domova Na Zámku Lysá nad Labem, p.o. (na základě plné moci)

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba** | **Vybudování EPS v Domově Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.** |
| **Stavební objekt** |  **Realizaece elektrické požární signalizace** | **číslo SO, PS** |
|  | **Uchazeč:** | **Colsys s.r.o.** |
| **SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR**  |
| **číslo položky** | **popis položky /referenční výrobek** | **alternativní výrobek oproti uvedenému standardu. Vyplní dodavatel.** | **měrná jednotka** | **množství**  | **ceny v Kč (bez DPH)** |
| **jednotková cena** | **cena položka** |
| 0 | **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE** |   |   |   |   |   |
| 0.1 | Projektová dokumentace systému skutečného stavu EPS v Objektu | **X** | soubor | **1,00** | 10 500 Kč | 10 500 Kč |
| 0.2 | Projektová dokumentace systému ZDP (zařízení dálkového přenosu) v Objektu - jednostupňová | **X** | soubor | **1,00** | 26 460 Kč | 26 460 Kč |
| 0.3 | Projektová dokumentace systému DZP (dok. zdolávání požáru) v Objektu - jednostupňová | **X** | soubor | **1,00** | 28 000 Kč | 28 000 Kč |
| 0.4 | Statické posouzení pomocných nosných konstrukcí pro požární trasy | **X** | soubor | **1,00** | 23 520 Kč | 23 520 Kč |
| 0.5 | Zpracování revize a aktualizace (případně jen doplnění adekvátních příloh a dodatků k platné PBŘ (Požárně Bezpečnostní Řešení)), která (é) se bude (budou) vztahovat a souviset se zahájením a dokončením realizace elektrické požární signalizace. | **X** | soubor | **1,00** | 21 000 Kč | 21 000 Kč |
| **1.** | **Ústředna, systémové prvky** |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Ústředna EPS / 808004 IQ8control M |   | ks | **1,00** | 17 674 Kč | 17 674 Kč |
| 1.2 | Rozšiřující skříň / 789300 pro 8000C/M  |   | ks | **1,00** | 3 545 Kč | 3 545 Kč |
| 1.3 | Čelní ovl. panel CZ pro ústřednu EPS / 786009 IQ8Control C/M  |   | ks | **1,00** | 5 836 Kč | 5 836 Kč |
| 1.4 | Rozšiřující karta do ústřeny EPS pro další 3 linky / 772476 Mikromodul. karta IQ8ControlM se třemi pozicemi pro MM |   | ks | **1,00** | 3 022 Kč | 3 022 Kč |
| 1.5 | rozhr. pro připojení OPPO k ústředně EPS / 772478 Periferní modul IQ8ControlC/M rozhr. pro OPPO a 1 MM pozice |   | ks | **1,00** | 2 549 Kč | 2 549 Kč |
| 1.6 | linková karta / 784382.D0 Mikromodul Esserbus IQ8Control/8000 |   | ks | **3,00** | 6 230 Kč | 18 690 Kč |
| 1.7 | Akumulátor do ústředny EPS / 018006 Akku 12 V / 24 Ah |   | ks | **4,00** | 1 077 Kč | 4 309 Kč |
| 1.8 | REPS, rozvaděč OCEP, vč výzbroje |   | ks | **1,00** | 56 960 Kč | 56 960 Kč |
| 1.9 | Paraelní LCD zobrazovací tablo |   | ks | **3,00** | 7 744 Kč | 23 232 Kč |
| 1.10 | přepěťová ochrana kruhové linky / DTNV 4/12/5  |   | ks | **3,00** | 3 475 Kč | 10 425 Kč |
| 1.11 | Přepěťová ochrana síťového přívodu |   | ks | **1,00** | 1 616 Kč | 1 616 Kč |
| 1.12 | OPPO CZ, Obslužný panelo pož. Ochrany standard CZ |   | ks | **1,00** | 5 519 Kč | 5 519 Kč |
| 1.13 | KTPO, klíčový trezor pož. Ochrany |   | ks | **1,00** | 21 250 Kč | 21 250 Kč |
| 1.14 | Maják červeno-červený, tř. W |   | ks | **1,00** | 988 Kč | 988 Kč |
| 1.15 | Externí síťový zdroj 24VDC/4,4A 17Ah EN 54-4 |   | ks | **1,00** | 3 526 Kč | 3 526 Kč |
| 1.16 | Akumulátor 12 V / 17 Ah |   | ks | **2,00** | 794 Kč | 1 588 Kč |
| 1.17 | Zařízení dálkového pčřenosu (ZDP) : Přenosové zařízení - KOMUNIKÁTOR (HZS Kladno) |   | ks | **1,00** | 138 710 Kč | 138 710 Kč |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **2.** | **Prvky (čidla)** |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Automatický hlásič opticko-kouřový / 802371 (série IQ8) |   | ks | **169,00** | 900 Kč | 152 106 Kč |
| 2.2 | Automatický hlásič termodiferenciální / 802372 (série IQ8) |   | ks | **2,00** | 958 Kč | 1 917 Kč |
| 2.3 | Automatický multisenzorový hlásič OT / 802373 OT - multisenzorový hlásič série IQ8Quad |   | ks | **3,00** | 1 057 Kč | 3 170 Kč |
| 2.4 | Automatický opticko-kouřový hlásič s integrovanou sirénou / 802382 O/So optický hlásič IQ8Quad s integrovanou sirénou |   | ks | **30,00** | 1 377 Kč | 41 303 Kč |
| 2.5 | Sokl hlásiče / 805590 Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad |   | ks | **48,00** | 92 Kč | 4 401 Kč |
| 2.6 | Elektronika tlačítka / 804905 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem |   | ks | **29,00** | 997 Kč | 28 919 Kč |
| 2.7 | Skříňka tlačítkového hlásiče červená / 704900 Skříň tlačítkový hlásič IQ8 červená se sklíčkem, RAL 3020 |   | ks | **29,00** | 168 Kč | 4 862 Kč |
| 2.8 | bezdrátový koppler / 805595.10 IQ8Wireless |   | ks | **17,00** | 5 564 Kč | 94 587 Kč |
| 2.9 | bezdrátová patice / 805593.10 IQ8Wireless bezdrátová patice |   | ks | **128,00** | 3 253 Kč | 416 409 Kč |
| 2.10 | bezdrátový univerzální interface / 805601.10 Q8Wireless bezdrátový univerzální interface, červený |   | ks | **25,00** | 5 283 Kč | 132 072 Kč |
| 2.11 | bezdrátový univerzální interface, bílý / 805602.10 IQ8Wireless bezdrátový univerzální interface, bílý |   | ks | **28,00** | 5 283 Kč | 147 921 Kč |
| 2.12 | Montážní rámeček / 805604 rámeček slouží pro instalaci požárního hlásiče IQ8Quad s integrovaným signalizačním ​zařízením na univerzální bezdrátový interface 805602.  |   | ks | **28,00** | 334 Kč | 9 365 Kč |
| 2.13 | vstupně-výstupní modul (4IN/2OUT) / 808623 Esserbus-poplachový koppler  |   | ks | **4,00** | 2 193 Kč | 8 772 Kč |
| 2.14 | vstupně-výstupní modul (12REL) / 808610.10 Esserbus-koppler 12 relé VdS G298038 |   | ks | **2,00** | 3 204 Kč | 6 408 Kč |
| 2.15 | Siréna požární multitónová, nízkoodběrová / 766239 |   | ks | **4,00** | 522 Kč | 2 088 Kč |
| 2.16 | Požární přídržný magnet dveří s tlačítkem, 100 kg, 24V |   | ks | **4,00** | 1 953 Kč | 7 813 Kč |
| 2.17 | Dvoukřídlý dveřní (požární kouřotěsné) samozavírač (hmotnost 1 křídla 100kg) s koordinační lištou je vybavenou přídržnými magnety křídel v poloze otevřeno, které uvolňuje přerušení napájení z EPS 24V/DC 200 mA pouze v případě požárního poplachu. /např. GEZE TS 5000 E-ISM BG/ |   | ks | **2,00** | 26 830 Kč | 53 660 Kč |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **3.** | **Kabely a kabelové trasy** |   |   |   |   |   |
|   | **Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene** |   |   |  |   |   |
| 3.1 | Sděl. stíněný kabel 1×2×0,8, B2ca, s1, d0 vhodný pro linku EPS (PRAFlaguard) |   | m | **960,00** | 19 Kč | 17 856 Kč |
|   | **Kabely s funkční odolností při požáru** |   |   |  |   |   |
| 3.2 | KABEL PRAFLADUR-J 3X2,5 RE P60-R |   | m | **380,00** | 46 Kč | 17 617 Kč |
| 3.3 | KABEL PRAFlaGuard F 2x2x0,8  |   | m | **740,00** | 29 Kč | 21 299 Kč |
| 3.4 | KABEL PRAFlaGuard F 10x2x0,8 |   | m | **40,00** | 118 Kč | 4 715 Kč |
|   | **Kabelové trasy** |   |   |  |   |   |
| 3.5 | Trubka ohebná průměr 36, zasekat |   | m | **80,00** | 20 Kč | 1 630 Kč |
| 3.6 | Trubka ohebná průměr 25, zasekat |   | m | **60,00** | 7 Kč | 435 Kč |
| 3.7 | Trubka ohebná průměr 13, zasekat |   | m | **110,00** | 4 Kč | 440 Kč |
| 3.7 | Trubka ohebná průměr 18, pro instalaci do stoupacího vedení a volné instalaci na povrch pro bezdrátovou telefonii |   | m | **1 155,00** | 5 Kč | 5 919 Kč |
| 3.8 | Příchytka s požární odolností minimálně 60 minut vč upevňovacího mat., jednotlivý kabel |   | ks | **900,00** | 10 Kč | 8 564 Kč |
| 3.9 | Příchytka s požární odolností minimálně 60 minut vč upevňovacího mat., 2 kabely |   | ks | **360,00** | 14 Kč | 5 095 Kč |
| 3.10a | Trubka pevná bezhalogenová hrdlovaná nebo se spojkou (např. KOPOS 1516EHF\_FA) |   | m | **1 250,00** | 17 Kč | 21 328 Kč |
| 3.10b | Požární příchytky trubky 16 (např. Dobrman 5216 D\_ZNCR s vrutem KVP 50/6) |   | m | **4 100,00** | 20 Kč | 79 950 Kč |
| 3.11 | Drobný instalační materiál, štítky | **X** | soubor | **1,00** | 3 125 Kč | 3 125 Kč |
|   | **Krabice** |   |   |   |   |   |
| 3.15 | Krabice s PO |   | ks | **7,00** | 889 Kč | 6 225 Kč |
|   |   |   |   |  |   |   |
| **4.** | **Instalace** |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku cca 400m) | **X** | soubor | **1,00** | 62 115 Kč | 62 115 Kč |
| 4.2 | Instalace kabelových tras | **X** | soubor | **1,00** | 187 913 Kč | 187 913 Kč |
| 4.3 | Instalace čidel | **X** | soubor | **1,00** | 180 331 Kč | 180 331 Kč |
| 4.4 | Instalace systémových prvků | **X** | soubor | **1,00** | 81 420 Kč | 81 420 Kč |
| 4.5 | Programování | **X** | soubor | **1,00** | 17 248 Kč | 17 248 Kč |
| 4.6 | Instalace přívodu ústředny, připojení do podružného rozvaděče NN vč. Revize přívodu EPS | **X** | soubor | **1,00** | 8 400 Kč | 8 400 Kč |
|   |   |   |   |  |   |   |
| **5.** | **Ostatní** |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Požární ucpávky | **X** | soubor | **1,00** | 5 655 Kč | 5 655 Kč |
| 5.2 | Likvidace elektroodpadu | **X** | soubor | **1,00** | 3 125 Kč | 3 125 Kč |
| 5.3 | Průrazy  | **X** | soubor | **6,00** | 700 Kč | 4 200 Kč |
| 5.4 | Průrazy (stěny/stropy/klenby) 1 až 1,5m | **X** | soubor | **12,00** | 2 204 Kč | 26 448 Kč |
| 5.5 | Stavební přípomoce včetně drážkování | **X** | soubor | **1,00** | 26 880 Kč | 26 880 Kč |
| 5.6 | požární stěna (EW30DP3) 160(120+40)cm×400cm, revizní dvířka pro ústřednu EPS - EW30DP3 nebo rozvaděčová skříň s PO /např Celsion LS 12.3-30L, kat.č. 180035, v1950 x š930 x h450 + podstavec cca 150 mm s odolností 30 minut/ dodávka a práce |   | soubor | **1,00** | 72 640 Kč | 72 640 Kč |
| 5.7 | Oživení systému EPS | **X** | soubor | **1,00** | 31 752 Kč | 31 752 Kč |
| 5.8 | Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky | **X** | soubor | **1,00** | 20 160 Kč | 20 160 Kč |
| 5.9 | Zaškolení obsluhy, údržby | **X** | soubor | **1,00** | 1 225 Kč | 1 225 Kč |
| 5.10 | Revize systému EPS | **X** | soubor | **1,00** | 5 900 Kč | 5 900 Kč |
| 5.11 | Dílenská dokumentace | **X** | soubor | **1,00** | 4 800 Kč | 4 800 Kč |
| 5.12 | Provozní řády | **X** | soubor | **1,00** | 3 600 Kč | 3 600 Kč |
| 5.13 | Koordinace technika | **X** | soubor | **1,00** | 5 040 Kč | 5 040 Kč |
| 5.14 | Doprava | **X** | soubor | **1,00** | 11 520 Kč | 11 520 Kč |
| 5.15 | Likvidace odpadu | **X** | soubor | **1,00** | 6 300 Kč | 6 300 Kč |
| 5.16 | Úklid | **X** | soubor | **1,00** | 4 800 Kč | 4 800 Kč |
| 5.17 | Doprava materiálu | **X** | soubor | **1,00** | 2 100 Kč | 2 100 Kč |
| 5.18 | Přesun stavebních hmot a materiálů | **X** | soubor | **1,00** | 2 730 Kč | 2 730 Kč |
| 5.19 | PPV pro elektromontáže | **X** | soubor | **1,00** | 7 130 Kč | 7 130 Kč |
| 5.20 | Projednání předmětu díla | **X** | soubor | **1,00** | 1 125 Kč | 1 125 Kč |
| 5.21 | Přizpůsobení navržené elektroinstalace skutečnostem zjištěným při podrobném průzkumu stávající - instalace | **X** | soubor | **1,00** | 12 150 Kč | 12 150 Kč |
| 5.22 | Připojení zařízení ostatních profesí | **X** | soubor | **1,00** | 21 600 Kč | 21 600 Kč |
| 5.23 | Začištění drážek | **X** | soubor | **1,00** | 55 440 Kč | 55 440 Kč |
| 5.24 | Malování (hlavní vstupní chodba+trasa k výtahové šachtě). Výmalby po provedeném drážkování a stavebních pracech, které vyžadují následnou výmalbu. | **X** | soubor | **1,00** | 20 400 Kč | 20 400 Kč |
| 5.25 | Náročnost montáže - zámeček (pámátkový objekt) | **X** | soubor | **1,00** | 67 200 Kč | 67 200 Kč |
|  |  |   |   |   |   |   |
| **6.** | **Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené** |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Projekt ESI /úprava rozvaděče RH a R-UPS pro tlačítka Total/Central STOP | **X** | soubor | **1,00** | 6 860 Kč | 6 860 Kč |
| 6.2 | tlačítko Totalstop |   | ks | **1,00** | 1 241 Kč | 1 241 Kč |
| 6.3 | tlačítko Centralstop |   | ks | **1,00** | 1 241 Kč | 1 241 Kč |
| 6.4 | Úprava rozvaděče RH /kompletní výměna rozvaděče včetně zasekání do obvodové zdi, výměna pojistek/přípojnic a doplnění hlavních výkonových jističů za jističe s ovládáním signálem EPS/ | **X** | soubor | **1,00** | 146 370 Kč | 146 370 Kč |
| 6.5 | Rozvaděč pro bezdrátovou telefonii včetně patch panelu a aktivního prvku a nutných porpojovacích kabelů, stavebních úprav a napájecího panelu včetně UPS pro aktivní prvek. | **X** | soubor | **1,00** | 31 238 Kč | 31 238 Kč |
| 6.6 | Bezdrátové přístupové body pro bezdrátovou telefonii /včetně měření dostupnosti signálu/ |   | soubor | **21,00** | 3 081 Kč | 64 706 Kč |
| 6.7 | WiFi telefon (ruční) |   | ks | **2,00** | 4 121 Kč | 8 242 Kč |
| 6.8 | Datový kabel cat. 5E pro IP telefonii | **X** | m | **1 500,00** | 25 Kč | 37 930 Kč |
| 6.9 | úprava rozvaděče R-UPS  | **X** | soubor | **1,00** | 26 900 Kč | 26 900 Kč |
| 6.10 | Revize RH | **X** | soubor | **1,00** | 5 760 Kč | 5 760 Kč |
| 6.11 | Revize R-UPS 4.NP | **X** | soubor | **1,00** | 1 080 Kč | 1 080 Kč |
| 6.12 | Projekt ESI /úprava rozvaděče vodárny RPV pro připojení UPS/ | **X** | soubor | **1,00** | 12 600 Kč | 12 600 Kč |
| 6.13 | UPS tower pro čerpadla požární vody /P1=1,3kW, doba zalohování 60min/\* |   | ks | **1,00** | 50 150 Kč | 50 150 Kč |
| 6.14 | rozvaděč 19" 42U pro UPS a zálohovaný rozvod k čerpadlům, včetně vystrojení a zemnění |   | ks | **1,00** | 19 420 Kč | 19 420 Kč |
| 6.15 | Systém generálního klíče - standard Dormakaba včetně zámečnických úprav souvisejících s úpravou kování jednotlivých dveří pro osazení systému generálního klíče. Fotodokumentace dveří, které mají být osazeny systémem generálního klíče je součástí projektové dokumentace. |   | soubor | **30,00** | 1 740 Kč | 52 188 Kč |
| 6.16 | Revize UPS (zřízení, připojení) | **X** | soubor | **1,00** | 1 800 Kč | 1 800 Kč |
| 6.17 | Revize RPV | **X** | soubor | **1,00** | 1 800 Kč | 1 800 Kč |
|   |   |   |   |  |   |   |
| **Součet CELKEM bez DPH** | **3 169 761 Kč** |
| \* lze řešit dodávkou UPS napr 8KVA s dostatečnou kapacitou, nebo menší UPS s baterypacky pro prodloužení doby zalohování |
| Uchazeč vyplní označená pole (žlutá povinně, fialová volitelně).  |  |  |  |  |   |
| Poznámka : Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení jiných výrobců než jsou referenční výrobky, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. V případě alternativních výrobků uchazeč ručí za kompletnost a funkčnost alternativní technologie |
| Poznámka : jednotkové ceny zahrnují drobný instalační materiál |
| Poznámka : nabídnuté jednotkové ceny výrobků platí pro libovolné množství, pomocné a vedlejší výkony jsou zahrnuty v jednotkových cenách |   |
|  |  |  |  | **Celkem s DPH (12%)** | **3 550 132,30 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |