**Dílčí smlouva č. 21 č. 2024/166 NAKIT**

**k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů č. 2023/104 NAKIT**

**ze dne 19. 6. 2023**

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Praha 10, Vršovice, 101 00

# IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx

xxx

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení: xxx

č.ú.:xxx

(**a**dále jako **„Objednatel“** či **„NAKIT“**)

**Aricoma Systems a.s.**

se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

# IČO: 04308697

DIČ:

zastoupena:

# CZ04308697

xxx

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B

11012

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

(dále jen jako **„Dodavatel“**),

jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“, uzavírají tuto Dílčí smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů ze dne

19. 6. 2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

1. **Předmět Smlouvy**
   1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí odborných kapacit Dodavatele pro vývojové, architekturní, konzultační a testovací aktivity související zejména s prostředím systému CAAIS, včetně dokumentace, popisu zdrojového kódu a release notes, a to v souladu s čl. 1 odst. 1.3. písm. a) Rámcové dohody a příslušnou výzvou Objednatele k podání nabídky dle čl. 2 Rámcové dohody a v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „**Předmět plnění**“).
   2. Dodavatel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Předmět plnění specifikovaný v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy za podmínek uvedených v této Smlouvě a Rámcové dohodě ve sjednané kvalitě, množství a čase.
   3. Objednatel se zavazuje za řádně poskytnutý Předmět plnění zaplatit cenu dle čl. 2 této Smlouvy, a to způsobem definovaným v Rámcové dohodě.
2. **Cena, platební podmínky a odpovědné osoby**
   1. Cena za poskytnutí Předmětu plnění dle čl. 1 odst. 1.1. této Smlouvy činí 3.794.850, - Kč bez DPH. Rozpad na jednotkové ceny je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.
   2. Cena za poskytnutí Předmětu plnění uvedená v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy představuje maximální částku, která zahrnuje rozsah Předmětu plnění uvedený v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze za takové plnění, které bylo Objednatelem skutečně akceptováno v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody. Výsledná cena takového plnění bude stanovena na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy a skutečně poskytnutého plnění.
   3. Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena uvedená v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy v sobě zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním dle této Smlouvy, je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna. K ceně bude připočítána DPH dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
   4. Daňový doklad bude Dodavatelem vystavován měsíčně za Předmět plnění skutečně poskytnutý v předchozím kalendářním měsíci, a to na základě Výkazu práce (jak je tento pojem definován v čl. 3 odst. 3.22 písm. a) Rámcové dohody) podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za den uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „**DUZP**“) se považuje den podpisu Výkazu práce Objednatelem.
   5. Daňový doklad za plnění poskytnuté v souladu s čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy přede dnem nabytí účinnosti této Smlouvy bude Dodavatelem vystaven na základě Výkazu práce dle čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za DUZP se považuje den podpisu Výkazu práce Objednatelem.
   6. Ostatní platební podmínky a podmínky pro daňové doklady se řídí podmínkami Rámcové dohody.
   7. Odpovědnými osobami Smluvních stran ve věcech technických jsou pro účely této Smlouvy:

Za Objednatele: xxx

tel. xxx

e-mail: [xxx](mailto:Tomas.Vostrel@nakit.cz)

Za Dodavatele: xxx

tel. xxx

e-mail: xxx

Odpovědné osoby dle tohoto odstavce Smlouvy jsou zejména oprávněny stvrdit poskytnutí Předmětu plnění, podepisovat Výkaz práce a vznášet požadavky k poskytování Předmětu plnění.

1. **Doba, místo a podmínky poskytování Předmětu plnění**
   1. Dodavatel je povinen začít poskytovat Předmět plnění dle této Smlouvy ode dne její účinnosti. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 11. 2024. Objednatel a Dodavatel se dále dohodli, že plnění poskytnuté od 1. 1. 2024 do nabytí účinnosti této Smlouvy se považuje za plnění poskytnuté v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými touto Smlouvou a Rámcovou dohodou a bude tak na něj nahlíženo.
   2. Smluvní strany se ve smyslu čl. 3 odst. 3.1 dohodly, že Dodavatel předloží Objednateli Výkaz práce dle ustanovení čl. 3 odst. 22 písm. a) Rámcové dohody za plnění, které bylo v souladu s touto Smlouvou poskytnuto přede dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. Výkaz práce za poskytnuté plnění bude Dodavatelem předložen Objednateli nejpozději v den podpisu této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena Akceptační procedura k Předmětu plnění dle čl. 3 odst. 3.22 písm. a) a násl. Rámcové dohody.
   3. Místem poskytování Předmětu plnění je Praha.
   4. Akceptační procedura k Předmětu plnění se řídí ust. čl. 3 odst. 3.22 písm. a) a násl. Rámcové dohody.
   5. V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není Objednatel povinen realizovat celý rozsah Předmětu plnění této Smlouvy. Skutečně poptávaný a zadaný rozsah Předmětu plnění vychází z aktuálních potřeb Objednatele.
2. **Ostatní ujednání**
   1. Veškerá ujednání této Smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Smlouvě. V otázkách touto Smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové dohody.
   2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
   3. Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv neprodleně po jejím podpisu oběma Smluvními stranami.
   4. Tato Smlouva je uzavírána elektronickou formou, kdy Dodavatel obdrží elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.
   5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva ve spojení s Rámcovou dohodou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpad Předmětu plnění

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne: | V Praze dne: dle el. podpisu |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| xxx  xxx | xxx |
| Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | Aricoma Systems a.s. |

'

V Praze dne:

|  |
| --- |
|  |
| xxx  xxx |
| Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. |

**Příloha č. 1 -** Položkový rozpad Předmětu plnění

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Předpokládaný rozpad ceny** |
| **1. Příprava prostředí CAAIS STAGE, instalace, konfigurace a migrace dat** | **1 252 960,00 Kč** |
| 1.1 Návrh a realizace způsobu nasazení a ověření před implementací do STAGE prostředí |
| 1.2 Součinnost při konfiguraci CAAIS dle zadání pro STAGE prostředí |
| 1.3 Příprava verze CAAIS pro nasazení do STAGE prostředí |
| 1.4 Zajištění prvotní migrace dat z PROD do STAGE |
| 1.5 Součinnost při spuštění pravidelné migrace dle schválené analýzy |
| **2. Testování verze 1.3.11 DIA na TEST-EXT** | **52 650,00 Kč** |
| 2.1 Analýza bugů |
| 2.2 Odstranění bugů |
| 2.3 Příprava verze pro nasazení do TEST-EXT |
| **3. Konfigurace CAAIS pro zajištění generování CSV na TEST-INT** | **73 710,00 Kč** |
| **4. Příprava prostředí CAAIS na STAGE** | **168 480,00 Kč** |
| 4.1 Součinnost při revizi a přípravě zadání pro STAGE prostředí |
| 4.2 Součinnost při přípravě dočasné verze CAAIS pro STAGE prostředí |
| **5. Nasazení verze na Prod a Stage** | **168 480,00 Kč** |
| 5.1 Příprava verze CAAIS pro nasazení do produkčního prostředí |
| 5.2 Součinnost při nasazování CAAIS do produkčního prostředí |
| 5.3 Příprava verze CAAIS pro nasazení do prostředí STAGE |
| 5.4 Součinnost při nasazování CAAIS do prostředí STAGE |
| **6. Příprava prostředí CAAIS na EDU, instalace a konfigurace CAAIS a migrace dat** | **571 218,00 Kč** |
| 6.1 Návrh a realizace způsobu nasazení a ověření před implementací do EDU prostředí |
| 6.2 Součinnost při konfiguraci CAAIS dle zadání pro EDU prostředí |
| 6.3 Příprava verze CAAIS pro nasazení do EDU prostředí |
| 6.4 Zajištění prvotní migrace dat z PROD do EDU |
| 6.5 Součinnost při spuštění pravidelné migrace dle schválené analýzy |
| **7. Předání CAAIS do provozu NAKIT** | **105 300,00 Kč** |
| 7.1 Případná aktualizace dokumentace |
| **8. Nastavení monitoringu a reportingu dle Technické specifikace systému (bez služeb PROBE)** | **379 080,00 Kč** |
| 8.1 Součinnost při nastavování monitoringu a reportingu dle Technické specifikace systému |
| 8.2 Případná aktualizace Technické specifikace systému na základě nastavování monitoringu a reportingu |
| **9. Upgrade clusterů** | **210 600,00 Kč** |
| 9.1 Součinnost při přípravě postupu |
| 9.2 Příprava CAAIS na upgrade včetně provedení kompletních testů |
| 9.3 Součinnost při upgradu |

|  |  |
| --- | --- |
| **10. Podepisování odchozích emailů** | **48 262,00 Kč** |
| **11. SAML – Chyba napojení Keycloak** | **326 430,00 Kč** |
| 11.1 Demonstrace funkčnosti SAML kompatibility |
| 11.2 Popis postupu konfigurace SAML kompatibility v prostředí Keycloak |
| **12. Komunikační platforma – úpravy stylů – žluté proužky** | **42 120,00 Kč** |
| **13. Dokumentace CAAIS** | **115 830,00 Kč** |
| 13.1 Vypořádání připomínek ze strany DIA k dokumentaci |
| **14. Ostatní činnosti** | **280 000,00 Kč** |
| 14.1 Součinnost při přípravě a specifikaci požadavků na DEV prostředí, instalace ArgoCD |
| 14.2 Součinnost při přípravě 2. clusteru |
| 14.3 Součinnost s nasazováním ISDS certifikátu na TEST-INT |
| 14.4 Projektové řízení, příprava a plánování činností pro následující období 2024 Q1, Q2 |
| 14.5 Příprava dokumentace pro release na produkci z verze 1.2.2 na verzi 1.3.11 |
|  | |
| **Celkem maximálně Kč bez DPH** | **3 794 850,00 Kč** |

K realizaci Předmětu plnění budou ze strany Dodavatele poskytnuty následující odborné kapacity:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Předpokládaný počet využití jednotlivých rolí v**  **MD** | **Cena za 1 MD v Kč bez DPH** | **Předpokládaná cena celkem v Kč bez DPH** |
| Analytik senior | 20 | 11.800, - | 236.000, - |
| Analytik | x | x | x |
| Architekt | x | x | x |
| Architekt senior | 100 | 12.000, - | 1.200.000, - |
| Bezpečnostní architekt | x | x | x |
| Bezpečnostní manažer | x | x | x |
| Projektový manažer | x | x | x |
| Projektový manažer senior | 45 | 13.450, - | 605.250, - |
| Senior specialista provozu | x | x | x |
| Specialista provozu | x | x | X |
| Vývojář CA SDM | x | x | X |
| Vývojář | 38 | 9.200, - | 349.600, - |
| Vývojář senior | 120 | 11.700, - | 1.404.000, - |
| Konzultant ICT | x | x | X |

Počet člověkodní u jednotlivých rolí je indikativní a Objednatel jej může v průběhu trvání Smlouvy měnit, a to za předpokladu, že nebude překročena celková cena za Předmět plnění dle čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy.