Dodatek č. 1

k SoD č. 1015/2023

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:		Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Stručovský

Ing. Drahomír Kolenčík

Zhotovitel:		VERTIGO Písek, s.r.o.

zastoupen:		Petrem Šindelářem

sídlo:		Mírové nám. 1303, 397 01 Písek

IČ:			61065251

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 11597

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Petr Šindelář

ve věcech technických:			Petr Šindelář

ve věcech realizace a předání díla: 	Petr Šindelář

stavbyvedoucí:	xxx	ČKAIT: xxxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 1015/2023 uzavřené dne 25.10. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Oprava nátěrů a dřevěných prvků rozhledny Rýdův kopec, Jindřichův Hradec

Článek V. – Doba plnění, se na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.4.2024, prodlužuje termín dokončení prací o 21 kalendářních dnů. Důvodem žádosti je dlouhodobá nepřízeň počasí pro aplikaci nátěrových systémů dřevěných konstrukcí a nízké teploty pro dodržení technologických postupů při provádění sanačních prací na betonových konstrukcích. Popis zdůvodnění posunu termínu dokončení stavby je uveden v žádosti zhotovitele.

Po provedené změně smlouvy bude článek V. Doba plnění znít v plném znění takto:

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II.  smlouvy v termínu:

Zahájení prací:		13.11.2023

Dokončení prací:	31.5.2024

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.

Článek III.

- Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 388/14R/2024 ze dne 30.4.2024.

V Písku dne 7. 5. 2024				V Jindřichově Hradci dne 7. 5. 2024

...........................................................		    	................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Petr Šindelář 				  		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

jednatel       						starosta města