**Nabídka**

**Konfigurace systému AIS MPO ČR -**

**Realizace požadavku** **č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA**

určeno pro

**Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky**



vypracovala společnost

**ASD Software, s.r.o.**

dokument ze dne 19. 4. 2024, verze 1.01

# Úvod

Tento dokument obsahuje nabídku na konfiguraci systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA na základě poptávky zaslané e-mailem dne 28. 2. 2024 a následných upřesnění.

Jedná se o nabídku, která byla zpracována na základě informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 19. 4. 2024.

*Poznámka:*

*Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).*

*Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.*

# Konfigurace systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA

V rámci konfigurace AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| ***1*** | ***Analytické práce a projektové řízení spojené s konfigurací AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA*** | **x** |
| 1.1. | Analytické práce spojené s realizací pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA | 2 |
| 1.2 | Podíl na řízení projektu pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA | 1 |
| ***2*** | ***Provedení konfigurace systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA dle podkladů předaných ze strany pracovníků MPO ČR*** | **X** |
| 2.1 | Formulář MZ pro ZVA (DetailMonitorovaciZpravyVyzva2182ProZVA) upravit dle dokumentu "PODKLADY PRO ZVA - verze 2.docx" | 2,5 |
| 2.2 | Na detailu formuláře MZ (DetailMonitorovaciZpravyVyzva2182, idForm=fda71472-eb9a-47ec-9496-ec73d6d5f5c2) zakázat výběr Typu zprávy | 0,5 |
| 2.3 | Úpravy pro výzvu 2182:* vytvořit nový formulář Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) dle dokumentu "ZVA (002).docx"
* nový formulář zapojit do aplikace, tj. tam, kde se nyní zakládá pro výzvu stávající formulář ZVA (na přechodu WF schválení MZ typu Podklady pro ZVA), doplnit u projektů výzvy 2182 založení závěrečného vyhodnocení akce s novým formulářem.
 | 4 |
| 2.4 | Provedení úprav šablon MZ a ZVA | 3 |
| ***3*** | ***Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav*** | **X** |
| 3.1 | Ověření procesu a funkčnosti úprav | 2,5 |
| 3.2 | Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR do testovacího a provozního prostředí | 1 |
| **Pracnost jednorázových činností (čld)** | **16,5** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 1.2 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | - | - | - |  | 2,50 | - | - |
| 2.2 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - |
| 2.3 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - |
| 2.4 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - |
| 3.1 | - | - | - | - | 0,75 | 1,75 | - | - |
| 3.2 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| **Pracnost celkem za roli** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2,75** | **12,75** | **0** | **0** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000** | **7 000** | **6 200** | **6 000** | **6 800** | **6 800** | **5 100** | **6 200** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0** | **7 000** | **0** | **0** | **18 700** | **86 700** | **0** | **0** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **112 400** |

# Harmonogram realizace

Realizováno bude na základě objednávky do 12 pracovních dnů od účinnosti objednávky.

# Závěr

Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě
a termínech.