SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

o dodávce stavebních prací.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:	VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ

Skuherského 1274/3

370 01 České Budějovice

IČO: 00582158

DIČ: CZ00582158

zastoupení: Bc. Jan Šindelář, ředitel školy

Zhotovitel:	ČEČETKA s.r.o.

Svatý Jan nad Malší 18, PSČ 373 23

IČO: 62526006

DIČ: CZ 62526006

zastoupení: p. Bohumír Čečetka, jednatel

2. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je výměna podlahových krytin ve školní budově Baarova, České Budějovice, dle přiloženého rozpisu prací a materiálu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

3. ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení díla: 12. 6. 2017

Termín předání díla: do 23. 6. 2017

4. CENA DÍLA

4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 147 635,00 Kč Kč bez DPH, tj. 178 638,00 Kč

4.2. Objednavatelem požadované vícepráce nad rámec předmětu této smlouvy budou vždy sjednané předem, a to formou objednavatelem potvrzeného smluvního dodatku ve stavebním deníku, ev. technicky specifikované na zadávacích listech vždy s oceněním prací. Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést, a objednavatel tyto bezvadně provedené práce převzít a uhradit.

5. FAKTURACE A PLACENÍ

Dodavatel prací vystaví po provedení a předání prací fakturu se splatností 14 dní, kterou se objednavatel zavazuje v termínu proplatit. Vlastní faktura bude vystavena v rámci přeneseného daňového režimu.

6. ZÁRUČNÍ DOBA

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek této smlouvy a v souladu s platnými ČSN, a že v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

6.2. Na provedené práce poskytuje zhotovitel § 2629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník záruku 60 měsíců, která vychází v platnost dnem předání hotového díla objednavateli. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, vady způsobené nedodržením doporučených zásad užívání a údržby podlahy, objemové a tvarové změny.

6.3. V případě, že objednavatel uplatní reklamaci na provedené práce v záruční době, zavazuje se dodavatel, že bezplatně odstraní zjištěnou závadu do třiceti dnů od jejího nahlášení.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené  v čl.1 po termínu uvedeném v bodě 3.1. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla uvedeném v bodě 4.1. za každý den prodlení.

7.2. Pokud objednavatel nezaplatí zhotovitelem vystavenou fakturu nejpozději v den splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5% z výše fakturované částky za každý den prodlení.

7.3. Pokud zhotovitel neodstraní příčinu případné reklamace do termínu uvedeném v bodě 6.3., zaplatí objednavateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi bezpečnostní předpisy a požární směrnice.

8.2. Převzetí a odevzdání díla bude stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.

8.3. V záležitostech touto smlouvou neupravených bude postupováno podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

8.4. Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy hradí odstupující strana druhé veškeré náklady vzniklé ke dni odstoupení.

9. KLIMATICKÉ PODMÍNKY

Objednavatel zajistí minimálně 7 dní před navážkou materiálu tyto podmínky:

a) objemová vlhkost podkladního betonu max. do 2%

b) relativní vlhkost prostředí 40-60% při 18-22°C.

Tyto hodnoty klimatických podmínek montáže je objednatel povinen dodržovat během celé

doby provádění a investor při běžném užívání podlahy.

V Českých Budějovicích, dne  6. 6. 2017

...........................................                              ...............................................

Objednatel:                                                            Zhotovitel