Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací č. 10/OSM/2024
„WC u jídelny ZŠ Školní“ 
1.1. Objednatel:
Město Kaplice

            sídlo:
Náměstí 70, 382 41 Kaplice



IČ:



00245941





DIČ:



CZ00245941                  

zastoupené:


Radkem Ježkem DiS– starostou města

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice





č.ú.: 0580009369/0800

zástupce pro věci technické:
Ing. Miroslava Štiková
telefon:                          
380 303 162

email:
miroslava.stikova@mestokaplice.cz 





(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
Stavební firma Bína, spol. s r.o.       
sídlo:
Mojné 70, 382 32 Velešín       
IČ:
26064995
         
DIČ:
CZ26064995
         

telefon:
602 171 307                           
 
email:
stavebnifa.bina@tiscali.cz
         
bankovní spojení:
Komerční banka
         
číslo účtu:
51-9250110297/0100
 
(dále jen „zhotovitel“)
I.

Dne 3. 4. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce  „WC u jídelny ZŠ Školní“ v Kaplici.
II.

Smluvní strany se dohodly, že se prodlužuje termín dokončení a to do 30.6.2024






III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek schválila Rada města Kaplice dne 15.4.2024  pod č. usnesení 1070
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Kaplici dne ..........................


     V Kaplici dne .........................
	
	

	……………………………..

za Město Kaplice
Radek Ježek, DiS, starosta

	……………………………….
Stavební firma Bína, spol. s r.o.       

Radek Bína


