Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na akci

„Fotovoltaická elektrárna ŽV Kunín“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel:

Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín

Sídlo:			Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zástupce:		Ing. Radek Haas, ředitel podniku

IČO:			62157124

DIČ:			CZ62157124

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		334801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Radek Haas, ředitel podniku

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PanFoton s.r.o.

Sídlo:			třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 00 Brno

Zástupce:		Ing. Pavel Knapec, jednatel společnosti

IČO:			27754421

DIČ:			CZ27754421

Zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 56797

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		107-9989420277/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxxxx, tel: xxxxx, e-mail: xxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

- Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Fotovoltaická elektrárna ŽV Kunín“. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou o dílo.

- Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.7. výše uvedené smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku, na základě kterého se upravuje:

Článek 3. Technická specifikace předmětu plnění takto:

Předmětem této smlouvy je vybudování fotovoltaické elektrárny o výkonu 198 kWp  (dále také „zařízení“) dle technických podmínek uvedených v této smlouvě.

Předmět dodávky splňuje následující minimální technické požadavky:

| Technický parametr | Požadavek zadavatele | Účastníkem nabídnutý parametr nebo ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| - FVE MODULY: min. 20-letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem - FVE MODULY: min. 10-letá produktová záruka garantovaná výrobcem | ANO | ANO |
| - MĚNIČE: Záruka výrobce, či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození | ANO | ANO |
| - Monitoring z PC a z mobilního zařízení přes síť internet | ANO | ANO |
| - Minimální účinnost FVE panelu (19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, 19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku) | Min. 19 % | ANO |
| - Minimální účinnost měniče | Min 97 % (euro účinnost) | ANO |
| - Zatížení střechy novou technologií nepřesáhne 0,25 kN/m2 | ANO | ANO |
| - Fotovoltaické moduly splňují kritéria norem: IEC 61215, IEC 61730 | ANO | ANO |
| - Měniče splňují kritéria norem: IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu | ANO | ANO |

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

| # Výrobce zařízení – FV panelů | # longi |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení – FV panelů | # LR5-72HTH-585M a LR5-72HIH-550M |
| Účinnost FVE panelu | # 22,6 % a 21,3 % |
| Výrobce zařízení – střídače (jeden výrobce pro všechny použité typy střídačů) | # SOLAX |
| # Typové označení zařízení – střídačů | # x3-fth-120k |
| # Účinnost měniče | # 98,3 % |

Článek 5. Cena díla odstavec 5.1. takto:

  - Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy včetně dodávky všech technologií je
sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou
zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

|  | Cena bez DPH | DPH |
| --- | --- | --- |
| Cena dle smlouvy o dílo | 4 988 917,61 Kč | režim přenesení daňové povinnosti |
| Dodatek č. 2 vícepráce | 481 247,88 Kč |  |
| Dodatek č. 2 méněpráce | 481 247,88 Kč |  |
| Konečná cena za dílo | 4 988 917,61 Kč |  |

Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.

V Šenově u Nového Jičína dne 24. 4. 2024			V Brně dne 24. 4. 2024

………………………………………………… 			………………………………………

Ing. Radek Haas						Ing. Pavel Knapec

ředitel podniku							jednatel společnosti

za objednatele							za zhotovitele