**SMLOUVA O DÍLO**

(dále též **„Smlouva“**)

*uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů*

č. SPA 2024-800 000087 (Objednatele)

č. 1637023 (Zhotovitele)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Smluvní strany

**Objednatel: CHEVAK Cheb, a.s.**

Adresa: Tršnická 4/11, 305 02 Cheb

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367

Zastoupený: ……., předsedou představenstva

………., místopředsedou představenstva

K technickým věcem pověřen: Ing. Václav Šmíd, vedoucí investičního oddělení

Bankovní spojení: KB Cheb, č.ú. ………..

IČO: 49787977

DIČ: CZ49787977

*(dále jen "Objednatel")*

**Zhotovitel: AQUA PROCON s.r.o.**

**projektová a inženýrská společnost**

Adresa: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: ….., jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: ……., MBA, jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen: …….., obchodní ředitel divize Praha

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. ………..

IČO: 46964371

DIČ: CZ46964371

*(dále jen "Zhotovitel")*

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

1. Předmět smlouvy
   1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace stavby jednostupňové pro přípravu stavby **„Oprava vodovodu Mariánské Lázně Hlavní třída – 1. etapa“**, a to v rozsahu následujících dílčích činností:

* Zpracování projektové dokumentace stavby jednostupňové
* Zpracování výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a soupisu stavebních prací a dodávek pro výběr zhotovitele (slepý rozpočet) na základě zpracované dokumentace (dále též VV+SSP+KRP)

Součástí je i koordinace s projektem rekonstrukce komunikace Hlavní třídy, který zajišťuje město Mariánské Lázně.

Projektová dokumentace bude mít 2 části a bude zpracována v následujícím rozsahu:

1. **část - Oprava vodovodu v komunikaci Hlavní třída**

* V ulici Hlavní třída v úseku mezi ul. Chebská a Ruská bude ve stávající trase vyměněn vodovodní řad za TLT DN 300 v délce 117 m a za TLT DN 200 v délce 192 m včetně propojení vodovodů příslušných dimenzí do přilehlých ulic.
* V křižovatce ul. Hlavní třída a Tyršova bude vyměněn také zásobovací řad za TLT DN 250 v rozsahu realizovaných nových povrchů.

1. **část - Zrušení vodovodních řadů DN 175 a 2x DN 150**

* V úseku ulic Chebská a Ruská budou provedeny 2 propojení na stávající vodovody –z TLT DN 250 a z TLT DN 150 pro možné zrušení stávajících vodovodních řadů z litiny DN 175 a dvou DN 150.
* Z od těchto zrušených řadů bude z chodníku vyprojektováno přepojení 19 ks přípojek na vyměněný hlavní řad DN 300 a DN 200 v komunikaci.
* Součástí projektové dokumentace není řešení vybourání a následná konstrukce jednotlivých vrstev komunikace. Toto je řešeno samostatným projektem komunikace, který zajišťuje město Mariánské Lázně
* Projednání dokumentace s ostatními účastníky řízení si zajišťuje Objednatel a není součástí plnění této smlouvy.
  1. Zhotovitel bude zpracování projektové dokumentace konzultovat průběžně v rozpracovanosti s Objednatelem na Zhotovitelem svolávaných výrobních výborech, a zapracuje závěry z těchto projednání do konečných výstupů.

Výstupy budou zpracovány v českém jazyce a předány 6x v tištěné formě a 1x digitálně na CD v needitovatelné formě (soubory formátu .pdf) i editovatelné formě (soubory ve formátu .doc(x), .xls(x), .dwg nebo .dgn).

* 1. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.
  2. Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován ve smyslu a za podmínek definovaných vyhláškou č. 169/2016 Sb., v členění na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory, ostatní a vedlejší náklady. Výkaz výměr bude obsahovat výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro provedení stavby.

1. Čas plnění
   1. Zhotovitel zahájí práce po uzavření této smlouvy o dílo, předpokladem je 1.duben 2024.
   2. Jednotlivé dílčí termíny definovaných činností:

* Zahájení prací a předání podkladů od Objednatele …….… **duben 2024**
* Zpracování jednostupňového projektu…………………………. **30.4.2024**
* Zpracování VV+SSP+KRP ………………………………….…… **15.5.2024**
  1. Místem plnění Díla je sídlo Zhotovitele, Objednatele, místo provádění budoucí stavby, případně další místa dle požadavků a potřeb Objednatele.

1. Cena za dílo
   1. Cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách podle nabídky Zhotovitele jako cena maximální, nejvýše přípustná a činí bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena za 1. část - Oprava vodovodu v komunikaci Hlavní třída | 420 000- Kč |
| 2 | Cena za 2. část - Zrušení vodovodních řadů DN 175 a 2x DN 150 | 80 000,- Kč |
| **3** | **Cena celkem** | **500 000,- Kč** |

* 1. Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.

1. Zaplacení ceny – platební podmínky
   1. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2611 občanského zákoníku s tím, že Objednatel nebude během provádění díla Zhotoviteli poskytovat zálohy ani žádné přiměřené části odměny. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené práce dle členění na jednotlivé činnosti.
   2. Platby budou uhrazeny na základě faktury vystavené dle předávacího protokolu provedených prací, odsouhlasených k tomu oprávněným zástupcem Objednatele. Na každou část bude vyhotovena samostatná faktura.
   3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
2. číslo smlouvy Objednatele, IČ Objednatele
3. předmět smlouvy, tj. text **„Oprava vodovodu Mariánské Lázně Hlavní třída – 1. etapa“**
4. označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné   
   od čísla uvedeného v čl. 1, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. 11.3 této smlouvy informovat Objednatele),
5. číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
6. lhůtu splatnosti faktury,
7. jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu
   1. Ve fakturách bude zúčtována DPH dle platných předpisů.
   2. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.)
   3. Fakturu může Zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. 5.2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu obou smluvních stran.
   4. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby Objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
   5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.
   6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
   7. Objednatel tímto (dle ustanovení § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu [chevak@chevak.cz](mailto:chevak@chevak.cz).
8. Předávání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody
   1. Dílo bude zhotoveno a Objednateli předáno v termínu uvedeném v čl. 3.2 této smlouvy. Předání

a převzetí bude provedeno osobně v sídle Objednatele.

* 1. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla či jeho dílčích činností (etap) Zhotovitel sepíše protokol, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. Objednatel potvrdí v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli, a to do pěti pracovních dnů od předložení díla v rámci přejímacího řízení.
  2. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.
  3. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům   
     a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází   
     na Objednatele dnem jejich převzetí Objednatelem.

1. Součinnost Objednatele
   1. Objednatel předal Zhotoviteli základní podklad - Geodetické zaměření pro etapu 1, trasy stávajících vodovodů a přípojek, průběh ostatních inženýrských sítí které má Objednatel k dispozici.

Objednatel dále k zahájení prací předá provozní řády a další technické informace, které má k dispozici.

* 1. Objednatel se zavazuje vyjádřit k řešené problematice nebo k dílčím částem projektové dokumentace nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí těchto podkladů od Zhotovitele.
  2. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jejich získání.
  3. Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

1. Záruky za dílo
   1. Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
   2. Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.

* 1. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele.

1. Ostatní ujednání
   1. Objednatel se zavazuje neposkytovat výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, jiným subjektům než těm, jež jsou oprávněny to od něj vyžadovat.
   2. Změny projektové dokumentace a navazujících služeb, které nebudou vyvolány vinou Zhotovitele - na které se nevztahují záruky specifikované v čl. 8 této smlouvy, budou chápány jako vícepráce. Cena za tyto vícepráce včetně termínu jejich provedení bude stanovena po dohodě obou smluvních stran. Objednatel vyžádá provedení těchto prací písemnou formou.
   3. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec rozsahu díla dle této smlouvy včetně případného doplnění průzkumů, budou sjednány formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo.
2. Smluvní pokuty
   1. Smluvní pokuta za prodlení dodání díla této smlouvy se sjednává ve výši 0,1 % z ceny dílčích částí díla dle odst. 4.1 za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
   2. Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení úhrady faktury Zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
3. Závěrečná ustanovení
   1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
   2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako Smlouva.
   3. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
   4. Tato smlouva o dílo obsahuje šest stran a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
   5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplívající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

V Brně, dne V Chebu, dne ……………..

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

………………………………… …………………………………..

jednatel společnosti předseda představenstva

…………………………………..

místopředseda představenstva