Dodatek č. 1

k SoD č. 0844/2023

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:		Ing. K. H.

technický dozor objednatele (TDO):	J. H. , P. S.

koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. I. N.

Zhotovitel:		SaM silnice a mosty a.s.

zastoupen:		Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

sídlo:		Máchova 1129, Česká Lípa 470 01

IČ:			250 18 094

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 972

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Dušan Drahoš

ve věcech technických:			Ing. J. R.

ve věcech realizace a předání díla: 	Ing. J. R.

stavbyvedoucí:	Jan Hájek 	ČKAIT: xxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0844/2023 uzavřené dne 4.9. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Pod Hradem včetně úprav dlažby.

Článek V. – Doba plnění, se na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.3.2024, prodlužuje termín dokončení prací o 14 kalendářních dnů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a velkého množství nepředvídatelných víceprací, souvisejících s řádným provedením stavby. Podrobný popis zdůvodnění posunu termínu dokončení stavby je uveden v žádosti zhotovitele.

Po provedené změně smlouvy bude článek V. Doba plnění znít v plném znění takto:

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II.  smlouvy v termínu:

Původní termín:

Zahájení prací:		11.9.2023

Dokončení prací: 	17.5.2024

Nový termín:

Zahájení prací:		11.9.2023

Dokončení prací:	31.5.2024

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.

Článek III.

- Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 360/14R/2024 ze dne 30.4.2024.

V České Lípě dne 13. 5. 2024				V Jindřichově Hradci dne 7. 5. 2024

Elektronicky podepsáno					Elektronicky podepsáno

...........................................................		    	................................................................

za zhotovitele:						 za objednatele:

Ing. Dušan Drahoš, 				    Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

předseda představenstva 				    starosta města