Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zajištění inženýrské činnosti č. 1188/ORM/2023

_____________________________________________________________________________

- Čl. I. 		Smluvní strany

| - Objednatel: | Statutární město Jihlava |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | Ing. Michal Horňák, vedoucí odboru technických služeb |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: | CZ00286010 |

(dále jen "objednatel")

| - Zhotovitel: | Ing. Michal Haman |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Okrouhlá 359/22, 652 00 Brno - Bohunice |
| IČO: | 17070562 |

(dále jen "zhotovitel")

- Čl. II. 	Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2023 smlouvu o zajištění inženýrské činnosti evidovanou pod č. 1188/ORM/2023 (dále jen „smlouva“) na zajištění výkonu technického dozoru investora na akci „Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava“.

- Předmětem dodatku č. 1 je zajištění výkonu technického dozoru investora i v době přerušení akce „Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava“ v termínu od 15. 4. 2024 do 1. 9. 2024, kdy stavba je přerušena z důvodu stavby plynovodu a sítě telekomunikací. Po skončení těchto stavebních prací bude stavba následně předána zpět zhotoviteli k dokončení finálního povrchu.

- Čl. 	III. Cena prací a způsob placení

- Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje v čl. III.  Cena prací a způsob placení odst. 1 takto:

Za práce a výkony inženýrské činnosti v době přerušení od 15. 4. 2024 do 1. 9. 2024 se sjednává cena na výkon TDI ve výši 50 000,- Kč bez DPH (není plátce DPH).

- Čl. V. 	Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden obdrží poskytovatel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 2196/24 dne 9. 5 .2024.

V Jihlavě dne: 13. 5. 2024	V Brně dne: 13. 5. 2024

……………………………………………				……………………………………………….

Ing. Michal Horňák				Ing. Michal Haman

objednatel				poskytovatel