 **Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace**

 Švabinského nábřeží 2077/27, 767 01 Kroměříž Tel.: 573 502 881

 E-mail: info@zssvabinskeho.cz www.zssvabinskeho.cz

 Bankovní spojení: **ČSOB Kroměříž**

 Číslo účtu: **168461249/0300**

 IČO: **70 87 64 87**

 Číslo jednací: **203/2024** V Kroměříži dne: **13.5.2024**

 **OBJEDNÁVKA RENOVACE PODLAHY PO HAVÁRII VODY**

 **HÝŽA PODLAHY s.r.o.
 nám. Míru 519/3
 767 01 Kroměříž**

 **IČ: 27692256**

 **DIČ: CZ27692256**

Vážení přátelé,

na základě Vaší cenové nabídky **č. 10 ze dne 6.3.2024** objednáváme u Vaší firmy

renovaci podlahy po havárii vody v učebně č.62.

**Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem**

Demontáž parket včetně odvozu 16 x 720,00 10,00% 10 368,00 21% 2 177,28 **12 545,28**

Osb tl. 22mm 57,12 m2 227,00 10,00% 11 669,62 21% 2 450,62 **14 120,24**

Montáž OSB 107 m2 200,00 10,00% 19 260,00 21% 4 044,60 **23 304,60**

Stěrkování OSB na tl.4mm vč.penetrace 53,5 m2 290,00 10,00% 13 963,50 21% 2 932,34 **16 895,84**

Zatmlení spojů 53,5 m2 66,00 10,00% 3 177,90 21% 667,36 **3 845,26**

PVC mipolam Affinity tl. 2mm 56 m2 494,00 10,00% 24 897,60 21% 5 228,50 **30 126,10**

Nalepení včetně lepidla 53,5 m2 279,00 10,00% 13 433,85 21% 2 821,11 **16 254,96**

Montáž obvodových lišt 30 bm 82,00 10,00% 2 214,00 21% 464,94 **2 678,94**

**Součet položek 98 984,47 20 786,75 119 771,22**

**Zaokrouhlení -0,22**

**CELKEM K ÚHRADĚ 119 771,00**

**Dohodnutý termín realizace:** 1. část (demontáž poškozené podlahy) **13.–17.5.2024**

 2. část (montáž nové podlahy po vysušení) **19.-23.8.2024**

**Způsob úhrady:** převodním příkazem

Žádáme Vás o písemné potvrzení objednávky e-mailem.

Předem děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem

Mgr. Ivana Uherková, ředitelka školy