DODATEK č. 1

k

Příkazní smlouvě

na výkon činnosti technického dozoru investora

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

### Smluvní strany

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Se sídlem: Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10018

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místopředsedkyní představenstva

Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. 8138-151/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Poskytovatel: SDRUŽENÍ „REALSTAV a BMS – ON Kolín – Objekt SO 03“

REALSTAV MB spol. s r.o. – „vedoucí společník“

Se sídlem: Klaudiánova 124, 293 01  Mladá Boleslav

IČ: 25685210

DIČ: CZ25685210

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61035

Zastoupená: Václavem Sedláčkem - jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 5007513143/5500

ID datové schránky: dtdwr4k

a

Building management solutions s.r.o. – „společník“

Se sídlem: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 28812999

DIČ: CZ28812999

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 396839

Zastoupený: Ing. Tomášem Beswaldem - jednatelem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, č.ú. 266473104/0300

ID datové schránky: tf2xpxk

(dále jen „poskytovatel“)

PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2022 Příkazní smlouvu na výkon činnosti technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce objektu SO 3 – pavilon „O“ (dále jen jako „Příkazní smlouva“).

- Smluvní strany se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění poskytovatele dohodly na úpravě ceny za výkon činnosti technického dozoru investora tak, jak dále v tomto dodatku k Příkazní smlouvě uvedeno, a to v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

DOBA PLNĚNÍ

- Smluvní strany potvrzují dohodu, že Poskytovatel bude výkon činnosti technického dozoru investora provádět po celou dobu realizace stavebního díla, tzn. do doby ukončení prací ze strany zhotovitele stavebního díla. Smluvní strany konstatují, že dokončené dílo bylo objednatelem od zhotovitele stavebního díla převzato ke dni 24. ledna 2024.

CENA

- Smluvní strany se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění Poskytovatele dohodly na úpravě ceny takto:

Cena za činnost technického dozoru investora dle Příkazní smlouvy:	504 000,- Kč bez DPH

Navýšení ceny dle tohoto dodatku č.1:					105 000,- Kč bez DPH

Nová celková cena:							609 000,- Kč bez DPH

ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku k Příkazní smlouvě. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

- Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě je vyhotoven elektronicky a nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel:						Poskytovatel:

V Kolíně, dne …………………………			V Mladé Boleslavi, dne ……………………

…...................................................................		…............................................................

MUDr. Petr Chudomel, MBA				Václav Sedláček, jednatel

předseda představenstva				REALSTAV MB spol. s r.o.

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,

nemocnice Středočeského kraje

…………………………………………………….…

Mgr. Iveta Mikšíková

místopředsedkyně představenstva

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,

nemocnice Středočeského kraje