Smlouva o dílo

č. SML-0037/24

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava

Se sídlem: Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený: MUDr. Dagmar Dvořákovou - ředitelkou

IČO: 00600601

DIČ: CZ00600601

Peněžní ústav: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Číslo účtu: 33936681/0710

ID datové schránky: 8kcqibg

a

Zhotovitel: TECHNICO Opava s.r.o.

Se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21841

Zastoupený: Ing. Martinem Uličným – jednatelem společnosti

IČO: 25849204

DIČ: CZ25849204

Peněžní ústav: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

ID datové schránky: fzc6jud

takto:

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel (dále v této smlouvě společně označovaní jako „smluvní strany“, jednotlivě pak také „smluvní strana“) prohlašují každý za sebe, že:

- jeho způsobilost k právním jednáním (svéprávnost) a volnost uzavřít tuto smlouvu není nijak omezena ani vyloučena,

- jeho identifikační údaje uvedené výše jsou v souladu s příslušnými zápisy ve veřejných rejstřících osob, a že zástupci smluvních stran uvedení výše jednají jménem příslušné smluvní strany po právu,

- má k uzavření této smlouvy souhlas všech oprávněných osob, dotýkají-li se práva a povinnosti z této smlouvy třetích osob, společných práv, spoluvlastnictví nebo společného majetku,

- uzavření této smlouvy a právním jednáním souvisejícím nic a nikdo nebrání,

- není v úpadku ani mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů, nehrozí, a ani mu není známo, že by na něj byl nebo by měl být podán insolvenční návrh, návrh na výkon rozhodnutí, exekuční návrh nebo jiný návrh s obdobnými účinky,

- není proti němu a na jeho majetek vedeno žádné soudní, rozhodčí, správní, trestní či jiné řízení, jež by se mohlo přímo nebo nepřímo dotknout práv a povinností z této smlouvy nebo majetku, kterého se tato smlouva týká,

- druhou stranu neuvedl v omyl, přičemž prohlášení učiněná v této smlouvě jsou úplná, pravdivá a přesná.

2. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Zhotovení prováděcí dokumentace - stavební úpravy CDZ, Seifertova 24,26“ – ID:VZ0183053  (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

5. Zhotovitel objednatele ujišťuje, že je schopen a ochoten plnit své povinnosti ze smlouvy tvůrčím způsobem jako odborník. Zhotovitel prohlašuje, že jeho plnění budou důsledná a promyšlená, vždy v zájmu toho, aby objednatel získal dílo v nejvyšší možné kvalitě.

6. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které bude vykonávat v rámci smlouvy, vykonává podle práva a má obstarána všechna potřebná a nutná úřední povolení, zejména oprávnění k podnikatelské činnosti, bez ohledu na to, zda byla stanovena nutnost takového povolení před nebo po uzavření smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se řádně a včas plnit všechny závazky, které mu v souvislosti s prováděním díla podle smlouvy vzniknou vůči poddodavatelům, zaměstnancům, spolupracujícím osobám či třetím osobám.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované plnění.

2. Objednatel se za řádně a včas dodané dílo zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v článku VII. této smlouvy.

Článek II.

Specifikace plnění

1. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na vlastní odpovědnost za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout plnění v tomto rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek:

  - Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na stavební úpravy budov CDZ na adrese Seifertova 24 a Seifertova 26 v Jihlavě.

  - Poskytnutí autorského dozoru na výše uvedené stavby včetně souvisejících terénních úprav po dobu jednoho roku od započetí stavby.

Tato bude objednateli předána 4 x v listinné podobě a 1 x v elektronické (digitální) podobě na CD, která bude 1x ve formátu .pdf a 1x v otevřeném (editovatelném) formátu .doc, .dwg nebo .dgn a .xls.

2. V rámci provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržet zejména tyto podmínky:

 dílo musí být provedeno v souladu se zněním stavebního zákona č. 283/2021 Sb., a dále taktéž s (již zrušenou) vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 1 a 12, případně dle vyhlášky tuto nahrazující, dohodnou-li se tak smluvní strany,

 dílo musí být předáno objednateli v požadovaném rozsahu a v požadované podobě specifikované výše.

3. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu provádění díla, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny.

Článek III.

Kontrola provádění plnění

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným způsobem.

Článek IV.

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle článku II. odst. 1.1. této smlouvy :

nejpozději do 31. srpna 2024

2. Dílo bude dodáno do sídla zadavatele - Psychiatrická nemocnice Jihlava, Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava.

3. Zhotovitel se dále zavazuje provést plnění dle článku II. odst. 1.2. této smlouvy v návaznosti na započetí stavby do kolaudace stavby a odstranění všech vad a nedodělků.

Článek V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli a objednatel se zavazuje od zhotovitele převzít řádně provedené dílo.

Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a bez vad. Dílo bude předáváno nejpozději dle  specifikace uvedené v bodě IV. 1.

O předání díla se sepíše předávací protokol, který bude obsahovat označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO, označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO, označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, rozsah a předmět plnění, datum a místo předání díla, jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy. Podepsaný předávací protokol tvoří hmotně právní podmínku zaplacení ceny za dílo.

2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.

3. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal a zhotovitel se zavazuje odstranit vytýkané vady ve stanovených a dohodnutých termínech.

4. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo je majetkem zhotovitele a ten je povinen jej dokončit v náhradním termínu a vyzvat objednatele k opětovnému plnění, nedohodnou-li se strany jinak

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. odst. 1. a 2. této smlouvy.

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této smlouvy.

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Zhotovitel se dále zavazuje, že předmět této smlouvy uvedený v čl. II odst. 1.1. bude plně sloužit svému účelu. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně těch způsobených vícepracemi při realizaci stavby či vedoucí k následnému vzniku škody.

2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně po dobu 10 let.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o:

 všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu,

 překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou

 vadách předaného díla.

6. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů s předchozím souhlasem objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu jednání, pro které mu bude vystavena plná moc v potřebném rozsahu.

8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, předat objednateli všechny podklady, písemnosti nebo plnění, které za něj převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele.

10. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním ve výši nejméně 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na každou pojistnou událost. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti uzavřenou s kreditním pojišťovacím ústavem ČR a toto pojištění udržovat po celou dobu realizace díla.

Článek VII.

Cena za plnění a platební podmínky

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána včetně jejího podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy.

2. Strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy na plnění díla v průběhu jeho realizace.

3. Sjednané ceny jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Cena díla (v rozsahu dle článku II. této smlouvy) rozdělená na jednotlivé části:

 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na stavební úpravy budov CDZ na adrese Seifertova 24 a Seifertova 26 v Jihlavě:

1 200 000,00 Kč

 Poskytnutí autorského dozoru na výše uvedené stavby včetně souvisejících terénních úprav po dobu jednoho roku od započetí stavby:

150 000,00 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celkem (bez DPH): 1 350 000,00 Kč

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po předání díla.

6. Faktura (daňový doklad) musí být vystavena ve 2 originálech a je splatná ve lhůtě 30 dnů po jejím doručení. Fakturační adresa objednatele je totožná s údaji uvedenými v této smlouvě.

7. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

8. Dohodnutou cenu za plnění díla uhradí objednatel na základě vystavené faktury formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy a na vystavené faktuře.

Článek VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zhotovitele, které vzniknou realizací předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla v plném rozsahu.

3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do ukončení realizace stavby, v následujících 24 měsících po jeho převzetí.

4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla. Pokud tak zhotovitel ve lhůtě neučiní, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a odpovídající náklady s tím spojené jednostranně odečíst z ceny za dílo.

5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a návrh na jejich odstranění a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

Článek IX.

Vlastnické právo a právo užití

1. Objednatel nabude vlastnické právo, které vznikne realizací předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou.

2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem realizace stavby včetně výběru dodavatele stavby.

3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel úhradou dohodnuté ceny díla veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli termíny vyplývající z této smlouvy nebo stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové odměny bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny za plnění bez DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu.

3. V ostatních případech, kdy zhotovitel nebude řádně plnit činnosti, ke kterým se zavázal v článku II. a VI. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za plnění bez DPH za každý případ.

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.

5. Strany smlouvy se dohodly na možném započtení smluvní pokuty vůči neuhrazené ceně díla.

6. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

7. Objednatel má právo na náhradu škody způsobenou porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o zadávání veřejných zakázek.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

- jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy,

- zhotovitel vstoupí do likvidace,

- zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a nesplní ji ani po předchozím písemném upozornění, ve kterém mu byla objednatelem poskytnuta přiměřená náhradní lhůta k nápravě.

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel porušuje své povinnosti z této smlouvy a nesplní je ani po předchozím písemném upozornění, ve kterém mu byla zhotovitelem poskytnuta přiměřená náhradní lhůta k nápravě.

3. Odstoupením od smlouvy se smlouva neruší od počátku, ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupení doručeno druhé smluvní straně. K tomuto dni dojde k výpovědi plné moci udělené zhotoviteli objednatelem pro jednání pod příkazem.

4. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany vyrovnají vzájemně nároky a povinnosti, které mezi nimi do dne odstoupení existují. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veškeré nedoplatky za splněné jednotlivé části díla a poměrnou část z ceny za rozpracované části díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré plnění zhotovené nebo obstarané podle této smlouvy a upozornit objednatele na všechna zahájená a neukončená správní řízení případně jiná formálně vedená řízení, která pro objednatele obstarával zhotovitel.

5. Zásadně platí, že plnění řádně provedená zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy budou hrazena v rozsahu ujednaném pro jednotlivé části díla. Za rozpracované části díla bude zhotoviteli zaplacena poměrná část ceny díla odpovídající rozpracovanosti jednotlivé části díla.

Článek XII.

Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:

 Ing. Radek Švengr, tel.: 567 552 125, e-mail: r.svengr@pnj.cz.

 Jiří Procházka, tel.: 567 552 132, e-mail: j.prochazka2@pnj.cz.

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:

 xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Objednatel uveřejnění smlouvu v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu dle věty předcházející zveřejní objednatel.

2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla zveřejněna dle předchozího odstavce, kdy takto zveřejněná smlouva je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.

3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035, nestanoví-li obecně závazné předpisy dobu delší.

3.Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu.

4. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

6. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.

7. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážně projevené vůle, při plném uvědomění si případných právních důsledků a následků takového jednání.

V …………………….                                                   V Jihlavě dne

za zhotovitele:                                                                 za objednatele:

……………………………………………….             ……………………………………………….

MUDr. Dagmar Dvořáková

Psychiatrická nemocnice Jihlava

ředitelka