Příloha č. 1

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Magdalény Rettigové 47/4
xxxxxxxxxxxxx
vedoucí technicko-provozního oddělení pro Prahu xxxxxxxxxxxxx

V Praze 22. 12. 2023

# Věc: nabídka na zpracování prováděcí projektové dokumentace rekonstrukce kotelny v objektu Myslíkova 7, Praha 1

Předmětem nabídky je zpracování prováděcí projektové dokumentace rekonstrukce kotelny pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Myslíkova 7, Praha 1
Součástí dokumentace bude
- projekt strojní části (návrh kotlů a jejich napojení na otopnou soustavu, úpravy rozvodů plynu, návrh přípravy teplé vody, napojení na rozvody studené, teplé a cirkulace teplé vody, úpravy větrání) v rozsahu obvyklém a dostatečném pro realizaci díla, sestávající z technické zprávy a technické specifikace a výkresové části (schemata a půdorys),
- projekt elektro, měření a regulace,
- výkaz výměr a orientační rozpočet.
Termín zpracování dokumentace je do konce března 2024, při objednání do 19. ledna. Jako podklad pro zpracování je nutná revize komínů.
Dokumentace bude předána ve 4 výtiscích (rozpočet ve 2), elektronická verze (ve formátu pdf a editovatelná verze dokumentace ve formátech dwg, doc a xls) bude odeslána e-mailem.
Před vlastním vydáním bude objednateli zaslána el. verze dokumentace v pdf k připomínkám, případné připomínky budou zapracovány a následně teprve dokumentace vydána.

Nabídková cena činí 48.500 Kč + DPH v zákonné výši.

Ing. Štěpán Vinař ardeo, s.r.o.

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Magdalény Rettigové 47/4
xxxxxxxxxxxxxx
vedoucí technicko-provozního oddělení pro Prahu xxxxxxxxxxxxx

V Praze 22. 12. 2023

# Věc: nabídka na zpracování prováděcí projektové dokumentace vyvážení otopné soustavy v objektu Myslíkova 7, Praha 1

Předmětem nabídky je zpracování projektové dokumentace vyvážení otopné soustavy v objektu Myslíkova 7, Praha l
Součástí dokumentace bude
- půdorysy jednotlivých podlaží se zobrazenými tělesy a jejich typy, hlavními rozvody otopné vody a vypočítaným nastavením jednotlivých regulačních prvků
- výkaz výměr a rozpočet.
Termín zpracování dokumentace je do konce dubna 2024, při objednání do 19. ledna.
Jako podklad pro vypracování dokumentace bude objednatelem poskytnuta projektová dokumentnace stávající otopné soustavy a stavební výkresy objektu v dwg.
Dokumentace bude předána ve 4 výtiscích (rozpočet ve 2), elektronická verze (ve formátu pdf a editovatelná verze dokumentace ve formátech dwg, doc a xls) bude odeslána e-mailem.
Před vlastním vydáním bude objednateli zaslána el. verze dokumentace v pdf k připomínkám, případné připomínky budou zapracovány a následně teprve dokumentace vydána.

Nabídková cena činí 36.500 Kč+ DPH v zákonné výši.

Ing. Štěpán Vinař ardeo, s.r.o.