|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Městský úřad Kroměříž** | | | | | | tel. x |
|  | | | | | | | | Velké náměstí 115 | | | | | | fax x |
|  | | | | | | | | 767 01 Kroměříž | | | | | | www.mesto-kromeriz.cz |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | **KERAMO D - Dohorák, s.r.o.** | | | | | |
|  | | |  | | | | | | Zahradní 583 | | | | | |
| **Odbor investic** | | | | | | | | | 76821 | | | | Kvasice | |
|  | | | | | | | | | IČ: | | | | 27716104 | |
|  | | | | | | | | | DIČ: | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Váš dopis značky | / | | | ze dne | | vyřizuje | | | | / | | linka | | V Kroměříži |
|  | | / | | | 0.0.0000 | | xxx. | | | | / |  | | 22.4.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA č.** | **OBJ/2024/0709/INV** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** | |  |
|  | Velké nám. 115/1 | |  |
|  | 76701 Kroměříž | |  |
|  | IČ: | 00287351 |  |
|  | DIČ: | CZ00287351 |  |

Na základě cenové nabídky ze dne 13. 03. 2024 u vás objednáváme přípravné stavební práce (I. a II. etapu) k akci: Rekonstrukce plynové kotelny – DZU Kroměříž, Lutopecká č. 1422.  
  
Rozsah činností: viz cenová nabídka ze dne 13. 03. 2024  
Termín realizace I. etapy : od 29. 04. 2024  
Termín odevzdání I. etapy: 13. 05. 2024  
  
Termín realizace II. etapy : v návaznosti na objednávku č. OBJ/2024/0708/INV - Přemístění solárních zásobníků TUV společností HUK instalace s.r.o., IČO: 292 48 345, II. etapa započne po a protokolárním převzetí stavebních prací od společnosti HUK instalace s.r.o. na základě výzvy (3 kalendářní dny předem) objednatele, předpokládaný termín zahájení: 14. 06. 2024  
Doba realizace II. etapy: činí max.10 kalendářních dnů   
  
Cena celkem etapa I. a etapa II.: 161.376,84,- Kč vč. DPH (144.086,46,- Kč bez DPH)  
  
Fakturace proběhne po protokolárním převzetí kompletních stavebních prací etapy I. a etapy II.  
Splatnost faktury 21 dní.  
  
Příloha: cenová nabídka ze dne 13. 03. 2024  
  
Akceptace objednávky:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

23.04.2024

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | xxx |  | |
|  | xxx | |  |

NABÍDKA

Rekonstrukce plynové kotelny – DZU Kroměříž, ul. Lutopecká č. 1422 – přípravné práce

Dodavatel:

KERAMO D-Dohorák s.r.o.

Zahradní 583

76821 Kvasice

IČ: 27716104

DIČ: CZ27716104

Cena díla bez DPH: 144 086,46 Kč

Snížená sazba DPH 12%: 17 260,38 Kč

Cena vč. 12% DPH: 161 376,84 Kč

Termín realizace:

Protiprašná příčka, bourací práce, nová keramická dlažba, oprava omítek, malba – 15.4. – 3.5. 2024

Dozdění montážního otvoru, omítka dozdívky, malba, demontáž protiprašné příčky – do 14 dnů od vyzvání.

Příloha – položkový rozpočet

V Kroměříži: 13. 03. 2024

Xxxx

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **24\_Z\_001** | | **Rekonstrukce plynové kotelny – DZU Kroměříž, ul. Lutopecká č. 1422** | | | | | |
| Objekt: |  | **D 2.2** | | **Přípravné stavební práce** | | | | | |
| Rozpočet: |  | **D1.1-01** | | **Stavebně konstrukční řešení** | | | | | |
| Objednatel: |  | **Město Kroměříž** | | | | | IČO: | 00287351 | |
|  |  | Velké náměstí 115/1 | | | | | DIČ: | CZ00287351 | |
|  |  | **767 01 Kroměříž** | |  | | |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | **KERAMO D-Dohorák s.r.o.** | | | | | IČO: | 27716104 | |
|  |  | **Zahradní 583** | | | | | DIČ: | **CZ27716104** | |
|  |  | **76821 Kvasice** | |  | | |  |  |  |
| Vypracoval: |  | RTS | |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  | |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  | |  | |  | | 102 217,52 | |
| PSV |  |  | |  | |  | | 41 868,94 | |
| MON |  |  | |  | |  | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady |  |  | |  | |  | | 0,00 | |
| Ostatní náklady |  |  | |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** |  |  | |  | |  | | **144 086,46** | |
| Rekapitulace daní |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | |  | | **12** | % | **144 086,46** | | | CZK |
| Snížená DPH | |  | | **12** | % | **17 290,38** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | |  | | **21** | % |  | | | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  | |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** | | |  |  |  | **144 086,46** | | | **CZK** |
| **Cena celkem s DPH** | |  | |  |  | **161 376,84** | | | **CZK** |
|  | v | **Kroměříži** | |  | dne |  | **13.03.2024** |  |  |
|  |  | xxx | |  |  |  | xxx |  |  |
|  |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |