|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Městský úřad Kroměříž** | tel. x |
|  | Velké náměstí 115 | fax x |
|  | 767 01 Kroměříž | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |
|  |  | **KERAMO D - Dohorák, s.r.o.** |
|  |  | Zahradní 583 |
| **Odbor investic** | 76821 | Kvasice |
|  | IČ: | 27716104 |
|  | DIČ: |  |
|  |
| Váš dopis značky | / | ze dne | vyřizuje | / | linka | V Kroměříži |
|  | / | 0.0.0000 | xxx. | / |  | 22.4.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA č.** | **OBJ/2024/0709/INV** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |
|  | IČ: | 00287351 |  |
|  | DIČ: | CZ00287351 |  |

Na základě cenové nabídky ze dne 13. 03. 2024 u vás objednáváme přípravné stavební práce (I. a II. etapu) k akci: Rekonstrukce plynové kotelny – DZU Kroměříž, Lutopecká č. 1422.

Rozsah činností: viz cenová nabídka ze dne 13. 03. 2024
Termín realizace I. etapy : od 29. 04. 2024
Termín odevzdání I. etapy: 13. 05. 2024

Termín realizace II. etapy : v návaznosti na objednávku č. OBJ/2024/0708/INV - Přemístění solárních zásobníků TUV společností HUK instalace s.r.o., IČO: 292 48 345, II. etapa započne po a protokolárním převzetí stavebních prací od společnosti HUK instalace s.r.o. na základě výzvy (3 kalendářní dny předem) objednatele, předpokládaný termín zahájení: 14. 06. 2024
Doba realizace II. etapy: činí max.10 kalendářních dnů

Cena celkem etapa I. a etapa II.: 161.376,84,- Kč vč. DPH (144.086,46,- Kč bez DPH)

Fakturace proběhne po protokolárním převzetí kompletních stavebních prací etapy I. a etapy II.
Splatnost faktury 21 dní.

Příloha: cenová nabídka ze dne 13. 03. 2024

Akceptace objednávky:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

23.04.2024

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |

NABÍDKA

Rekonstrukce plynové kotelny – DZU Kroměříž, ul. Lutopecká č. 1422 – přípravné práce

Dodavatel:

KERAMO D-Dohorák s.r.o.

Zahradní 583

76821 Kvasice

IČ: 27716104

DIČ: CZ27716104

Cena díla bez DPH: 144 086,46 Kč

Snížená sazba DPH 12%: 17 260,38 Kč

Cena vč. 12% DPH: 161 376,84 Kč

Termín realizace:

Protiprašná příčka, bourací práce, nová keramická dlažba, oprava omítek, malba – 15.4. – 3.5. 2024

Dozdění montážního otvoru, omítka dozdívky, malba, demontáž protiprašné příčky – do 14 dnů od vyzvání.

Příloha – položkový rozpočet

V Kroměříži: 13. 03. 2024

Xxxx

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba: |   | **24\_Z\_001** | **Rekonstrukce plynové kotelny – DZU Kroměříž, ul. Lutopecká č. 1422** |
|  Objekt: |   | **D 2.2** | **Přípravné stavební práce** |
| Rozpočet: |  | **D1.1-01** | **Stavebně konstrukční řešení** |
| Objednatel: |  | **Město Kroměříž** | IČO: | 00287351 |
|  |  | Velké náměstí 115/1 | DIČ: |  CZ00287351 |
|  |  | **767 01 Kroměříž** |  |   |  |   |
| Zhotovitel: |  | **KERAMO D-Dohorák s.r.o.** | IČO: | 27716104  |
|  |  | **Zahradní 583** | DIČ: | **CZ27716104** |
|  |  | **76821 Kvasice** |  |   |  |   |
| Vypracoval: |   | RTS |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 102 217,52 |
| PSV |   |   |   |   | 41 868,94 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   |   | 0,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **144 086,46** |
| Rekapitulace daní |   |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH |   | **12** | % | **144 086,46** | CZK |
| Snížená DPH |   | **12** | % | **17 290,38** | CZK |
| Základ pro základní DPH |  | **21**  | % |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** |  |  |  | **144 086,46** | **CZK** |
| **Cena celkem s DPH** |   |   |   | **161 376,84** | **CZK** |
|   | v | **Kroměříži** |  | dne |  | **13.03.2024** |  |   |
|   |  | xxx |  |  |  | xxx |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |