Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 786/2023

Název díla: „Jez Kadaň, horní - rekonstrukce “– studie proveditelnosti

Tato smlouva byla uzavřena mezi: zástupce objednatele:

objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

vedoucí projektového týmu

(hlavní inženýr projektu-HIP):

zástupce vedoucí projektového týmu

IČO:	471 16 901

DIČ:	CZ47116901

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Tento dodatek se uzavírá z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy není možné dokončit biologický průzkum v původním termínu.

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín - předání dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3 (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:	nejpozději do 30.04.2024

- druhý dílčí termín – zpracování a schválení návrhu revitalizace na VV dle bodů A.4. až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1.až I.2 3 (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu: nejpozději do 28.02.2025

- třetí dílčí plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději do 30.06.2025

- konečné plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (4x tištěné + 1x elektronicky, včetně dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3):	1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK

PŘ)

Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín - předání dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3 (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:	nejpozději do 31.05.2024

- druhý dílčí termín – zpracování a schválení návrhu revitalizace na VV dle bodů A.4. až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1.až I.2 3 (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu: nejpozději do 28.02.2025

- třetí dílčí plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději do 30.06.2025

- konečné plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (4x tištěné + 1x elektronicky, včetně dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3):	1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK

PŘ)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Praze dne:

v Chomutově dne:

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

za objednatele

…………………………………….

ředitel divize 06

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

za zhotovitele